中央引导地方科技发展资金项目任务书

专   项   名   称：中央引导地方科技发展资金项目(科技创新基地项目)

项   目   名   称：复杂环境桥梁和隧道结构服役性态智能感知装备与韧性提升技术

项   目   编   号：254Z5402G

签   订   年   度：2025年

项 目 起 止 年 月：2025-03至2027-02

承 担 单位（乙方）：石家庄铁道大学

合   作   单   位：河北交通投资集团有限公司,中国铁路设计集团有限公司

项  目  负  责 人：徐飞                    负责人手机：18032157188

项  目  联  系 人：周立明                    联系人手机：13739199677

开   户   名   称：石家庄铁道大学

开   户   银   行：工商银行石正支行

开 户 银 行 行 号：102121000262

账             号：0402022609249006974

归口管理单位（丙方）：省教育厅

科技厅分管处室：省科技厅科技资源统筹处

河北省科学技术厅制

填 写 说 明 一、项目任务书是省科技厅对河北省科技计划项目全程管理的基本文件之一。要求承担单位严格按规定格式客观、准确、全面填写，并对所填写内容的真实性负责。承担单位登录河北省科技计划项目综合平台在线填写、提交，逐级审核并经科技厅同意后在线打印书面任务书一式六份，报归口管理部门审查盖章，并将书面文件报省科技厅分管业务处室审查确认。 二、任务书甲方为项目任务下达单位，即省科技厅；乙方为项目承担单位；丙方为项目组织单位，指各市科技局、国家级高新技术产业开发区管委会及省科技厅授权或委托的其他机构。 三、“项目名称”“项目编号” “项目起止年月” “项目承担单位”等必须与省科技计划下达的内容完全一致。 四、开户名称与承担单位一致。 五、项目如涉及多家（包含两家）单位参加，有关单位应在签订本任务书前，应就项目任务分工、专项经费分配、项目经费筹集与使用、知识产权归属等问题签订有关合同或协议，作为本任务书的附件。 六、任务书一式六份，分存甲方两份，乙方两份，丙方两份。任务书打印书面文件要求盖章，其中乙方盖所在单位公章，丙方盖科技计划管理章或公章。

一、承担单位和合作单位情况

1.承担单位基本情况

| 单位名称 | 石家庄铁道大学 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  | 齐西伟 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 石家庄市北二环东路17号 |  |  |  |  |  | 所属地区 |  |  | 河北省-石家庄市-长安区 |  |
| 平台名称 | 燕赵现代交通实验室 |  |  |  |  |  | 平台类型 |  |  | 燕赵实验室 |  |
| 社会统一信用代码（营业执照注册号或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  | 12130000401761003G |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐飞 |  |  | 手机 |  | 18032157188 |  |  |  |  |
| 办公电话 |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  | 周立明 |  |  | 手机 |  | 13739199677 |  |  |  |  |
| 办公电话 |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |
| 开户名称 |  | 石家庄铁道大学 |  |  | 开户银行行号 |  | 102121000262 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  | 工商银行石正支行 |  |  | 账号 |  | 0402022609249006974 |  |  |  |  |
| 职工总数 |  | 1407人 | 技术人员数 |  | 900人 |  | 中高级 技术人员数 |  | 644人 |  |  |
| 是否为省级以上高新技术企业 |  | 否 | 是否为省级以上科技型中小企业 |  | 否 |  | 所属园区 |  |  |  |  |
| 上年度单位研发投入 |  |  | 上年度单位销售收入 |  |  |  | 上年度单位研发投入 / 销售收入 |  |  |  |  |
| 1200.0万元 |  |  | 0.0万元 |  |  |  | 0% |  |  |  |  |
| 注册资本 |  | 0.0万元 |  | 注册时间 |  | 2015-07-01 |  | 单位拥有专利数量 |  |  | 1600 |
| 单位性质 |  | 高等学校 |  |  | 单位规模 |  | 地方重点院(校)所 |  |  |  |  |
| 其它特征 |  | 省重点实验室（工程技术研究中心）,省软科学研究基地,省级科普基地,国家重点实验室（工程技术研究中心） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合作单位情况

| 单位名称 | 国别 | 所属地区 | 单位地址 | 单位性质 | 联系人 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河北交通投资集团有限公司 | 中国 | 石家庄市-桥西区 |  | 国有企业 | 孙旭 | 15690322103 |
| 中国铁路设计集团有限公司 | 中国 | 天津市-滨海新区 |  | 国有企业 | 康景亮 | 13622187525 |

二、项目实施的主要内容任务

研究内容一：复杂环境桥隧结构致灾隐患快速检测技术与轻量化装备 面向复杂环境作用下桥梁快速普查巡检中出现的高风险段重点检测与结构病害定期检测需求，针对钢筋混凝土桥梁在服役过程中常见的裂缝、露筋等表观病害难以及时、快速检测的问题，拟开展基于无人机视觉的桥梁表观病害检测技术与装备研究；研究基于深度学习的病害定位、定形、定量感知方法，重点解决复杂背景下病害类型识别、语义分割、像素标定等关键问题；针对桥梁结构在役过程中的多点动态响应难以高效获取的问题，开展基于计算机视觉的桥梁多点动态位移测试方法研究，重点解决复杂环境下桥梁多特征点的自动提取与稳健跟踪技术，结合摄像机成像原理与视觉几何约束，实现多测点的同步动态位移反演。 面向复杂环境作用下隧道结构出现的结构变形、开裂、渗漏水等表观病害与隐蔽病害前兆经常性快速检测需求，针对隧道结构变形，研究基于惯性导航的高速连续激光扫描方法；针对结构性、非结构性开裂病害，研究可变焦高速数字摄像装置；针对渗漏水，研究基于激光反射率的衬砌湿度检测技术；针对隧道运营期衬砌脱空、混凝土劣化等结构隐蔽病害，研究基于双频脉冲三维地质雷达病害快速识别算法；研究针对混凝土劣化的混凝土强度回弹检测装备及强度补偿技术，研发接触角度、距离自适应轻量化机械臂，形成隧道运营期结构隐蔽病害检测装备，实现隧道不封路、不影响交通的日常快速普查巡检。 研究内容二：基于生成式大模型的桥隧结构服役性态智能评估与精准预测关键技术 针对通用大模型在桥梁与隧道结构性态评估领域存在的专业性不足、可解释性低、泛化能力弱等难题，构建复杂环境下桥梁与隧道长期服役性态评估的生成式大模型。建立多类型复杂环境（寒区、滨海和山区等）下桥梁、隧道结构致灾隐患演化知识关联体系，提出面向大模型知识图谱语义解析及表征方法，实现知识图谱架构的自适应更新。研究检测数据与数字空间模型交互技术，融合桥梁、隧道评估领域专业知识与专家经验，通过动态调整和反馈优化实现模型自主认知迭代；设计多类型复杂环境自适应动态提示词工程与数据-模型互馈机制，形成“数据驱动-机理约束-持续进化”三位一体的模型架构。建立融合编码-对齐-生成的多模态数据（文本、图像、检测数据）统一表征框架和建模方法；设计多层次联合训练机制，研发融合先验知识与动态参数优化的自适应算法，实现对复杂场景下多源跨模态知识的快速学习、深度认知与高效推理。构建面向特定场景的领域专家模型，构建多专家模型决策结果融合框架，实现复杂环境下结构性态评估-推演-诊断-决策全链条支撑，形成以桥梁、隧道服役性态评估大模型为核心的数字大脑。 研究内容三：复杂环境下长寿命防护材料-结构协同防御与韧性提升技术 复杂环境条件长期作用下桥梁与隧道结构常出现混凝土剥落、开裂等典型病害，严重影响结构的服役寿命与安全性能。研究面向复杂环境下的结构劣化问题的多尺度防护机制，设计具有高延展性、高耐久性和自修复潜力的长寿命应变硬化水泥基复合材料（ECC），以增强结构抗裂、抗渗与延性性能。在材料设计方面，研发适用于寒区抗冻、高原低压、滨海高湿高盐等不同环境的ECC防护材料，研究基于高通量计算与优化方法的ECC防护材料配方，建立ECC防护材料-混凝土结构组合的跨尺度有限元数值模型与复杂环境作用下服役寿命预测模型；在结构应用方面，研究ECC材料在桥墩、隧道衬砌等关键部位的界面协同机制与防护构造，探讨ECC与原结构材料之间的力学过渡区行为及耐久性演化规律，建立基于服役状态反馈的ECC防护层性能评估与退化模型，形成适应复杂环境的新型长寿命防护材料-结构协同防御与韧性提升技术。

三、进度安排和阶段目标

第一年度（第1—12个月）为技术突破与核心系统原型构建阶段，重点任务包括： （1）结构性态感知技术与原型装备研制 完成桥梁表观病害图像数据库构建，研发基于深度学习的病害识别与语义分割模型，实现裂缝、露筋等典型病害的精准检测；完成桥梁快速检测系统软硬件集成原型；研发基于计算机视觉的桥梁动态位移检测算法。隧道方面，开发用于变形、渗漏、开裂等病害检测的多源融合传感模块，包括激光扫描、三维雷达、数字成像等。 （2）结构性态知识图谱与生成式大模型框架搭建 收集多场景下桥梁、隧道典型病害演化数据，构建初步的结构性态知识图谱与关系体系；开展跨模态数据融合技术研究，设计大模型架构框架，开展规模训练与预验证。 （3）防护材料研发与性能验证 聚焦寒区、滨海等典型复杂环境，研发高延展性、高耐久性ECC材料；完成力学性能、耐冻融、抗渗性等实验室测试，构建材料配比数据库与设计参数优化机制。 中期目标（第12个月）： 完成桥梁表观病害无人机检测系统与隧道多功能检测装备原型研制；构建桥隧结构性态生成式大模型框架，初步实现多源数据融合与病害演化推演功能；研发寒区、高原、滨海环境适用ECC材料配方，完成实验室力学性能与耐久性验证。 第二年度（第13—24个月）为系统集成与工程验证阶段，重点任务包括： （1）桥梁、隧道结构性态检测装备系统化测试与应用验证 对基于无人机视觉的桥梁检测装备进行现场测试与优化迭代，实现高效、稳定的桥梁巡检；对基于计算机视觉的结构动态位移识别方法进行优化完善；完成隧道结构病害检测平台的功能集成、机械臂作业系统测试，实现隧道的快速检测演示。 （2）复杂环境桥梁、隧道结构性态评估生成式大模型 引入多源实测数据，完成结构性态大模型的跨模态学习与推演推理模块开发，集成专家知识与数据驱动策略，构建评估-推演-诊断-决策一体化系统，完成面向复杂环境下的结构性态评估生成式大模型开发与测试应用。 （3）ECC材料-结构协同构造与韧性提升研究 研究ECC材料与原结构界面协同机理，完成关键部位（桥墩、隧道衬砌等）防护构造设计，制作试验构件，开展力学性能、耐久性能、韧性提升测试。 完成现场示范验证，选取河北省内典型场景下桥梁、隧道作为工程示范对象，对本项目研发的技术与设备进行现场应用，完成桥梁和隧道隐蔽病害检测、基于生成式大模型评估、新型材料-结构韧性提升。

四、项目验收的考核指标（项目的科学、技术、产业预期指标及社会、经济效益）

本项目的实施将显著提升河北省及京津冀地区桥梁、隧道等交通基础设施的智能感知与韧性保障能力，具有良好的经济效益、广泛的社会价值和强劲的发展动能。 在经济效益方面，项目研制的高性能快速检测装备和智能评估大模型可广泛应用于公路、铁路等桥隧结构的日常巡检、隐患排查和性态评估，显著降低人工检测成本，提高评估效率与精度，延长基础设施服役寿命。同时，项目成果具备良好的工程推广价值，能够形成一批可规模化应用的核心装备、系统软件与新型材料，培育交通基础设施智能检测、基础设施数字运维、高性能材料等新兴产业链，带动电子、计算机、人工智能等关联产业协同发展，助力区域经济高质量发展。 在社会效益方面，项目将有效提升交通基础设施的抗灾减灾能力和应急响应水平，保障人民生命财产安全。通过“高校+企业+设计院”的协同创新机制，系统培养基础设施检监测专业人才队伍，提升地区自主创新和技术转化能力。将有力支撑燕赵现代交通实验室智慧交通、安全交通、韧性交通方向的基地建设，打造具有全国影响力的技术策源地。项目成果有望推广至全国交通干线和重点工程，对于保障国家重大通道畅通、构建韧性交通强国具有重要的战略意义。

五、项目承担单位、合作单位任务分工、知识产权归属

本项目由石家庄铁道大学牵头，河北交通投资集团有限公司与中国铁路设计集团有限公司共同参与，三方将充分发挥在交通基础设施服役性态感知与评估项目科学研究、工程实践等方面的优势，协同攻关，形成产学研用一体化的高水平联合创新体系，确保项目高质量完成和成果实际转化。 石家庄铁道大学作为本项目的承担单位，全面承担项目的组织管理与统筹实施职责，负责制定项目管理制度、实施细则及年度工作计划，保障项目按期、高效、优质推进。学校将充分发挥其在交通工程、智能建造与人工智能等领域的科研优势，承担项目的总体组织管理与关键技术攻关任务。在研究内容方面，重点负责复杂环境下桥梁结构表观与动态响应的视觉检测技术研发，牵头构建基于生成式大模型的桥隧结构服役性态评估与预测框架，主导新型长寿命防护材料在关键结构部位的适配设计与服役性能研究。学校还将依托现有科研平台和实验资源，推进核心算法与装备的实验验证与迭代优化。同时，围绕本项目的实施路径，开展交叉学科人才培养与课程体系建设，构建科研—教学—应用融合发展的协同创新机制，持续为地方交通基础设施智能化与韧性化发展提供科技与人才支撑。 河北交通投资集团有限公司作为本项目的重要参与单位，将依托其在全省公路交通基础设施规划、建设与运维领域的资源优势，负责提供典型桥梁、隧道的结构参数和运行环境特征，指导项目关键技术的场景化测试与数据采集，为项目在复杂环境下的模型训练、算法优化与成果评估的研究提供支撑，确保研发成果具备良好的工程适应性和可推广性。 中国铁路设计集团有限公司作为本项目的重要参与单位，将依托其在铁路与交通基础设施领域长期积累的设计、咨询及智能建造技术优势，将提供典型桥梁、隧道结构的工程设计参数，支撑大模型知识图谱构建、病害演化机理研究与多源数据融合建模。依托其在结构安全评估、高速铁路健康监测等领域的技术积淀，参与建立结构性态智能评估与推演模型。 在知识产权管理方面，项目研发过程中所形成的各类成果和技术知识产权将由各参与单位共同持有。通过明确产权归属与使用规则，可有效促进成果转化和推广应用，保障各方合法权益的同时，推动技术的持续优化与拓展应用。

六、参加人员及分工

| 序号 | 姓名 | 性 别 | 年 龄 | 证件号码 | 职称 | 学历 | 学位 | 现从事专业 | 单位名称 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐飞 | 男 | 37 | 130535198806190433 | 教授 | 研究生 | 博士 | 新材料产品研发技术服务 | 石家庄铁道大学 | 总体负责 |
| 2 | 周立明 | 男 | 39 | 13092719860226333x | 讲师 | 研究生 | 博士 | 数字化健康诊断技术服务 | 石家庄铁道大学 | 桥梁快速测试 |
| 3 | 康景亮 | 男 | 43 | 142234198210202211 | 高级工程师 | 研究生 | 硕士 | 防灾减灾技术 | 中国铁路设计集团有限公司 | 结构韧性设计 |
| 4 | 孙旭 | 男 | 34 | 130128199101012193 | 工程师 | 研究生 | 博士 | 防灾减灾技术 | 河北交通投资集团有限公司 | 隧道快速检测 |
| 5 | 段雪锋 | 男 | 32 | 41048219930315591x | 助理研究员 | 研究生 | 博士 | 交通基础信息采集、处理设备和软件系统 | 石家庄铁道大学 | 生成式大模型 |
| 6 | 张振波 | 男 | 35 | 13010619900726031x | 副教授 | 研究生 | 博士 | 新材料产品研发技术服务 | 石家庄铁道大学 | 新材料研发 |
| 7 | 崔涛 | 男 | 36 | 412822198910056238 | 高级工程师 | 研究生 | 博士 | 防灾减灾技术 | 中国铁路设计集团有限公司 | 结构韧性设计 |
| 8 | 郑新雨 | 男 | 37 | 131102198803173437 | 助理研究员 | 研究生 | 博士 | 其它 | 石家庄铁道大学 | 隧道快速检测 |
| 9 | 秦承帅 | 男 | 32 | 371328199305150017 | 助理研究员 | 研究生 | 博士 | 其它 | 石家庄铁道大学 | 新材料研发 |
| 10 | 张立平 | 女 | 40 | 131127198507173843 | 无职称 | 研究生 | 硕士 | 防灾减灾技术 | 石家庄铁道大学 | 生成式大模型 |
| 11 | 韩乃杰 | 男 | 37 | 130528198809270814 | 工程师 | 研究生 | 博士 | 防灾减灾技术 | 河北交通投资集团有限公司 | 桥梁快速测试 |
| 12 | 刘雪婷 | 女 | 28 | 372901199708140044 | 无职称 | 研究生 | 硕士 | 其它 | 石家庄铁道大学 | 生成式大模型 |
| 13 | 吴宇娇 | 女 | 25 | 330501200001291724 | 无职称 | 本科 | 学士 | 防灾减灾技术 | 石家庄铁道大学 | 桥梁检测与评估 |
| 14 | 韦祺 | 男 | 26 | 130123199912153633 | 无职称 | 本科 | 学士 | 防灾减灾技术 | 石家庄铁道大学 | 隧检测与评估道 |
| 15 | 王伟锋 | 男 | 26 | 13062719990307061x | 无职称 | 本科 | 学士 | 防灾减灾技术 | 石家庄铁道大学 | 桥梁检测与评估 |
| 16 | 苏振海 | 男 | 23 | 21132420020105611x | 无职称 | 本科 | 学士 | 测绘技术 | 石家庄铁道大学 | 隧道检测技术 |
| 17 | 李楚童 | 男 | 25 | 13118120001003001x | 无职称 | 本科 | 学士 | 其它 | 石家庄铁道大学 | 隧道检测技术 |
| 18 | 李文洵 | 男 | 26 | 130722199911254332 | 无职称 | 本科 | 学士 | 其它 | 石家庄铁道大学 | 结构检测技术与装备 |
| 19 | 连祎晨 | 男 | 24 | 410105200105030098 | 无职称 | 本科 | 学士 | 高性能高分子结构材料 | 石家庄铁道大学 | 新材料研发 |
| 20 | 熊雅鑫 | 男 | 24 | 360121200106100516 | 无职称 | 本科 | 学士 | 防灾减灾技术 | 石家庄铁道大学 | 结构性能评估 |

七、项目实施的绩效目标

| 总体 目标 | 实施期目标 |  |  |  | 第一年度目标 | 第二年度目标 | 第三年度目标 | 第四年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 研制桥梁与隧道结构性态智能检测技术与装备；构建面向桥梁与隧道全生命周期结构性态评估、推演、诊断与决策生成式大模型；研发高延展、高耐久防护材料与结构协同防御技术，增强设施服役韧性。 |  |  |  | 完成桥隧结构性态感知技术研发与原型装备研制；构建结构性态知识图谱，初步建立生成式评估大模型框架；研发多类型环境适用的ECC材料，完成实验室力学与耐久性能验证。 | 完成桥隧结构性态感知技术与装备集成测试；构建多源数据驱动的性态评估、推演、诊断与决策大模型；研发ECC材料与结构协同构造体系，开展试验验证，建立服役性能评价与韧性提升技术体系。 |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 数量指标 | SCI、EI收录的期刊论文（篇） | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 发表中文核心期刊论文（篇） | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 申请发明专利（件） | 5 | 3 | 2 |  |  |
|  |  |  | 培养研究生（人） | 5 | 3 | 2 |  |  |
|  |  |  | 转化科技成果数量 | 3 | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | 提供技术咨询/技术服务数量（人次） | 50 | 25 | 25 |  |  |
|  |  |  | 培训技术创新人员数量（人） | 20 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 经济效益 | 促进科技投融资金（万元） | 400 | 200 | 200 |  |  |
|  |  |  | 促进技术合同交易额（万元） | 300 | 150 | 150 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度：优>=85% |  |  |  |  |  |  |  |

八、项目预算表

# 单位：万元

| # 序号 | # 预算科目名称 | # 金额 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 一、省级财政资金 | # 300.00 |
| # 2 | # （一）直接费用 | # 300.00 |
| # 3 | # 1.设备费 | # 105.00 |
| # 4 | # 其中：购置设备费 | # 8.00 |
| # 5 | # 2.业务费 | # 147.80 |
| # 6 | # 3.劳务费 | # 47.20 |
| # 7 | # 二、自筹资金 | # 330.00 |
| # 8 | # 合 计 | # 630.00 |

| 九、承担单位、合作单位经费预算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 任务分工 | 研究任务 负责人 | 合计 | 专项经费 | 自筹经费 |
| 1 | 石家庄铁道大学 | 承担单位 | 技术与装备研发 | 徐飞 | 505.00 | 270.00 | 235.00 |
| 2 | 河北交通投资集团有限公司 | 合作单位 | 试验验证 | 孙旭 | 65.00 | 15.00 | 50.00 |
| 3 | 中国铁路设计集团有限公司 | 合作单位 | 结构韧性设计 | 康景亮 | 60.00 | 15.00 | 45.00 |

十、承诺条款 签约各方在遵守省级科技计划管理有关规定前提下，承诺如下； 乙方: 1.按照项目任务书约定，足额匹配自筹的项目经费，及时拨付合作单位经费，确保项目科研人员有足够的时间投入研究工作，为项目实施提供所需的保障条件。 2.建立健全科研、财务等内部管理制度，按规定管理使用项目经费，监督合作单位经费使用，真实报告经费决算，按规定提交项目经费审计报告。 3.接受指导、检查并配合做好监督、评估等工作。 4.完整、真实地填报项目管理相关材料，按要求提交项目执行情况、绩效评价、科技报告等相关材料。 5.及时报告项目执行中出现的重大事项和问题，提出项目调整、终止申请，执行调整、终止、撤销工作。 6.建立健全诚信管理、科研伦理审查等制度，负责对科研失信行为调查和处理。 7.项目验收后形成的科技成果应进行登记，履行转化主体责任，推动科技成果转化应用。 8.负责项目的原始科研记录和档案管理，严格遵守科技保密制度和相关规定。 9.负责项目科研成果知识产权、项目形成的固定资产等保护与管理。 10.项目实行验收结项制度，项目承担单位应在任务书规定执行期结束后3个月内提出验收申请，在项目执行期结束后6个月内完成验收程序。项目验收后向甲方上报验收证书。 丙方： 1.督导项目承担单位按时启动和实施项目。 2.对项目执行和经费使用情况进行检查和监督，协调解决项目实施中的有关问题，根据项目执行情况提出项目调整、终止及撤销建议，督导承担单位执行调整、终止及撤销工作。 3.督促项目承担单位按期验收，受省科技厅委托主持项目验收； 4.协调推动项目成果的转移转化与应用示范。 甲方： 1.负责项目立项、调整、终止和撤销，协调解决执行过程中的重大问题。 2.组织项目验收、绩效评价、统计、档案管理及信息公开工作。 3.实施科技报告制度，建立项目成果库。 4.统筹科技计划全过程的科研诚信管理，监督检查项目执行和经费使用。

十一、任务书签订各方签章 甲方：省科技厅 （计划专用章） 主管业务处项目主管： 主管业务处处长： 日期： 乙方（承担单位）：石家庄铁道大学 本单位同意承担省级科技计划项目，严格履行法人负责制，为项目实施提供保障条件，严格遵守科技计划项目管理、财务管理等相关规定，严格落实《河北省省级科技计划项目科研诚信管理办法》有关要求。 （公章） （项目负责人）：徐飞 本人根据省级科技计划项目申报指南的要求自愿提交项目任务书，在项目执行过程中，严格遵守科技计划项目管理、财务管理等相关规定，严格落实《河北省省级科技计划项目科研诚信管理办法》相关要求，按时报送过程管理和验收有关资料，及时报告变动情况。本人承诺违反相关要求，承担相应违约责任。 项目负责人： 日期： 所在单位负责人(签字)： 日期： 合作单位：河北交通投资集团有限公司,中国铁路设计集团有限公司 （公章） 日期： 丙方（归口管理单位）：省教育厅 （科研计划专用章） 负 责 人： 日期： 经 办 人： 日期：

| 十二、附件目录： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 附件名称 | 附件说明 |
| 1 | 合作协议（工作协议） |  |

# 备注：1.有合作协议必须上传合作双方单位盖章后的合作协议扫描件。

2.有合作单位协议必须附后装订。