河北省中央引导地方科技发展资金

项目申报书

（科技成果转移转化项目）

专项名称：中央引导地方科技发展资金项目

指南代码：4010301-科技成果转移转化项目

支持方向：重点产业成果转化

项目名称：棒材磁粉探伤表面缺陷智能识别与机器人修磨系统研发与应用示范

申报单位：河冶科技股份有限公司

合作单位：河北科技大学,北京科技大学

项目负责人：李栋

归口管理部门：石家庄市科技局

科技厅分管处室：科技资源统筹处

申报预算年度：2025年

起止年月：2025-03 至 2027-02

填报日期：2025-03-28

河北省科学技术厅制

填报说明

1. 项目申报书分为“项目背景”“项目实施内容及目标”“申报单位及合作单位研究基础”“进度安排”“项目组织实施、保障措施及风险分析”“项目组主要成员”“项目预算表”和“附件”八个部分。申报书的内容将作为项目评审、以及签订任务书的重要依据，申报书的各项填报内容请实事求是、准确完整、层次清晰。

2.请申报单位认真阅读申报通知，所申报的项目实施内容须对应指南代码、符合指南的要求。

3.申报单位可根据申报通知、申报项目的实施内容自行确定所申报项目的项目名称。项目名称应清晰、准确反映实施内容，项目名称不宜宽泛。

4.通过河北省科技计划项目综合服务平台在线填写项目申报书，凡不填写的内容，请用“无”表示。

5.申报书中的单位名称，请填写全称，并与单位公章一致。申报书纸质版应与在线填写的电子版版本一致，纸质版需要项目负责人签字，日期如实填写。

填写完成后，请申报单位对所申报信息的真实、完整、有效进行审核，并对申报材料的真实性、完整性负责。

| 项目申报单位基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 棒材磁粉探伤表面缺陷智能识别与机器人修磨系统研发与应用示范 |  |  |  |  | 所属专项 |  | 中央引导地方科技发展资金项目 |  |  |
| 指南代码 |  | 4010301-科技成果转移转化项目 |  |  |  |  | 科技活动类型 |  | 研究与发展成果应用 |  |  |
| 应用行业 |  | 钢压延加工 |  |  |  |  | 技术领域 |  | 机器人开发及应用 |  |  |
| 所属学科1 |  | 4605030-工业机器人技术 |  |  |  |  | 所属学科2 |  | 无 |  |  |
| 关键词 |  | 棒材,磁粉探伤,表面缺陷检测,机器人修磨,人工智能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报 单 位 概 况 | 单位名称 | 河冶科技股份有限公司 |  |  |  |  | 法定代表人 |  | 米永旺 |  |  |
|  | 单位地址 | 河北省石家庄经济技术开发区世纪大道17号 |  |  |  |  | 注册（纳税） 地区 |  | 河北省-石家庄市-藁城区 |  |  |
|  | 统一社会 信用代码 | 91130000601079105D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 李栋 |  |  |  |  | 手机 |  | 15032349311 |  |  |
|  | 办公电话 | 0311-88382070 |  |  |  |  | E-mail |  | hyhssld@163.com |  |  |
|  | 项目联系人 | 张付祥 |  |  |  |  | 手机 |  | 13933169053 |  |  |
|  | 办公电话 | 0311-81668630 |  |  |  |  | E-mail |  | hamzh@qq.com |  |  |
|  | 开户名称 | 河冶科技股份有限公司 |  |  |  |  | 开户银行行号 |  | 104121006704 |  |  |
|  | 开户银行 | 中行石家庄市裕东支行 |  |  |  |  | 帐号 |  | 100147746724 |  |  |
|  | 职工总数 | 860人 |  | 技术人员数 |  | 220人 | 中高级技术 人员数 |  | 112人 |  |  |
|  | 是否为省级以上高新技术企业 | 是 |  | 是否为省级以上科技型中小企业 |  | 是 | 所属园区 |  | 石家庄市-石家庄经济技术开发区 |  |  |
|  | 上年度单位研发投入 |  |  | 上年度单位销售收入 |  |  | 上年度单位研发投入 / 销售收入 |  |  |  |  |
|  | 5172.19万元 |  |  | 138077.49万元 |  |  | 3.75% |  |  |  |  |
|  | 注册资本 |  |  | 23053.0万元 | 注册时间 |  | 2000-08-21 |  | 拥有专利数量 |  | 43 |
|  | 单位性质 |  |  | 合资企业 | 单位规模 |  | 中型企业 |  |  |  |  |
|  | 其它特征 |  |  | 高新技术企业,省重点实验室（工程技术研究中心） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合作单位概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  | 国别 | 所属地区 | 单位地址 |  | 单位性质 | 联系人 |  | 手机 |  |
| 河北科技大学 |  |  | 中国 | 石家庄市-裕华区 | 石家庄市裕翔街26号 |  | 高等学校 | 张付祥 |  | 13933169053 |  |
| 北京科技大学 |  |  | 中国 | 北京市-海淀区 | 北京市学院路30号 |  | 高等学校 | 徐科 |  | 13911704986 |  |
| 项目立项背景及意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 随着钢铁制造业的快速发展，棒材产能和占比不断提高，用户对棒材产品的质量要求越来越高，探伤和修磨是棒材生产的关键环节。目前，特钢棒材表面质量复检和小批量普通棒材的表面缺陷普遍采用磁粉探伤设备检测、人工识别并标记缺陷，修磨工根据标记的缺陷人工修磨。缺陷识别难度大需要专业资质，作业环境差，对视力有一定伤害，经常造成误判和漏判，操作人才培养和招工存在困难。棒材的缺陷修磨作业效率低，修磨质量得不到保证。缺陷信息数据未能得到采集、分析。由于以上主要原因，当前棒材磁粉探伤线还不能适应用户对棒材日益提高的质量要求，严重制约了棒材质量的进一步提高和生产的整体智能化进程。 本项目针对棒材生产机器人化作业的需求，融合机器视觉、深度学习、大数据和机器人等技术，冶金装备企业协同本区域和北京科研单位，优势互补，将相关科技成果进行转化，研发棒材磁粉探伤表面缺陷智能识别与机器人修磨系统。项目的实施能够解放人力、提质增效、推进棒材生产的智能化进程，填补国内外空白，经济社会效益显著，对钢铁产业起到高端示范引领作用，对相关产业链、创新链发挥强劲的辐射带动作用，在我省大力推动现代化钢铁产业提质升级背景下具有重要意义。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目聚焦棒材表面缺陷机器人化修磨作业的发展需求，结合人工智能技术，引进北京科技资源，服务于河北省现代化钢铁产业，进行核心技术成果转化和系统研发，属于机器人化作业关键核心技术和产品的研发转化项目。目前，棒材磁粉探伤的表面缺陷检测和缺陷修磨作业主要由人工完成，棒材表面缺陷信息数据未能得到充分采集和智能化使用，需要用表面缺陷智能识别系统和机器人替代人工。本项目研发棒材磁粉探伤表面缺陷智能识别与机器人修磨系统，主要实施内容包括：(1)整合现有科技成果，通过促进科技投融资和促进技术合同交易的方式实现转移转化；(2)棒材磁粉探伤表面缺陷智能识别与机器人修磨系统关键技术研发，重点攻克磁粉探伤复杂场景图像数据采集、棒材磁粉探伤表面缺陷视觉智能识别、棒材表面质量与轧制工艺参数关联模型建立、修磨机器人末端操作器构型设计与分析、棒材表面缺陷修磨位姿估计、机器人修磨柔顺力控制等关键技术；(3)棒材磁粉探伤表面缺陷智能识别与机器人修磨系统在工业场景应用示范。本项目的实施将打通棒材精整生产的机器人化作业流程，推动棒材质量的迭代提高，在当前现代化钢铁产业转型升级和高质量发展新质生产力背景下具有重要意义。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第一部分项目背景

一、项目所属行业领域发展现状及趋势

目前，钢铁行业整体智能化转型进程逐步推进，机器人技术持续创新突破，应用范畴不断拓展，也亟需智能化升级。国内外棒材磁粉探伤生产线中棒材表面缺陷信息数据未能得到充分采集和智能化使用，棒材表面缺陷检测、缺陷修磨作业主要由人工完成，尚无棒材磁粉探伤表面缺陷智能识别与机器人修磨的工业应用案例。

本项目属于钢铁行业与机器人行业融合领域。当前钢铁制造与工业机器人领域的技术融合呈现显著发展趋势：在钢铁生产场景中集成机器人、机器视觉、自主决策等核心技术，结合深度学习、大数据等人工智能技术，研发相关智能技术与系统，提高产品质量和生产智能化水平。在棒材磁粉探伤表面缺陷智能识别和机器人修磨方面，将机器人、人工智能技术与棒材生产工艺相结合，聚焦现代化钢铁产业，研发相关缺陷数据测控和机器人作业等智能系统，实现棒材从缺陷识别到精准修磨的全流程机器人化作业和轧制工艺智能调控是一个必然趋势。

第二部分项目实施内容及目标

一、项目实施对产业的引领促进作用

棒材是国家工业化、现代化的重要支撑材料。目前，棒材的生产基本实现了自动化，特钢棒材二次复检和小批量普通棒材的磁粉探伤和修磨作业仍然依靠人工完成。本项目实施将实现棒材磁粉探伤表面缺陷信息测控、缺陷修磨机器人作业，对现代化钢铁产业的引领和促进作用主要包括：

(1)采用机器视觉、深度学习等技术，实现棒材磁粉探伤表面缺陷信息测量、缺陷修磨作业目标位姿估计，将棒材表面质量信息数据的采集规模和测量精度提高到一个新的水平；

(2)引入人工神经网络、大数据等技术，建立棒材表面质量与轧制工艺参数的关联模型，实现对生产工艺参数的持续优化调整，将优化结果反馈至MES（制造执行系统）系统，实现棒材质量的循环迭代提升；

(3)融合机器人、机器视觉、深度学习等技术，研发棒材表面缺陷修磨作业机器人系统，取代人工，生产效率和产品质量得到大幅度地跃升。

本项目的完成将打通棒材机器人化智能作业流程，对钢铁产业起到引领和示范作用，对上下游产业起到带动和辐射作用。

二、项目实施内容、技术路线及创新点

1.项目实施的主要内容

1.1  棒材磁粉探伤表面缺陷视觉智能识别系统研发

(1)针对磁粉探伤暗室荧光强反射复杂光环境，对光源、相机、镜头、镜片等优化匹配，应用机器视觉与数字图像处理技术，搭建棒材磁粉探伤视觉图像数据采集系统；

(2)采集横裂、凹坑、划伤等缺陷类型的图像数据，对数据进行标注和数据增强，制作棒材磁粉探伤表面缺陷数据集；

(3)应用深度学习技术，研发棒材磁粉探伤表面缺陷检测算法，构建缺陷视觉检测模型，开发棒材磁粉探伤表面缺陷视觉智能识别系统。

1.2  棒材表面缺陷修磨机器人系统研发

(1)确定棒材表面缺陷机器人修磨作业工艺流程，建立棒材表面缺陷修磨机器人系统架构；

(2)对修磨机器人末端操作器进行构型设计、拓扑结构分析，完成尺度综合；

(3)建立棒材表面缺陷修磨位姿估计的深度学习算法模型，计算机器人修磨位姿；

(4)对机器人进行运动学分析，提出柔顺力控制的机器人修磨控制算法，实现机器人的修磨轨迹规划、运动控制和能耗监测；

(5)开发棒材表面缺陷修磨机器人系统，以工控机为上位机，集成软硬件，形成棒材表面缺陷修磨机器人系统样机。

1.3  棒材磁粉探伤表面缺陷智能识别与机器人修磨信息系统集成

(1)将棒材磁粉探伤表面缺陷视觉智能识别和棒材表面缺陷修磨机器人的信息系统集成，开发网络通讯接口，建立与生产数据信息管控网络的数据链接，形成棒材精整生产全过程物质流与工艺、作业、设备及质量信息流等车间大数据时空精准匹配的棒材精整生产管控网络；

(2)根据缺陷特征、数量等信息，建立棒材表面质量与轧制工艺参数的关联模型，实现棒材生产信息的全流程可追溯和轧制工艺管控系统的循环迭代升级，提高棒材产品质量。

1.4  棒材磁粉探伤表面缺陷智能识别与机器人修磨系统应用示范

在企业的生产线进行工业生产试用，最终实现棒材磁粉探伤表面缺陷智能识别与机器人修磨系统应用示范，实施内容包括：

(1)在棒材精整生产线规划磁粉探伤表面缺陷智能识别和机器人修磨作业的工位，完成地基、电力、气路、水路等基础自动化设施建设；

(2)在各工位搭建工业互联网，建立各子系统之间的数据通讯，实现整个系统与车间大数据的信息共享；

(3)根据应用场景确定试生产的生产计划，记录和核算生产数据，对棒材磁粉探伤表面缺陷智能识别与机器人修磨系统进行运行管理和维护，完成工业应用。

2.项目技术路线或实施举措的可行性、先进性分析

2.1 可行性分析

(1)技术可行性：项目团队在项目涉及的机器视觉、深度学习、大数据、机器人等方面具备扎实的理论与实践基础，技术路线清晰、合理、完备，具有良好的技术可行性；

(2)人员可行性：项目团队在钢铁工业机器人系统研发、项目组织和管理方面有丰富经验，保障项目高效和稳定推进。

2.2 先进性分析

(1)应用机器视觉、深度学习等人工智能技术，实现棒材磁粉探伤表面缺陷识别定位，处于国内领先水平；

(2)使用机器视觉系统获取图像数据、采用深度学习等技术得到棒材表面缺陷修磨作业位姿，以柔顺控制为目标对机器人进行轨迹规划和运动控制，实现棒材表面缺陷修磨作业，处于国际、国内领先水平；

(3)建立棒材表面质量与轧制工艺参数的关联模型，对棒材质量进行智能调控，处于国内领先水平，填补国内空白。

3.创新点

(1)采用机器视觉系统，结合深度学习算法、磁粉探伤工艺，融合形态学、光学、磁学多维度特征，构建工业级缺陷图像数据集和自适应数据增强技术，突破机器视觉在弱对比度表面缺陷检测中的局限性；

(2)构建棒材表面质量指标-轧制工艺参数的关联模型，集成生产大数据与在线检测数据，实现轧制工艺参数的自适应优化；

(3)融合人工智能、大数据、机器人技术，建立覆盖"缺陷识别-工艺优化-智能修磨-质量追溯"的棒材精整全流程智能生产系统。

三、项目实施的预期经济社会效益目标

1.经济效益

本项目通过研发棒材磁粉探伤表面缺陷智能识别与机器人修磨系统，在完成示范应用后将形成可复制的行业解决方案。经产业化推广后，预计全面投产后可降低人工成本、提高产能、提升产品质量。以一条磁粉探伤棒材生产线年产2.5万吨计算，年产值约1亿元以上，后续可通过技术改造和智能化管理，持续创造增量价值。

2.社会效益

(1)本项目的实施将建立棒材磁粉探伤表面缺陷智能识别与修磨示范平台，推动我省传统制造业向机器人方向转型，其形成的技术标准可为棒材行业智能化改造起到示范作用；

(2)本项目的实施将提升就业质量、改善劳动条件，实现从业人员专业技能水平提升；

(3)本项目实施采用产学研协同创新机制，校企合作共同攻克生产中的关键技术难题，推动产学研的深度融合，企业的技术需求推动高校科研的开展，成果转化则反过来促进企业的技术进步，京津冀高校共同服务于河北省的现代化发展需求，科研成果在实际生产中推广转化，形成可持续的创新循环；

(4)本项目的实施不仅为应用企业带来直接的经济效益，还能提升河北省企业在钢铁市场中的竞争力，推动传统钢铁产业结构的优化升级，推动河北省在现代化钢铁产业和机器人产业的技术突破和高质量发展。

四、项目实施的预期绩效目标

| 总体 目标 | 实施期目标 |  |  |  | 第一年度目标 | 第二年度目标 | 第三年度目标 | 第四年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 转化科技成果4项，支持科技特派员1人，支持高新技术企业1个，促进科技投融资金600万元，促进技术合同交易额600万元，新装置2项，授权发明专利2件，软件著作权2项。 |  |  |  | 转化科技成果2项，支持科技特派员1人，支持高新技术企业1个，促进科技投融资金300万元，促进技术合同交易额300万元，新装置1项，授权发明专利1件，软件著作权1项。 | 转化科技成果2项，促进科技投融资金250万元，促进技术合同交易额250万元，新装置1项，授权发明专利1件，软件著作权1项。 | 促进科技投融资金50万元，促进技术合同交易额50万元。 |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 数量指标 | 支持高新技术企业数量 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 支持科技特派员数量（人） | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 转化科技成果数量 | 4 | 2 | 2 | 0 |  |
|  |  |  | 软件著作权数（项） | 2 | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  |  | 授权发明专利（件） | 2 | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  |  | 新装置（项） | 2 | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  | 经济效益 | 促进科技投融资金（万元） | 600 | 300 | 250 | 50 |  |
|  |  |  | 促进技术合同交易额（万元） | 600 | 300 | 250 | 50 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度：优>=85% |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分申报单位及合作单位研究基础

一、申报单位的已有工作基础、研究成果、研究队伍等

（一）申报单位在该领域取得的相关成果

河冶科技股份有限公司是中国新材料领域的龙头企业安泰科技股份有限公司控股的股份制企业，是研发和生产相结合的先进金属材料及制品生产企业。产品按照应用类别分为刀具材料、模具材料、关键零部件材料三大系列，按制备工艺分类有传统工艺、粉末冶金和喷射成形三种，按产品品种分为棒材、银亮材、锻材、异型材、线材、丝材、预硬棒材、带材、板材、锻件、锻坯、刀具共十二个系列上千种规格，广泛应用于工具、模具、量具、汽车、航空、船舶、冶金、机械、轨道交通、汽轮机等诸多工业领域，产品销往国内二十六个省市、自治区、直辖市，并远销欧美、东南亚等十余个国家和地区。持续不断提高研发创新能力与技术装备水平，不断完善销售模式和提高服务质量，努力成为世界知名的工模具材料供应商及解决方案提供者。

河冶科技股份有限公司与国内钢铁研究总院、成都工具研究所、北京科技大学、河北科技大学、河北工业大学、上海大学、重庆大学等院校单位开展智能制造装备、先进钢铁材料等合作研究。公司坚定落实高质量发展，以两化融合体系建设为基础，加大智能制造技术开发，进一步打造先进、高效、绿色、智能标杆生产线，开发了多套自动化装备，通过自动化设备+视觉精细化检测+智能决策控制的装备替代人工作业，实现现场作业高效、高精度处理，并获得集团公司多项奖励，累计授权专利40余件。

河冶科技股份有限公司拥有项目直接相关的代表性专利共4件，全部为国家发明专利（详见附件河冶科技专利1-4）。

（二）负责人及项目主要骨干人员的科研水平及主要成果

(1)项目负责人，李栋，工学硕士，高级工程师，河冶科技股份有限公司技术中心主任，河北冶金青年，石家庄市特殊津贴专家，中国钢研科技集团数字化研发工艺工程组组长，主要从事特殊钢成分设计组织优化工艺技术研究数字化研发工作。发表论文9篇，授权发明专利8件，主研“高品质模具钢关键技术研发及产业化”等多项河北省重点研发计划项目，获多项省、市及行业协会科技进步奖奖励。

(2)项目骨干成员，王春梅，工学硕士，河北科技大学正高级工程师、硕士研究生导师。长期从事自动控制、机器视觉和机器人等方面的科研和实验教学工作，主持国家重点研发计划项目子课题1项，主研河北省重大科技成果转化项目1项、河北省重点研发计划项目1项，主研河北省重点基础研究计划项目1项、河北省自然基金项目1项。发表学术论文40余篇，其中被SCI/EI检索20多篇；国家专利授权/软件著作权登记10余件；主编教材1部；获得河北省科技进步二等奖1项、北京市科技进步二等奖1项。

(3)项目骨干成员，徐科，工学博士，北京科技大学终身教授、博士研究生导师，钢铁共性技术协同创新中心学术委员会主任。教育部新世纪优秀人才、北京市科技新星、冶金青年科技奖获得者，中国图象图形学学会视觉检测专委会副主任、CSTM标准委员会/工业现场试验表征标准化技术委员会副主任委员。长期从事机器视觉、工业检测、智能制造等领域的研究工作，近5年主持国家重点研发计划课题1项、国家自然科学基金项目2项、北京市重点项目1项。获省部级一等奖3项、二等奖3项。发表论文150余篇，出版专著5部，授权国家发明专利30余件。

(4)项目骨干成员，张付祥，工学博士，河北科技大学教授、硕士研究生导师，2025年石家庄市科技特派团团长。毕业于哈尔滨工业大学智能机器人与系统国家重点实验室，长期从事机器人机构学、传感器、机器视觉和工业人系统集成等方面的科研教学工作，主持国家重点研发计划项目子课题1项，主持河北省自然科学基金项目1项，主研河北省科技计划项目5项。发表学术论文50余篇，其中被SCI/EI检索20余篇，出版专著3部；授权国家专利200余件，软著登记40余项。

(5)项目骨干成员，陈彦锦，高级工程师，河冶科技股份有限公司副总经理，主管固定资产投资、设备和信息化管理、绿色化智能化规划与提升工作。近年来主持开展冶金产线数字化信息化示范工程，开发工业机器人系统完成多项冶金装备自动化数控化改造，以及能源绩效、设备管理、关键生产工序的智能制造场景建设，主研完成河北省科技计划项目2项。发表学术论文6篇，授权国家专利2件。

(6)项目骨干成员，尤晓东，高级工程师，石家庄市市管拔尖人才、河北省机械工程学会委员，长期从事高合金工模具新材料开发、金属变形工艺研究工作，5项成果获得河北冶金科学技术奖二等奖等奖励，承担11项公司研发项目并在技术进步奖评选中获得1等奖，发表论文7篇，授权发明专利5件。

（三）申报单位科研及开展技术推广的基础条件

河冶科技股份有限公司致力于新钢种、新工艺和新装备的研发，包括高速钢、合金工具钢、不锈钢、特殊要求的合金、粉末冶金、喷射冶金产品及工艺研究和开发。总占地面积156641.91平米，固定资产总原值10.18亿万元，产能50000吨，拥有自主设计的变频电渣重熔设备、独有的3t级喷射成形装备、奥地利GFM公司SX55精锻机、美国BPC5000剥皮矫直机、美国LECO氧氮氢检测仪、日立S3400扫描电镜等先进设备，形成了国际先进、国内领先的高速工具材料产线。

与国内钢铁研究总院、成都工具研究所、北京科技大学、河北科技大学、河北工业大学、上海大学、重庆大学等院校，国际先进企业ERASTEEL、NACHI、INTECO有着广泛交流与合作。作为院士合作重点单位，注重产学研结合，致力于推动高速工具钢技术进步及成果转化。河冶科技股份有限公司是国家高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业、制造业单项冠军企业、国家级绿色工厂、河北省科技领军企业、河北省科技型中小企业、河北省创新性中小企业，设有博士后科研工作站、CNAS国家认可实验室，承建先进钢铁材料技术国家工程研究中心-河冶工模具钢研究中心、河北省企业技术中心、河北省高速工具钢技术创新中心、河北省工模具重点实验室。

二、合作单位的选择原因及其优势

(1)河北科技大学

河北省重点建设的多科性骨干大学，国家国防科技工业局与河北省人民政府共建的省部共建大学。拥有36个省部级以上科技创新平台，加入国家产业技术创新联盟3个、省产业技术创新战略联盟5个，学校获批“国家技术转移示范机构”，河北省第一批“科技成果输出基地”。

项目组成员致力于钢铁工业机器人研发，相关项目包括：国家重点研发计划项目“面向特钢棒材精整作业的机器人系统”；河北省自然科学基金京津冀专项项目“特殊钢贴标机器人构型设计与视觉定位关键技术研究”；其他省市项目“面向特钢棒线材轧制作业的机器人系统研发及应用示范”、“军工销轴和弹体用棒材研发及其产业化”、“高品质棒材自动标识系统关键及示范连铸坯信息码智能识别系统关键技术研究与应用”、“特钢棒材精整线贴标机器人研发及产业化”等多项。

河北科技大学拥有项目直接相关的代表性专利共6件，全部为国家发明专利（详见附件河北科大专利1-6）。

(2)北京科技大学

中国第一所钢铁工业高等学府。钢铁共性技术协同创新中心是以北京科技大学和东北大学两所冶金特色高校为核心，联合宝武、鞍钢、首钢等国内龙头企业，钢研集团、中科院金属所等研究院所，上海大学、武汉科技大学等高校共同组建。中心于2014年10月成功入选国家“2011计划”，成为钢铁领域唯一国家级协同创新平台。

项目组成员致力于产品质量建模与工业大数据应用、先进工业检测技术、深度学习与智能算法等智能制造领域核心共性关键技术研究及工业应用，在全流程质量管控、金属表面检测、5G+工业视觉等方面取得多项成果。近五年承担国家重点研发项目5项、省部级项目10项，获得省部级奖励10余项。

北京科技大学拥有项目直接相关的代表性专利共2件，全部为国家发明专利（详见附件北京科大专利1-2）。

三、相关的国际合作与交流

河冶科技股份有限公司是先进金属材料及制品生产企业。原产线位于石家庄东二环内，年产高合金材料能力15000吨，产品质量在国内处于领先水平，但是与国际发达国家相比，还存在差距。

2007年，河冶科技股份有限公司聘请奥地利因泰克（INTECO）公司开展全方位调研咨询，谋划高合金材料新产线建设。INTECO是一家在国际冶金技术领域具有重要影响力的公司，成立于1973年，总部位于奥地利，该公司专注于提供创新的冶金设备和解决方案，为河冶科技提供了涵盖产线装备、工艺技术、产品质量等详细的诊断，以及未来项目规划、设计的全方位服务，为河冶科技现有年产40200吨高合金材料新产线建设奠定基础。

现有高合金材料生产线于2008年在石家庄经济技术开发区启动建设，2023年12月完成项目验收并投入使用。高合金材料母材制备，采用美国应达感应加热技术，实现废钢全冶炼，相比传统熔化过程，合金烧损低、成份均匀、污染小。母材锭开坯过程，采用奥地利进口精锻机锻打，四轴数控快速变形，提高锻造精锻和效率。银亮材交付，引进三条美国hetran精整线，实现尺寸125 m棒材到4 mm线材的剥皮、精矫、抛光，为客户提供h9级精度银亮材，为高品质合金材料走向国际市场提供助力。加工过程的除尘系统，集合美国唐纳森技术，提高烟尘气过滤精度，减少烟尘排放。

- 进度安排

1.研究任务的研发进度

为保障项目顺利进行，项目研发进度具体如下：

2025.03～2025.04  需求分析，技术调研，项目总体设计与规划，完成项目申报；

2025.05～2025.06  缺陷修磨机器人系统架构设计，机械系统结构设计；

2025.07～2025.12  末端操作器设计、分析与集成，视觉测量系统集成；

2026.01～2026.03  采用人工智能技术进行视觉检测和位姿估计算法开发与试验；

2026.04～2026.06  机器人运动学分析、轨迹规划和运动控制算法研究与试验；

2026.07～2026.09  缺陷智能识别与机器人修磨系统关键技术实验室验证；

2026.10～2026.12  工业样机搭建，生产线基础自动化和信息化改造，工业试生产；

2027.01～2027.02  应用示范，成果总结、验收资料整理，项目验收。

2.年度及重点节点安排

2025年度：4月完成项目申报，12月完成机械系统开发；

2026年度：6月完成测量和控制算法研发，12月完成试验样机搭建和实验室验证；

2027年度：2月完成应用示范和项目结题准备。

3.中期目标

2026年6月，完成棒材磁粉探伤表面缺陷智能识别与机器人修磨系统关键技术研发，完成项目绩效指标60%以上。

第五部分项目组织实施、保障措施及风险分析

一、项目组织实施机制

项目团队以河冶科技股份有限公司的工程师团队，河北科技大学、北京科技大学的骨干教师和研究生为核心组成专项工作组，下设技术攻关组和应用示范组，由项目负责人进行统筹协调。技术攻关组聚焦棒材磁粉探伤表面缺陷图像采集和智能识别算法优化、高精度缺陷修磨系统研发、棒材磁粉探伤表面缺陷视觉智能识别和棒材表面缺陷修磨机器人的信息系统集成，完成关键技术研发与系统集成；应用示范组落实应用单位，协调钢厂规划试验工位，配置调试和运维人员驻场，配合应用单位实现应用示范。

项目负责人全面负责项目的研究方向、内容和进展，及时协调项目实施过程中出现的各种矛盾和问题，各个工作组组长负责具体研发计划的执行与进度管控。为强化技术支撑体系，拟聘由现代化钢铁和工业机器人行业技术专家、科研机构学术带头人及财务管理专家组成的专家顾问组，顾问团队主要承担技术路线论证、实施方案评估及阶段性成果验收等职能，通过定期会商机制为项目管理层提供决策支持，并构建全过程质量监控体系保障项目目标达成。

二、保障措施

本项目紧密对接国家“十四五”智能制造、“钢铁工业调整升级规划”、“机器人产业发展规划”、质量强国战略，符合《新一代人工智能发展规划》中智能工业机器人及机器视觉检测的技术方向，满足经济社会发展对重大技术装备的需求为目标，依托中央引导地方科技发展资金支持，政策支撑体系完善。

项目构建“产学研用”一体化协同机制，项目申报单位与合作单位签署合作协议，建立权责明确的协同管理机制。现代化钢铁企业需求牵引，省内钢铁优势企业牵头，联合京冀高校的智力资源进行技术攻关，完成工业样机开发，在省内钢铁企业进行应用示范和产业推广，形成“技术研发-场景验证-标准输出”全链条协作网络。

项目整合多方资源保障落地：资金方面，申请中央引导资金支持，申请企业保证配套资金支持；技术方面，依托多项发明专利等核心成果和省级重点实验室设备、算力资源进行成果转化和关键技术研发；智力资源方面，使用河北科技大学和北京科技大学的庞大的智力资源；硬件方面，使用国产的机器人、传感及控制设备，保障供应链安全；应用场景方面，在我省钢铁企业测试和应用，确保落地。

三、风险分析及对策

(1)技术风险方面，依托研发团队在专业领域的技术积淀和完备的科研基础设施，项目组已完成系统架构设计及核心技术的可行性验证，团队成员兼具扎实的学术背景和丰富的研发经验，配合前期完成的技术路线论证与原型测试，已有效规避技术研发层面的不确定性；

(2)市场风险方面，目标产品在提质增效、成本优化及智能升级方面具有显著竞争优势，钢铁行业智能化改造需求持续释放，在石家庄市、河北省，乃至全国的钢铁企业均存在相关的技术和设备需求，随着技术和产品迭代，其应用场景广阔；

(3)政策风险方面，项目深度契合《中国制造2025》战略规划及钢铁行业智能升级专项政策，符合工业机器人产业发展方向。通过推动传统制造业的数字化转型，项目实施具有明确的政策合规性和产业支持优势，不存在政策风险；

(4)实施过程中的制约因素以及相应对策措施，主要集中在资金是否能及时到位、人员调配及分工合作、市场应用等方面，资金方面采用"企业自筹为主+专项补贴补充"的融资模式，确保资金链稳定，依托单报和合作单位的长效管理架构，优化资源配置与人员调配，市场应用方面构建"研发-中试-应用"的闭环体系，设立用户反馈快速响应通道，能保障项目研发成果落地。

第六部分项目组主要成员

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 证件号码 | 职称 | 学历 | 学位 | 研究领域 | 所学专业 | 单位名称 | 分工 | 是否为科技特派员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李栋 | 男 | 38 | 130730198703101054 | 高级工程师 | 研究生 | 硕士 | 特种钢铁材料 | 黑色金属及其合金 | 河冶科技股份有限公司 | 项目研究方案及实施 | 否 |
| 2 | 王春梅 | 女 | 53 | 132336197203051920 | 正高级工程师 | 研究生 | 硕士 | 新型控制技术和产品的前端研究 | 自动化技术应用 | 河北科技大学 | 技术研发负责人 | 否 |
| 3 | 徐科 | 男 | 53 | 330227197208036133 | 研究员 | 研究生 | 博士 | 面向行业及企业信息化的应用系统 | 材料表面与界面(包括表面优化技术) | 北京科技大学 | 成果转化负责人 | 否 |
| 4 | 张付祥 | 男 | 53 | 132932197207115212 | 教授 | 研究生 | 博士 | 机器人开发及应用 | 工业机器人技术 | 河北科技大学 | 机器人系统集成 | 是 |
| 5 | 陈彦锦 | 男 | 41 | 130181198410144832 | 高级工程师 | 本科 | 学士 | 先进制造系统 | 计算机辅助制造 | 河冶科技股份有限公司 | 应用示范负责人 | 否 |
| 6 | 尤晓东 | 男 | 51 | 110108197410282295 | 高级工程师 | 本科 | 学士 | 先进制造系统 | 轧制 | 河冶科技股份有限公司 | 工业应用方案设计 | 否 |
| 7 | 满晓飞 | 男 | 39 | 130181198605206116 | 讲师 | 研究生 | 博士 | 机器人开发及应用 | 机电一体化技术 | 河北科技大学 | 棒材表面缺陷智能识别 | 否 |
| 8 | 赵德龙 | 男 | 33 | 230702199205300010 | 助理研究员 | 研究生 | 博士 | 机器人开发及应用 | 工业机器人技术 | 北京科技大学 | 信息系统集成 | 否 |
| 9 | 牛旭斐 | 女 | 40 | 130185198501110043 | 高级工程师 | 研究生 | 硕士 | 特种钢铁材料 | 黑色金属及其合金 | 河冶科技股份有限公司 | 测试与试验 | 否 |
| 10 | 辛栋梅 | 女 | 39 | 130126198608022721 | 高级工程师 | 研究生 | 硕士 | 特种钢铁材料 | 材料检测与分析技术 | 河冶科技股份有限公司 | 测试与试验 | 否 |
| 11 | 何宁 | 女 | 41 | 130629198409250621 | 高级工程师 | 研究生 | 硕士 | 有色金属材料先进制备、加工和成形 | 材料合成与加工工艺 | 河冶科技股份有限公司 | 应用示范实施 | 否 |
| 12 | 侯世龙 | 男 | 24 | 130527200106252410 | 无职称 | 本科 | 学士 | 机器人开发及应用 | 工业机器人技术 | 河北科技大学 | 机器人机械系统设计 | 否 |
| 13 | 任浩瑞 | 男 | 22 | 131026200301148237 | 无职称 | 本科 | 学士 | 机器人开发及应用 | 工业机器人技术 | 河北科技大学 | 试验研究 | 否 |
| 14 | 武静毅 | 男 | 26 | 130423199908091712 | 无职称 | 本科 | 学士 | 机器人开发及应用 | 工业机器人技术 | 河北科技大学 | 试验研究 | 否 |

预算填写说明

一、省级财政资金 预算的编制要坚持任务相关性、政策相符性和经济合理性，实事求是编制提出项目预算。填报时，直接费用应按设备费、业务费、劳务费三个类别填报。直接费用中除50万元以上的设备费外，其他费用只提供基本测算说明，不需要提供明细。 （一）直接费用 指在项目实施过程中发生的与之直接相关的费用，具体包括： 1.设备费：指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。计算类仪器设备和软件工具可在设备费科目列支。应当严格控制设备购置，鼓励开放共享、自主研制、租赁专用仪器设备以及对现有仪器设备进行升级改造，避免重复购置。填报时，50万元以上的设备详细说明。 2.业务费：指在项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用，发生的测试化验加工、燃料动力、出版／文献／信息传播／知识产权事务、会议／差旅／国际合作交流等费用，以及其他相关支出。填报时，对单笔大额支出、对外委托支出重点说明。 3.劳务费：指在项目实施过程中支付给参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目科研辅助人员等的劳务性费用，以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。 项目聘用人员的劳务费开支标准，参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平，根据其在项目研究中承担的工作任务确定，其由单位缴纳的社会保险补助、住房公积金等“五险一金”纳入劳务费科目开支。 专家咨询费不得支付给参与项目及其项目管理相关的工作人员。专家咨询费标准参照《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128号）规定，由项目申报单位结合实际自行确定。 二、自筹资金 对自筹资金主要用途、支出预算做简要说明。

第七部分 项目预算表

# 单位：万元

| # 序号 | # 预算科目名称 | # 金额 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 一、省级财政资金 | # 100.00 |
| # 2 | # （一）直接费用 | # 100.00 |
| # 3 | # 1.设备费 | # 0.00 |
| # 4 | # 其中：购置设备费 | # 0.00 |
| # 5 | # 2.业务费 | # 85.00 |
| # 6 | # 3.劳务费 | # 15.00 |
| # 7 | # 二、自筹资金 | # 300.00 |
| # 8 | # 合 计 | # 400.00 |

项目预算基本测算说明（不包含单价50万以上的设备详细说明）

一、省级财政资金100万元 (一)直接费用 1.设备费 本项目不含设备费。 2.业务费 业务费总额85万元。 (1)加工费 加工费总额10万元，用于机器人机械零件加工费用。 (2)测试费 测试费总额5万元，零件扫描测量、取样试验、机械性能测试等费用。 (3)材料费 材料费总额60万元，用于购买各种电机、驱动器、减速器、传感器，轴承、轴承座、联轴器、型材、螺栓等机械通用零部件，小型控制器、接近开关、接触器、继电器、交换机等电气与通信元器件，打印、装订等耗材费用。 (4)知识产权相关费用 知识产权相关费用总额5万元，用于申请专利、软著登记、文献检索查询。 (5)差旅交通费 差旅交通费总额5万元，用于会议／差旅／国际合作交流。 3.劳务费15万元 劳务费总额15万元，用于专家咨询、劳务雇佣、研究生科研补助。 二、自筹资金 自筹资金总额300万元。 自筹资金主要用于以下几个方面： (1)技术成果转移转化相关费用； (2)项目样机制作的主要零部件、元器件和耗材； (3)项目应用相关耗材、物料、人力成本等支出。

单价50万元以上的设备详细说明（无相关情况，本栏填“无”）

无。

| 承担单位、合作单位经费预算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 任务分工 | 研究任务 负责人 | 合计 | 专项经费 | 自筹经费 |
| 1 | 河冶科技股份有限公司 | 申报单位 | 棒材磁粉探伤表面缺陷智能识别与机器人修磨系统应用示范 | 李栋 | 330.0 | 30.00 | 300.00 |
| 2 | 河北科技大学 | 合作单位 | 棒材磁粉探伤表面缺陷智能识别与机器人修磨系统研发 | 王春梅 | 60.0 | 60.00 | 0.00 |
| 3 | 北京科技大学 | 合作单位 | 棒材磁粉探伤表面缺陷智能识别与机器人修磨信息系统集成 | 徐科 | 10.0 | 10.00 | 0.00 |

归口管理部门意见

（盖章） 年 月 日

第八部分附件

| 附件目录： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 附件类型 | 附件名称 |
| 1 | 营业执照（统一社会信用代码证） | 河冶科技-营业执照 |
| 2 | 合作协议（工作协议） | 合作协议 |
| 3 | 技术路线图 | 技术路线图 |
| 4 | 其他 | 2024年研发投入佐证-财务报表 |
| 5 | 其他 | 河冶科技-博士后科研工作站 |
| 6 | 其他 | 河冶科技-高新技术企业 |
| 7 | 其他 | 河冶科技-专精特新小巨人企业 |
| 8 | 其他 | 河冶科技-制造业单项冠军企业 |
| 9 | 其他 | 河冶科技-国家级绿色工厂 |
| 10 | 其他 | 河冶科技-CNAS实验室认可证书 |
| 11 | 其他 | 河冶科技-河北省科技领军企业 |
| 12 | 其他 | 河冶科技-河北省高品质工模具材料重点实验室 |
| 13 | 其他 | 河冶科技-河北省科技型中小企业 |
| 14 | 其他 | 河冶科技-河北省创新型中小企业 |
| 15 | 其他 | 河冶科技-河北省企业技术中心 |
| 16 | 其他 | 河冶科技-河北省高速工具钢技术创新中心 |
| 17 | 其他 | 河冶科技专利1-高合金工具钢中残余奥氏体含量的检测方法 |
| 18 | 其他 | 河冶科技专利2-超薄不锈钢轧制轧辊用高速钢及其制备方法 |
| 19 | 其他 | 河冶科技专利3-冷作模具钢及其制备方法 |
| 20 | 其他 | 河冶科技专利4-热作模具钢的制备方法及热作模具钢 |
| 21 | 其他 | 河北科大专利1-基于主辅眼的圆钢端面双目视觉定位方法 |
| 22 | 其他 | 河北科大专利2-成捆圆钢多目视觉识别系统及计数方法 |
| 23 | 其他 | 河北科大专利3-一种大棒端面标记方案及字符图像矫正方法 |
| 24 | 其他 | 河北科大专利4-贴标机器人系统部件空间位置优化方法 |
| 25 | 其他 | 河北科大专利5-飞机蒙皮钻铆加工专用末端操作器 |
| 26 | 其他 | 河北科大专利6-直角坐标式棒材端面喷码机器人 |
| 27 | 其他 | 北京科大专利1-一种双频电磁超声检测系统 |
| 28 | 其他 | 北京科大专利2-一种线圈自激励电磁超声兰姆波换能器 |
| 29 | 其他 | 项目负责人-河冶科技李栋-科研能力佐证 |
| 30 | 其他 | 项目骨干-河北科大王春梅-科研能力佐证 |
| 31 | 其他 | 项目骨干-北京科大徐科-科研能力佐证 |
| 32 | 其他 | 项目骨干-河北科大张付祥-科研能力佐证 |
| 33 | 其他 | 项目骨干-河冶科技陈彦锦-科研能力佐证 |
| 34 | 其他 | 项目骨干-河冶科技尤晓东-科研能力佐证 |

是否涉及人类遗传资源   是   R否

人类遗传资源情况表

| 序号 | 活动种类 | 涉及内容 | 具体项目名称 | 申请单位 | 批准/备案时间 （取得批件或已备案，请上传附件，并填写时间） | 人类遗传资源来源机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集 | 重要遗传家系 特定地区人类遗传资源 科技部规定数量的人类遗传资源（累积500人以上） 罕见病 具有显著性差异的特殊体质或生理特征的人群 拟采集种类 拟采集数量 |  |  |  |  |  |
| 2 | 保藏 | 材料保藏地点 材料保藏设施（设备） 信息保藏平台 拟保藏种类 拟保藏数量 |  |  |  |  |  |
| 3 | 利用 | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 4 | 国际合作(行政许可) | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 5 | 国际合作(备案) | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 6 | 出境 | 境外合作方 出境用途 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 7 | 信息对外提供或开放使用 | 外方单位名称 合作研究目的 来源 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |

注：1.本表格所涉及人类遗传资源包括人类遗传资源材料和人类遗传资源信息。

2.如涉及审批或备案，请将审批（备案）通知书扫描上传。

3.项目实施过程中如涉及采集、保藏、国际合作、出境、数据对外提供或开放使用，须按照《人类遗传资源管理条例》报中国人类遗传资源管理办公室审批或备案。