河北省中央引导地方科技发展资金

项目申报书

（科技成果转移转化）

专项名称：中央引导地方科技发展资金项目

指南代码：6020301-科技成果转移转化项目

支持方向：重点产业成果转化项目

项目名称：高品质线材智能作业与管控系统研发及应用示范

申报单位：石家庄钢铁有限责任公司

合作单位：河北科技大学

项目负责人：李俊慧

归口管理部门：河钢集团有限公司

科技厅分管处室：科技资源统筹处

申报预算年度：2024年

起止年月：2024-05 至 2026-04

填报日期：2024-06-18

河北省科学技术厅制

填报说明

1. 项目申报书分为“项目背景”“项目实施内容及目标”“申报单位及合作单位研究基础”“进度安排”“项目组织实施、保障措施及风险分析”“项目组主要成员”“项目预算表”和“附件”八个部分。申报书的内容将作为项目评审、以及签订任务书的重要依据，申报书的各项填报内容请实事求是、准确完整、层次清晰。

2.请申报单位认真阅读申报通知，所申报的项目实施内容须对应指南代码、符合指南的要求。

3.申报单位可根据申报通知、申报项目的实施内容自行确定所申报项目的项目名称。项目名称应清晰、准确反映实施内容，项目名称不宜宽泛。

4.通过河北省科技计划项目综合服务平台在线填写项目申报书，凡不填写的内容，请用“无”表示。

5.申报书中的单位名称，请填写全称，并与单位公章一致。申报书纸质版应与在线填写的电子版版本一致，纸质版需要项目负责人签字，日期如实填写。

填写完成后，请申报单位对所申报信息的真实、完整、有效进行审核，并对申报材料的真实性、完整性负责。

| 项目申报单位基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 高品质线材智能作业与管控系统研发及应用示范 |  |  |  |  | 所属专项 |  | 中央引导地方科技发展资金项目 |  |  |
| 指南代码 |  | 6020301-科技成果转移转化项目 |  |  |  |  | 科技活动类型 |  | 应用研究 |  |  |
| 应用行业 |  | 钢压延加工 |  |  |  |  | 技术领域 |  | 先进制造系统 |  |  |
| 所属学科1 |  | 4605030-工业机器人技术 |  |  |  |  | 所属学科2 |  | 5202040-模式识别 |  |  |
| 关键词 |  | 高品质线材,质量测控,机器人作业,机器视觉,人工智能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报 单 位 概 况 | 单位名称 | 石家庄钢铁有限责任公司 |  |  |  |  | 法定代表人 |  | 黄永建 |  |  |
|  | 单位地址 | 石家庄市和平东路363号 |  |  |  |  | 注册（纳税） 地区 |  | 河北省-石家庄市-长安区 |  |  |
|  | 统一社会 信用代码 | 91130000104365784H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 李俊慧 |  |  |  |  | 手机 |  | 18332128679 |  |  |
|  | 办公电话 | 0311-86913090 |  |  |  |  | E-mail |  | lijunhui@hbisco.com |  |  |
|  | 项目联系人 | 张付祥 |  |  |  |  | 手机 |  | 13933169053 |  |  |
|  | 办公电话 | 0311-81668630 |  |  |  |  | E-mail |  | hamzh@qq.com |  |  |
|  | 开户名称 | 石家庄钢铁有限责任公司 |  |  |  |  | 开户银行行号 |  | 105121061050 |  |  |
|  | 开户银行 | 中国建设银行股份有限公司石家庄裕华支行 |  |  |  |  | 帐号 |  | 13001615208050502561 |  |  |
|  | 职工总数 | 3251人 |  | 技术人员数 |  | 976人 | 中高级技术 人员数 |  | 232人 |  |  |
|  | 是否为省级以上高新技术企业 | 是 |  | 是否为省级以上科技型中小企业 |  | 否 | 所属园区 |  |  |  |  |
|  | 上年度单位研发投入 |  |  | 上年度单位销售收入 |  |  | 上年度单位研发投入 / 销售收入 |  |  |  |  |
|  | 52089.0万元 |  |  | 1021411.77万元 |  |  | 5.1% |  |  |  |  |
|  | 注册资本 |  |  | 200740.2399万元 | 注册时间 |  | 1997-05-22 |  | 拥有专利数量 |  | 196 |
|  | 单位性质 |  |  | 合资企业 | 单位规模 |  | 大型企业 |  |  |  |  |
|  | 其它特征 |  |  | 高新技术企业,省级创新型（试点）企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合作单位概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  | 国别 | 所属地区 | 单位地址 |  | 单位性质 | 联系人 |  | 手机 |  |
| 河北科技大学 |  |  | 中国 | 石家庄市-裕华区 | 石家庄市裕翔街26号 |  | 高等学校 | 张付祥 |  | 13933169053 |  |
| 项目立项背景及意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 线材是我国第二大钢材生产品种，随着经济社会高质量快速发展，高品质线材的市场需求日益旺盛，对线材生产与质量管控提出更高的要求。目前，线材生产基本实现了自动化，但中间料型尺寸、表面缺陷和轧制参数检测调整等质量测控环节主要由人工完成，作业环境差、检测精度低，数据的规模和处理深度不够，对产品质量的指导和调控效果不明显。同时，成捆线材的打捆线固连作业由人工完成，成捆线材的特征参数和捆型数据未能得到采集、分析和指导生产，质量难以保证。由于以上主要原因，当前线材生产与管控系统还不能适应用户对高品质线材日益提高的质量要求，严重制约了线材质量的进一步提高和生产的整体智能化进程。 本项目针对高品质线材生产和管控的智能化需求，融合计算机视觉、机器学习、大数据和机器人等人工智能技术，结合项目承担单位世界领先的线材生产条件，将相关科技成果进行转化，研发高品质线材智能作业与管控系统。项目的实施能够解放人力、提质增效、推进线材生产的智能化进程，填补国内外空白，经济社会效益显著，对线材产业起到高端示范引领作用，对相关产业链、创新链发挥强劲的辐射带动作用，在当前智能制造和发展新质生产力背景下具有重要意义。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目围绕河北省先进钢铁产业，聚焦高品质线材机器人化作业和质量管控的智能化发展需求，进行核心技术成果转化和系统研发，属于人工智能关键核心技术和产品的研发转化项目。目前，线材的中间料型尺寸、表面缺陷检测和轧制参数调整等质量测控环节以及打捆线固连作业主要由人工完成，成捆线材的特征参数和捆型数据未能采集，需要用机器人和智能管控系统替代人工。本项目研发高品质线材智能作业与质量管控系统，主要实施内容包括：(1)整合现有科技成果，通过带动社会资金投入、促进科技投融资和促进技术合同交易的方式实现转移转化；(2)高品质线材智能作业与管控系统关键技术研发，重点攻克红热态线材中间料型尺寸测量、红热态线材坯料表面缺陷检测、线材中间料形和表面质量调控方法、打捆线固连作业机器人末端操作器构型设计与分析、打捆线固连作业位姿估计算法、成捆线材特征参数及捆型测控方法等关键技术；(3)高品质线材智能作业与管控系统开发及应用示范。本项目的实施将打通高品质线材生产和质量管控的智能化作业流程，推动高品质线材质量的迭代提高，在当前钢铁产业转型升级和发展新质生产力背景下具有重要意义。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第一部分项目背景

一、项目所属行业领域发展现状及趋势

目前，国内外高品质线材生产中线材的中间料型尺寸、表面缺陷检测和轧制参数调整等质量测控环节以及打捆线固连作业主要由人工完成，成捆线材的特征参数和捆型数据未能采集，高品质线材智能作业与管控系统相关研究不系统、不深入，没有具体的工业应用案例。

本项目所属学科为工业机器人技术和人工智能的交叉学科，具体行业领域为先进钢铁。本学科和行业的发展趋势为：融合机器视觉、深度学习、大数据、机器人等人工智能技术，结合行业特点，聚焦工业制造中信息感知、自主调控、协同作业、装备智能化等方面技术要求，研发相关智能技术与系统，提高产品质量和生产智能化水平。在高品质线材智能作业和管控方面，将人工智能技术与线材生产工艺相结合，研发相关的质量参数测控、机器人作业和网络管控等智能系统，实现高品质线材生产的全自动化作业和质量参数智能管控，是一个必然趋势。

第二部分项目实施内容及目标

一、项目实施对产业的引领促进作用

线材是我国第二大钢材生产品种，是装备制造业高质量发展的重要基础材料。目前，线材生产基本实现了自动化，但质量测控和打捆线固连作业仍然依靠人工完成，本项目实施将实现线材中间料型尺寸与表面缺陷信息测控、成捆线材特征参数与捆型测控、打捆线固连机器人作业，对先进钢铁产业的引领和促进作用主要包括：

(1)采用机器视觉、深度学习等技术，实现线材中间料型尺寸与表面缺陷信息、成捆线材特征参数与捆型、打捆线固连作业目标位姿的测量，将质量参数与信息数据的采集规模和测量精度提高到一个新的水平；

(2)引入人工神经网络、大数据等技术，建立线材质量与轧制工艺参数的关联模型，实现对生产工艺参数的持续优化调整，将优化结果反馈至MES（制造执行系统）系统，实现线材质量的循环迭代提升；

(3)融合机器人、立体视觉、深度学习等技术，研发打捆线固连作业机器人系统，取代人工，生产效率和产品质量得到大幅度地跃升。

本项目的完成将打通线材智能化生产工艺链条，对高品质线材生产产业起到高端引领和示范作用，对上下游产业起到强劲的带动和辐射作用。

二、项目实施内容及技术路线

1.项目实施的主要内容

1.1 线材质量检测与机器人作业系统模型

确定系统架构主要包括线材中间料型尺寸与表面缺陷信息测控系统、成捆线材特征参数与捆型测控系统、打捆线固连作业机器人系统，构建系统层次模型。

1.2 线材中间料型尺寸与表面缺陷信息测控系统

(1)搭建耐高温视觉系统，应用计算机视觉与数字图像处理技术，研发线材料型数据智能采集系统；

(2)搭建耐高温的多相机视觉系统，通过多视角图像拼接，应用机器视觉、深度学习等人工智能技术，研发线材坯料表面缺陷检测系统；

(3)建立线材质量与轧制工艺参数的关联模型，实现线材料型与坯料表面质量管控的循环迭代升级。

1.3 成捆线材特征参数与捆型测控系统

(1)采用机器视觉、光栅等智能感知技术，研发成捆线材特征参数测量系统；

(2)应用机器视觉、深度学习等人工智能技术，开发捆型智能检测系统。

(3)应用人工智能、大数据等技术，建立成捆线材特征参数、捆型和打捆、吐丝工艺参数关联模型，实现成捆线材特征参数与捆型质量管控的循环迭代升级。

1.4 打捆线固连作业机器人系统

(1)确定打捆线固连作业的工艺流程，建立线材打捆线固连作业机器人系统架构；

(2)对末端操作器进行构型设计、有限元分析，完成尺度综合；

(3)建立点云深度学习的打捆线固连作业位姿估计的算法模型，计算打捆线固连作业点位姿；

(4)对机器人进行运动学分析，提出“节能”控制算法，实现机器人的轨迹规划、运动控制和能耗监测；

(5)开发打捆线固连作业机器人控制系统，以工控机为上位机，集成软硬件，形成打捆线固连作业机器人系统样机。

1.5 高品质线材智能作业和管控系统集成

将各子系统集成，开发网络通讯接口，建立与厂内生产数据信息管控网络以及MES系统链接，形成全过程物质流与工艺、作业、设备及质量信息流等车间大数据时空精准匹配的新一代线材生产管控网络，研发高品质线材智能作业和管控系统。

1.6 高品质线材智能作业和管控系统应用示范

在企业的生产线进行工业生产试用，最终实现高品质线材智能作业和管控系统应用示范，实施内容包括：

(1)在线材生产线规划质量检测和机器人作业的工位，完成地基、电力、气路、水路等基础自动化设施建设；

(2)在各工位搭建工业互联网，建立各系统之间的数据通讯，实现整个系统与车间大数据的信息共享；

(3)根据应用场景确定试生产的生产计划，记录和核算生产数据，对智能作业与管控系统进行运行管理和维护，完成工业应用。

2.项目技术路线的可行性、先进性分析

2.1 可行性分析

(1)技术可行性：项目团队在项目涉及的机器视觉、深度学习、大数据、机器人等方面具备扎实的理论与实践基础，技术路线清晰、合理、完备，具有良好的技术可行性；

(2)人员可行性：项目团队在钢铁工业机器人和智能系统研发方面长期合作，项目组织和管理有丰富经验，保障项目高效和稳定推进。

2.2 先进性分析

(1)建立多相机、立体相机等多个视觉系统，应用机器视觉、深度学习等人工智能技术，实现线材的中间料型尺寸测量和坯料表面缺陷检测、成捆线材特征参数测量和捆型检测，处于国内领先水平；

(2)使用立体视觉系统获取点云数据、采用深度学习等技术得到打捆线固连作业位姿，以“节能”为目标对机器人进行轨迹规划和运动控制，实现打捆线固连作业，处于国际、国内领先水平，填补国内外空白；

(3)建立线材质量与轧制工艺参数的关联模型，建立成捆线材特征参数、捆型和打捆、吐丝工艺参数关联模型，对线材质量进行智能调控，处于国内领先水平，填补国内空白。

三、项目实施的预期目标

1.科学技术预期指标

(1)线材料型检测周期：≤0.2 s

(2)线材表面缺陷识别准确率：≥85%

(3)成捆线材特征参数和捆型检测周期：≤70 s

(4)打捆线固连作业周期：≤70 s

2.产业预期指标

本项目旨在推动钢铁产业的创新边界，通过融合机器视觉、深度学习和大数据分析、机器人技术等前沿人工智能技术，实现先进钢铁产业高品质线材生产流程的智能化改造。项目将实现线材产品质量参数的自动化检测与智能调控，包括料型、捆型测量和缺陷识别与生产工艺参数智能调控，替代人工检测和工艺参数调整；完成打捆线固连作业机器人系统的开发，包括末端操作器设计、位姿估计、运动学分析和轨迹规划；集成人工智能算法，特别是深度学习模型，以提高系统的识别准确性和作业效率；规划生产信息的收集和利用，积累线材生产大数据，与车间MES系统组网，打造智能车间夯实基础。项目实施后，预计转化科技成果4项以上，带动社会资金投入1000万元以上，促进科技投融资600万元以上，促进技术合同交易额600万元以上。

3.社会效益

(1)本项目的实施将大幅度提升线材生产的智能化水平，实现生产效率和产品质量的跃升，对高品质线材生产产业起到高端引领和示范作用，对上下游产业起到强劲的带动和辐射作用；

(2)本项目的实施将提升就业质量、改善劳动条件；

(3)本项目实施中，通过校企合作共同攻关推动产学研的深度融合，企业的技术需求推动大学的科研开展和成果转化，大学面向中国式现代化河北场景建设开展科学研究并在企业的生产实践中推广应用，形成良性发展；

(4)本项目的实施不仅为参与企业带来直接的经济效益，还对整个钢铁制造业产生深远的影响，通过智能化升级，推动产业链的现代化，提升中国在全球钢铁市场中的竞争力，并为制造业的可持续发展树立新的标杆，为中国式现代化贡献河北智慧和河北力量；

(5)项目将通过智能化生产减少能源消耗和废弃物排放，推动钢铁产业向绿色生产转型，支持全球可持续发展目标，长期战略效益将通过促进产业升级和实现可持续发展，为钢铁产业的未来发展奠定坚实基础。

4.经济效益

本项目完成高品质线材智能作业与管控系统研发和应用示范后，在生产企业进行推广，预计达产后减少人工费用、提高产能、改善产品质量，实现高品质线材年销售收入3.5亿元，经济效益显著。未来还可以对线材产品质量测控与机器人系统进行技术改造形成新的产品，进一步深耕市场。

四、项目实施的预期绩效目标

| 总体 目标 | 实施期目标 |  |  |  |  | 第一年度目标 | 第二年度目标 | 第三年度目标 | 第四年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 带动社会资金投入1000万元，促进科技投融资金600万元，促进技术合同交易额600万元，转化科技成果4项，新装置3项，授权发明专利2件，软件著作权2项，发表论文2篇，支持高新技术企业1个，支持科技特派员2人。 |  |  |  |  | 带动社会资金投入500万元，促进科技投融资金300万元，促进技术合同交易额300万元，转化科技成果2项，新装置2项，授权发明专利1件，软件著作权1项，发表论文1篇，支持高新技术企业1个，支持科技特派员2人。 | 带动社会资金投入300万元，促进科技投融资金200万元，促进技术合同交易额200万元，转化科技成果2项，新装置1项。 | 带动社会资金投入200万元，促进科技投融资金100万元，促进技术合同交易额100万元，授权发明专利1件，软件著作权1项，发表论文1篇。 |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 数量指标 | 转化科技成果数量 | 4 | 2 |  | 2 | 0 |  |
|  |  |  | 支持科技特派员数量（人） | 2 | 2 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 发表中文核心期刊论文（篇） | 2 | 1 |  | 0 | 1 |  |
|  |  |  | 软件著作权数（项） | 2 | 1 |  | 0 | 1 |  |
|  |  |  | 授权发明专利（件） | 2 | 1 |  | 0 | 1 |  |
|  |  |  | 新装置（项） | 3 | 2 |  | 1 | 0 |  |
|  |  |  | 支持高新技术企业数量 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 经济效益 | 促进技术合同成交额（万元） | 600 | 300 |  | 200 | 100 |  |
|  |  |  | 促进科技投融资金（万元） | 600 | 300 |  | 200 | 100 |  |
|  |  |  | 带动社会资金投入（万元） | 1000 | 500 |  | 300 | 200 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度：优>=85% |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分申报单位及合作单位研究基础

一、申报单位的已有工作基础、研究成果、研究队伍等

（一）申报单位在该领域取得的相关成果

申请单位石家庄钢铁有限责任公司是河钢集团特钢板块标志性企业，始建于1957年，国内外高端装备制造业材料主要供应商。主导产品齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、易切削非调质钢、合金结构钢、优质碳素结构钢等，广泛应用于汽车、工程机械、轨道交通、能源工程等领域，产品深入嵌入客户产业链，出口世界30余个国家和地区，多项产品替代进口。河钢石钢采用短流程生产工艺，主要大棒、中棒、小棒、高速线材四条轧钢生产线，具备年产钢200万吨、材192万吨的生产能力，总资产约132亿元，年销售收入约60亿元，年利润约2亿元。公司拥有研发人员912人，并配有一批具国际先进水平的研究设备，保证了各项研发工作持续有效开展。

河钢石钢积极与河北科技大学、北京大学、北京科技大学、东北大学、中国科学院、钢铁研究总院等高校及科研院所开展先进智能制造装备、钢材坯质量改善提升等合作研究。承担国家级和省部项目25项，科技成果共获得河北省科学进步奖6项，获得中国钢铁工业协会、金属学冶炼科学技术奖9项，获得省级以上科技进步奖11项，累计获得专利授权196件，其中发明专利17件，软件著作权登记28项。

河钢石钢拥有项目直接相关的代表性专利共6件，其中发明专利4件、实用新型专利2件（详见附件石钢专利1-6）：

[1]一种成捆圆钢端面自动贴标系统中贴标机器人的优选方法,ZL201610911099X,发明

[2]一种棒材智能化精整作业系统,ZL2021100960237,发明

[3]棒材精整线物料搬运机器人系统,ZL2021100967255,发明

[4]一种连铸坯割瘤在线清理装置及方法,ZL2017101841629,发明

[5]一种棒材标牌焊接机器人,ZL2022214952289,新型

[6]一种连铸坯端面信息码自动识别设备,ZL2020214441354,新型

（二）负责人及项目主要骨干人员的科研水平及主要成果

(1)项目负责人，李俊慧，工学博士，正高级工程师，河钢石钢副总经理。“高品质钢制备全流程钢中非金属夹杂物精益控制集成关键技术及应用”获教育部科学技术一等奖；“高品质管棒材精密斜辊矫直工艺理论与装备研发及其应用”获山西省科技进步奖二等奖。主研国家重点研发计划项目“面向特钢棒材精整作业的机器人系统应用示范”；主持石家庄市科技计划项目“面向钢材轧制质量检测的机器人系统研发与应用示范”、“棒材标牌在线制备与机器人焊接系统研发及示范应用”。授权发明专利4件，发表科技论文7篇。

(2)项目骨干成员，张付祥，工学博士，河北科技大学教授、硕士研究生导师，2024年河北省驻河钢石钢科技特派员。毕业于哈尔滨工业大学智能机器人与系统国家重点实验室，长期从事机器人机构学、传感器、机器视觉和工业人系统集成等方面的科研教学工作，主持国家重点研发计划项目子课题1项，主持河北省自然科学基金项目1项，主研河北省科技计划项目3项。发表学术论文50余篇，其中被SCI/EI检索20余篇，学术专著2部；授权国家专利、软著200余件。

(3)项目骨干成员，叩志飞，河钢石钢四级专家，钢益公司总经理。参与河北省科技厅重大成果转化项目“高强超韧非调质钢的性能柔性控制关键技术集成及产业化应用”。授权发明专利1件，实用新型4件。发表科技论文3篇。

(4)项目骨干成员，王春梅，工学硕士，河北科技大学正高级工程师、硕士研究生导师。主持国家重点研发计划项目子课题1项，主研省级项目4项。发表学术论文40余篇；授权国家专利、软著10余件；获得河北省科技进步二等奖1项、北京市科技进步二等奖1项。

(5)项目骨干成员，霍彦朋，工学硕士，高级工程师，河钢石钢技术部副部长（主持工作）。获公司及以上奖奖励14项，取得QC成果7项，授权专利9件，发表科技论文4篇。

(6)项目骨干成员，满晓飞，工学博士，河北科技大学讲师、硕士研究生导师。主持国防基础科研计划项目1项，主研河北省重点研发计划项目、河北省科技冬奥专项项目、河北省军民融合科技创新专项项目、河北省科技攻关计划项目共4项。发表学术论文10余篇，授权发明专利2件。

(7)项目骨干成员，苗趁意，钢益公司总经理助理，轧钢技师、正高级工程师。与河北科技大学联合完成了科技开发项目“特钢棒材智能喷码机器人系统研发”，“特钢棒材精整线贴标机器人系统研发及产业化”、“特钢棒材焊牌机器人系统研发及应用”。获公司及以上奖奖励14项，授权专利11件，发表科技论文8篇。

(8)项目骨干成员，常鹏飞，河钢石钢技术部轧钢流程一级主管。参与河北省科技计划项目“特钢棒材精整线贴标机器人系统研发及产业化”、“面向特钢棒线材轧制作业的机器人系统研发及应用示范”，参与石家庄市科技计划项目“连铸坯信息码智能识别系统关键技术研发与应用”；授权发明专利3件，实用新型专利5件，发表科技论文3篇。

（三）申报单位科研及开展技术推广的基础条件

河钢石钢是河北省科技领军企业、河北省博士后创新实践基地，河北省高新技术企业、创新型企业、河北省技术创新示范企业。目前公司已经通过“国军标质量管理体系认证”，现在正在积极推进“武器装备科研生产单位保密资质认证”、“武器装备科研生产许可证认证”、“装备承制单位资格名录认证”的相关工作。拥有国家级理化检测中心和高端产品试验研究室、省级企业技术中心，配备研究、检测、分析设备。

河钢石钢技术中心为国家企业技术中心、河北省技术创新中心，多次被评为省级优秀企业技术中心，建有博士后科研工作站。河钢石钢技术创新中心设有工业机器人分中心，在硬件方面：拥有串联和并联机器人系统各5套，三维视觉测量系统2套、二维视觉测量系统1套、激光雷达测量系统1套、连铸坯信息码识别系统1套、钢材表面缺陷识别系统1套，自主研发的特钢棒材智能贴标机器人系统1套、特钢棒材喷码机器人系统1套、连铸坯切割机器人系统1套；在软件方面：建有数字仿真中心，拥有ANSYS、Pro-E等三维设计、分析与仿真正版软件，完全满足项目开展研发的软件需求。相关主要仪器设备还包括扫描电子显微镜、能谱仪、电子背散射衍射仪、自动显微硬度分析仪、自动端淬硬度计和快速顶锻实验机等。

二、合作单位的选择原因及其优势

河北科技大学是省重点建设的多科性骨干大学，国家国防科技工业局与河北省人民政府共建的省部共建大学。学校拥有36个省部级以上科技创新平台，加入国家产业技术创新联盟3个、省产业技术创新战略联盟5个，牵头组建了“河北省高校知识产权运用联盟”，学校获批“国家技术转移示范机构”，是河北省第一批“科技成果输出基地”。先后获国家科技进步奖二等奖1项，全军科技进步一等奖1项，全国高等学校技术发明二等奖1项，省部级科技奖励210余项。

河北科技大学项目组成员致力于钢铁工业机器人研发，和申请单位河钢石钢有长期合作，合作项目包括：河北省自然科学基金京津冀专项项目“特殊钢贴标机器人构型设计与视觉定位关键技术研究”；国家重点研发计划项目“面向特钢棒材精整作业的机器人系统”；其他省市项目“面向特钢棒线材轧制作业的机器人系统研发及应用示范”、“军工销轴和弹体用棒材研发及其产业化”、“连铸坯激光视觉定重切割技术研发与应用”、“高品质棒材自动标识系统关键及示范连铸坯信息码智能识别系统关键技术研究与应用”、“特钢棒材精整线贴标机器人研发及产业化”等多项，其中双方合作研发的成捆棒材贴标机器人系统得到了河北日报、石家庄日报和相关网络媒体的广泛报道。

河北科技大学拥有项目直接相关的代表性专利共6件（全部为发明专利，详见附件科大专利1-6）：

[1]基于视觉的成捆棒材端面标签漏贴检测与误差测量方法,ZL2019100171489

[2]圆钢端面贴标五自由度混联机器人尺度综合方法,ZL2018110536475

[3]标牌焊接机器人专用末端操作器,ZL2021111885460

[4]基于主辅眼的圆钢端面双目视觉定位方法,ZL2017108785723

[5]一种大棒端面标记方案及字符图像矫正方法,ZL2019100171563

[6]基于二值图像灰度共生矩阵的棒材端面字符图像识别方法,ZL2019107982329

三、相关的国际合作与交流

河钢石钢高品质线材生产线（简称高线）于2021年4月投产，产品规格为φ5-25 mm，主要产品为合金结构钢、轴承钢、弹簧钢、易切削非调质钢、硬线钢、特殊焊接钢、高强标准件用钢、钢帘线用钢、工具钢等。

高线的技术装备水平达到了世界先进水平，采用了国内外先进的生产工艺技术，包括合金钢加热炉新技术、炉号自动识别技术、大压力二次除鳞技术、大压下高精度轧机、坯料中间补热装置、高精度精轧机轧机、高精度减定径轧机、在线控轧控冷技术、温度自动监测、大风量风机冷却和绝热保温罩技术、无极集卷技术、自动P&F线盘卷运输机、自动打捆机、操作室集中操作、主要设备在线监测诊断等。

高线工艺设计为与美国Morgan公司设计，其中高速区水箱、减定径换挡箱、680剪、智能夹送辊、无级集卷站机电设备全部由Morgan公司供货、安装及调试。高线高速区控轧控冷水箱共有8组，使用普锐特美国公司提供增强温度控制系统（ETCS），在轧制后进入斯太尔摩输送机上进行控制冷却之前快速冷却轧件。减定径换挡箱共有离合器8个，1#离合器为2位，2-8#离合器均为3位，由伺服电机操作，编码器反馈位置。680剪是位于NTM前高速连续运行飞剪，具有切头、切尾和碎断功能。转辙器为伺服控制横向移动，引导轧件通过宽剪刃，切头剪刃位于0°，切尾剪刃位于180°。智能夹送辊跟随吐丝机进行升速和降速，保证从轧件从减定径脱开后可以获得稳定力矩。无级集卷站作为Morgan公司的独有专利技术，使用上下托盘控制，可以实现最短4 s的生产节奏。

高速区在线监测系统是Morgan与ITR公司合作开发的，通过在高速区设备安装三轴传感器和单轴传感器，所有测点的数据采集自动完成，具备连续监测加定期分析报告，优质的数据质量，数量和连续性等功能，实现设备预知维修。

- 进度安排

1.研究任务的研发进度

为保障项目顺利进行，项目研发进度具体如下：

2024.05～2004.06  需求分析，技术调研，项目总体设计与规划，完成项目申报；

2024.07～2024.09  打捆线固连机器人系统架构设计，机械系统结构设计；

2024.10～2024.12  末端操作器设计、分析与集成，测量系统集成；

2025.01～2025.03  采用人工智能技术进行视觉检测和位姿估计算法开发与试验；

2025.04～2025.06  机器人运动学分析，轨迹规划和运动控制算法研究与试验；

2025.07～2025.09  试验样机搭建，机器人系统和测控集成，实验室技术验证；

2025.10～2025.12  工业样机搭建，生产线基础自动化和信息化改造，工业试生产；

2026.01～2026.04  应用示范，整理资料，项目验收。

2.年度及重点节点安排

2024年度：6月完成项目申报，12月完成机械系统开发；

2025年度：6月完成测量和控制算法研发，12月完成试验样机搭建和实验室验证；

2026年度：4月完成应用示范和项目结题准备。

3.中期目标

2025年6月，完成高品质线材智能作业与管控系统关键技术研发，完成项目绩效指标60%以上。

第五部分项目组织实施、保障措施及风险分析

一、项目组织实施机制

项目技术团队以河钢石钢的技术研发部门和与河北科技大学的骨干教师和研究生团队为核心，由项目组长进行统筹协调，组成机器人系统机械结构设计优化与系统控制技术研发、机器视觉与传感测量技术研发、数据信息通讯技术研发等多个课题实施小组联合进行关键技术的研发。同时还设有系统集成团队将各子系统进行集成，搭建样机并调试优化，由应用示范协调推进组对整个项目产品进行应用推广。

项目负责人全面负责项目的研究方向、内容和进展，协调解决项目中遇到的重大问题；各课题组长负责和协调各课题的研究工作，保证课题的按计划进展。项目涉及自动化、信息化等诸多领域，拟聘请钢铁企业、行业协会、科研院所等单位的相关技术领军专家和财务专家成立项目专家技术委员会，专家组对项目和课题研究提供技术指导和咨询，为项目和课题负责人做出决策提供建议，监督检查项目和课题实施工作，保证项目的顺利实施和目标的圆满实现。

二、保障措施

为保障项目顺利完成，申请单位与合作单位已经签署合作协议，依据项目申报指南要求和项目指标，明确各方分工和组织管理职责，针对项目的日常管理与运行制订详细的规章制度，保障本项目有效实施、高效运行，建立资源共享机制，根据项目进展需求，灵活调动和共享优势资源，加速研发和产业化应用进程。

项目负责人全面负责项目的研究方向、内容和进展，协调解决项目中遇到的重大问题，重点围绕关键技术瓶颈问题，按照“基础研究-技术研发-装备研制-平台建设-工程示范”全链条一体化实施。在开展和推进研究工作中，项目组既会充分发挥各课题组的特色，也将不断围绕总体目标协同攻关。

近年来，随着“中国制造2025”、“钢铁工业调整升级规划”、“机器人产业发展规划”的国家政策提出，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以提升智能制造水平为主攻方向，满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备的需求为目标，符合国家战略需求，具有重要的理论及现实意义。同时，在后续研究和应用过程中，引进国内优秀企业参与本项目的延伸研究和应用示范，推动本项目科技资源和成果的行业和社会共享，实现经济效益与社会效益最大化。

三、风险分析及对策

(1)技术风险方面，本项目目标产品所涉及相关领域积累了丰富的研究基础和工作基础，拥有实力雄厚的研发队伍、良好的科研环境和实验条件，项目组成员具有扎实的基础知识、丰富的相关研究和实践经验以及良好的科研素质。同时，本项目已经完成了系统总体方案设计、关键技术调研和技术验证，不存在技术风险；

(2)市场风险方面，本项目目标产品在提升产品质量、提高企业效益、降低劳动力成本、提高企业自动化和信息化程度等方面具有巨大优势。经调研，在石家庄市、河北省，乃至全国的钢铁企业均存在相关的设备需求，石家庄辖区内的设备需求即可满足本项目设备应用和短期推广的需求；

(3)政策风险方面，本项目在“中国制造2025”、“钢铁工业调整升级规划”、“机器人产业发展规划”的国家政策规划下提出，实现传统产业的自动化和信息化，不存在政策风险；

(4)实施过程中的制约因素以及相应对策措施，主要集中在资金是否能及时到位、人员调配及分工合作、市场应用等方面，资金方面以申请单位的自筹资金为主、专项经费为辅，申请单位保障资金的及时到位，申请单位和合作单位有完善的项目合作和管理机制，能保障项目研发成果落地。

第六部分项目组主要成员

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 证件号码 | 职称 | 学历 | 学位 | 研究领域 | 所学专业 | 单位名称 | 分工 | 是否为科技特派员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李俊慧 | 男 | 43 | 130107198108061514 | 正高级工程师 | 研究生 | 博士 | 先进制造系统 | 机械设计原理与方法 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 项目负责人 | 否 |
| 2 | 张付祥 | 男 | 52 | 132932197207115212 | 教授 | 研究生 | 博士 | 机器人开发及应用 | 工业机器人技术 | 河北科技大学 | 技术研发负责人 | 是 |
| 3 | 叩志飞 | 男 | 47 | 130102197703271819 | 工程师 | 本科 | 学士 | 有色金属材料先进制备、加工和成形 | 轧制 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 应用示范负责人 | 否 |
| 4 | 王春梅 | 女 | 52 | 132336197203051920 | 正高级工程师 | 研究生 | 硕士 | 面向行业的工业生产过程综合自动化控制系统 | 自动化技术应用 | 河北科技大学 | 质量参数智能测控方法与系统 | 否 |
| 5 | 霍彦朋 | 男 | 38 | 130125198610107533 | 高级工程师 | 研究生 | 硕士 | 特种钢铁材料 | 轧制 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 轧制质量工艺参数调整与优化 | 否 |
| 6 | 满晓飞 | 男 | 38 | 130181198605206116 | 讲师 | 研究生 | 博士 | 机器人开发及应用 | 机电一体化技术 | 河北科技大学 | 打捆线固连机器人系统开发 | 否 |
| 7 | 苗趁意 | 男 | 50 | 21030219740411091x | 正高级工程师 | 本科 | 学士 | 先进制造系统 | 轧制 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 基础自动化改造 | 否 |
| 8 | 常鹏飞 | 男 | 34 | 130182199012223915 | 工程师 | 本科 | 学士 | 面向行业及企业信息化的应用系统 | 轧制 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 基础信息化改造 | 否 |
| 9 | 计晓东 | 男 | 27 | 130984199702032119 | 助教 | 研究生 | 硕士 | 机器人开发及应用 | 工业机器人技术 | 河北科技大学 | 智能作业与管控系统调试 | 否 |
| 10 | 任鹏飞 | 男 | 36 | 130181198808056437 | 工程师 | 本科 | 学士 | 先进制造系统 | 黑色金属及其合金 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 生产管理与分析 | 否 |
| 11 | 陈明 | 男 | 52 | 130102197209101814 | 工程师 | 大专 | 无 | 专用控制装置 | 控制仪表 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 工业试生产 | 否 |
| 12 | 和鹏辉 | 男 | 24 | 130432200012130119 | 无职称 | 本科 | 学士 | 机器人开发及应用 | 工业机器人技术 | 河北科技大学 | 试验研究 | 否 |
| 13 | 王泽谦 | 男 | 23 | 13018220011002531x | 无职称 | 本科 | 学士 | 机器人开发及应用 | 工业机器人技术 | 河北科技大学 | 试验研究 | 否 |
| 14 | 聂志水 | 男 | 39 | 130106198506171210 | 高级工程师 | 研究生 | 硕士 | 专用机械 | 冶金机械及自动化 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 生产设备调试 | 否 |
| 15 | 于珍庭 | 男 | 40 | 130121198401091410 | 工程师 | 本科 | 学士 | 面向行业及企业信息化的应用系统 | 自动化技术应用 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 管控系统调试 | 否 |

预算填写说明

一、省级财政资金 预算的编制要坚持任务相关性、政策相符性和经济合理性，实事求是编制提出项目预算。填报时，直接费用应按设备费、业务费、劳务费三个类别填报。直接费用中除50万元以上的设备费外，其他费用只提供基本测算说明，不需要提供明细。 （一）直接费用 指在项目实施过程中发生的与之直接相关的费用，具体包括： 1.设备费：指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。计算类仪器设备和软件工具可在设备费科目列支。应当严格控制设备购置，鼓励开放共享、自主研制、租赁专用仪器设备以及对现有仪器设备进行升级改造，避免重复购置。填报时，50万元以上的设备详细说明。 2.业务费：指在项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用，发生的测试化验加工、燃料动力、出版／文献／信息传播／知识产权事务、会议／差旅／国际合作交流等费用，以及其他相关支出。填报时，对单笔大额支出、对外委托支出重点说明。 3.劳务费：指在项目实施过程中支付给参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目科研辅助人员等的劳务性费用，以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。 项目聘用人员的劳务费开支标准，参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平，根据其在项目研究中承担的工作任务确定，其由单位缴纳的社会保险补助、住房公积金等“五险一金”纳入劳务费科目开支。 专家咨询费不得支付给参与项目及其项目管理相关的工作人员。专家咨询费标准参照《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128号）规定，由项目申报单位结合实际自行确定。 二、自筹资金 对自筹资金主要用途、支出预算做简要说明。

第七部分 项目预算表

# 单位：万元

| # 序号 | # 预算科目名称 | # 金额 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 一、省级财政资金 | # 200.00 |
| # 2 | # （一）直接费用 | # 200.00 |
| # 3 | # 1.设备费 | # 0.00 |
| # 4 | # 其中：购置设备费 | # 0.00 |
| # 5 | # 2.业务费 | # 190.00 |
| # 6 | # 3.劳务费 | # 10.00 |
| # 7 | # 二、自筹资金 | # 600.00 |
| # 8 | # 合 计 | # 800.00 |

项目预算基本测算说明（不包含单价50万以上的设备详细说明）

一、省级财政资金200万元 (一)直接费用 1.设备费 本项目不含设备费。 2.业务费 业务费总额190万元。 (1)加工费 加工费总额20万元，用于机器人机械零件加工费用。 (2)测试费 测试费总额10万元，零件扫描测量、取样试验、机械性能测试等费用。 (3)材料费 材料费总额150万元，用于购买各种电机、驱动器、减速器、传感器，轴承、轴承座、联轴器、型材、螺栓等机械通用零部件，小型控制器、接近开关、接触器、继电器、交换机等电气与通信元器件，打印、装订等耗材费用。 (4)知识产权相关费用 知识产权相关费用总额5万元，用于发表论文、申请专利、文献检索查询。 (5)差旅交通费 差旅交通费总额5万元，用于会议／差旅／国际合作交流。 3.劳务费10万元 劳务费总额10万元，用于专家咨询，研究生科研补助。 二、自筹资金 自筹资金总额600万元。 自筹资金主要用于以下几个方面： (1)应用示范生产线的基础自动化和基础信息化改造； (2)应用示范生产原材料； (3)技术成果转移转化相关费用。

单价50万元以上的设备详细说明（无相关情况，本栏填“无”）

无。

| 承担单位、合作单位经费预算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 任务分工 | 研究任务 负责人 | 合计 | 专项经费 | 自筹经费 |
| 1 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 申报单位 | 高品质线材智能作业与管控系统的研究总体规划及应用示范 | 李俊慧 | 640.0 | 40.00 | 600.00 |
| 2 | 河北科技大学 | 合作单位 | 高品质线材智能作业与管控系统的关键技术研发和样机研制 | 张付祥 | 160.0 | 160.00 | 0.00 |

归口管理部门意见

（盖章） 年 月 日

第八部分附件

| 附件目录： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 附件类型 | 附件名称 |
| 1 | 营业执照（统一社会信用代码证） | 河钢石钢-营业执照 |
| 2 | 合作协议（工作协议） | 合作协议 |
| 3 | 技术路线图 | 技术路线图 |
| 4 | 其他 | 河钢石钢-河北省科技领军企业 |
| 5 | 其他 | 河钢石钢-国家企业技术中心 |
| 6 | 其他 | 河钢石钢-高新技术企业证书 |
| 7 | 其他 | 石钢专利1-一种成捆圆钢端面自动贴标系统中贴标机器人的优选方法-发明 |
| 8 | 其他 | 石钢专利2-一种棒材智能化精整作业系统-发明 |
| 9 | 其他 | 石钢专利3- 棒材精整线物料搬运机器人系统-发明 |
| 10 | 其他 | 石钢专利4-一种连铸坯割瘤在线清理装置及方法-发明 |
| 11 | 其他 | 石钢专利5-一种棒材标牌焊接机器人-新型 |
| 12 | 其他 | 石钢专利6-一种连铸坯端面信息码自动识别设备-新型 |
| 13 | 其他 | 科大专利1-基于视觉的成捆棒材端面标签漏贴检测与误差测量方法-发明 |
| 14 | 其他 | 科大专利2-圆钢端面贴标五自由度混联机器人尺度综合方法-发明 |
| 15 | 其他 | 科大专利3-标牌焊接机器人专用末端操作器-发明 |
| 16 | 其他 | 科大专利4-基于主辅眼的圆钢端面双目视觉定位方法-发明 |
| 17 | 其他 | 科大专利5-一种大棒端面标记方案及字符图像矫正方法-发明 |
| 18 | 其他 | 科大专利6-基于二值图像灰度共生矩阵的棒材端面字符图像识别方法-发明 |
| 19 | 其他 | 张付祥-河钢石钢-省特派员三方协议 |
| 20 | 其他 | 项目负责人李俊慧科研能力佐证 |
| 21 | 其他 | 项目技术研发负责人张付祥科研能力佐证 |

是否涉及人类遗传资源   是   R否

人类遗传资源情况表

| 序号 | 活动种类 | 涉及内容 | 具体项目名称 | 申请单位 | 批准/备案时间 （取得批件或已备案，请上传附件，并填写时间） | 人类遗传资源来源机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集 | 重要遗传家系 特定地区人类遗传资源 科技部规定数量的人类遗传资源（累积500人以上） 罕见病 具有显著性差异的特殊体质或生理特征的人群 拟采集种类 拟采集数量 |  |  |  |  |  |
| 2 | 保藏 | 材料保藏地点 材料保藏设施（设备） 信息保藏平台 拟保藏种类 拟保藏数量 |  |  |  |  |  |
| 3 | 利用 | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 4 | 国际合作(行政许可) | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 5 | 国际合作(备案) | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 6 | 出境 | 境外合作方 出境用途 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 7 | 信息对外提供或开放使用 | 外方单位名称 合作研究目的 来源 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |

注：1.本表格所涉及人类遗传资源包括人类遗传资源材料和人类遗传资源信息。

2.如涉及审批或备案，请将审批（备案）通知书扫描上传。

3.项目实施过程中如涉及采集、保藏、国际合作、出境、数据对外提供或开放使用，须按照《人类遗传资源管理条例》报中国人类遗传资源管理办公室审批或备案。