中央引导地方科技发展资金项目任务书

专   项   名   称：中央引导地方科技发展资金项目(科技创新基地项目)

项   目   名   称：低铜合金安全工具成型技术研发与产业化

项   目   编   号：254Z1002G

签   订   年   度：2025年

项 目 起 止 年 月：2025-03至2027-02

承 担 单位（乙方）：河北中泊防爆工具集团股份有限公司

合   作   单   位：无

项  目  负  责 人：杨景华                    负责人手机：13932752662

项  目  联  系 人：张金萍                    联系人手机：13084526209

开   户   名   称：河北中泊防爆工具集团股份有限公司

开   户   银   行：中国工商银行泊头支行

开 户 银 行 行 号：102144114107

账             号：0408020009245019879

归口管理单位（丙方）：沧州市科技局

科技厅分管处室：省科技厅科技资源统筹处

河北省科学技术厅制

填 写 说 明 一、项目任务书是省科技厅对河北省科技计划项目全程管理的基本文件之一。要求承担单位严格按规定格式客观、准确、全面填写，并对所填写内容的真实性负责。承担单位登录河北省科技计划项目综合平台在线填写、提交，逐级审核并经科技厅同意后在线打印书面任务书一式六份，报归口管理部门审查盖章，并将书面文件报省科技厅分管业务处室审查确认。 二、任务书甲方为项目任务下达单位，即省科技厅；乙方为项目承担单位；丙方为项目组织单位，指各市科技局、国家级高新技术产业开发区管委会及省科技厅授权或委托的其他机构。 三、“项目名称”“项目编号” “项目起止年月” “项目承担单位”等必须与省科技计划下达的内容完全一致。 四、开户名称与承担单位一致。 五、项目如涉及多家（包含两家）单位参加，有关单位应在签订本任务书前，应就项目任务分工、专项经费分配、项目经费筹集与使用、知识产权归属等问题签订有关合同或协议，作为本任务书的附件。 六、任务书一式六份，分存甲方两份，乙方两份，丙方两份。任务书打印书面文件要求盖章，其中乙方盖所在单位公章，丙方盖科技计划管理章或公章。

一、承担单位和合作单位情况

1.承担单位基本情况

| 单位名称 | 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  | 杨景华 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 河北省泊头市工业区武港路2号 |  |  |  |  |  | 所属地区 |  |  | 河北省-沧州市-泊头市 |  |
| 平台名称 | 河北省五金机电产业技术研究院 |  |  |  |  |  | 平台类型 |  |  | 省产业技术研究院 |  |
| 社会统一信用代码（营业执照注册号或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  | 91130900601621769F |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨景华 |  |  | 手机 |  | 13932752662 |  |  |  |  |
| 办公电话 |  | 0317-8319058 |  |  | E-mail |  | fbjtbgs@163.com |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  | 张金萍 |  |  | 手机 |  | 13084526209 |  |  |  |  |
| 办公电话 |  | 0317-8319008 |  |  | E-mail |  | fbjtbgs@163.com |  |  |  |  |
| 开户名称 |  | 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 |  |  | 开户银行行号 |  | 102144114107 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  | 中国工商银行泊头支行 |  |  | 账号 |  | 0408020009245019879 |  |  |  |  |
| 职工总数 |  | 320人 | 技术人员数 |  | 126人 |  | 中高级 技术人员数 |  | 28人 |  |  |
| 是否为省级以上高新技术企业 |  | 是 | 是否为省级以上科技型中小企业 |  | 是 |  | 所属园区 |  |  |  |  |
| 上年度单位研发投入 |  |  | 上年度单位销售收入 |  |  |  | 上年度单位研发投入 / 销售收入 |  |  |  |  |
| 614.0万元 |  |  | 11494.0万元 |  |  |  | 5.3% |  |  |  |  |
| 注册资本 |  | 8250.0万元 |  | 注册时间 |  | 2002-01-31 |  | 单位拥有专利数量 |  |  | 69 |
| 单位性质 |  | 私营企业 |  |  | 单位规模 |  | 中型企业 |  |  |  |  |
| 其它特征 |  | 高新技术企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合作单位情况

| 单位名称 | 国别 | 所属地区 | 单位地址 | 单位性质 | 联系人 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、项目实施的主要内容任务

1.低铜合金成分设计及熔炼工艺研究 目前，常用的制造安全工具的材料为铍青铜，其成分为：铍1.7-2.5%、镍（钴）0.2%，其余为Cu；另一种铝青铜的成分为：铝10-11.8%、铁4.5-5.5%、镍4.5-5.5%、锰1.5-2%、其余为Cu。以上两种合金中铜的含量都大于70%，因此不适用乙炔环境下使用。需研发一种新的合金材料以及新材料的熔炼工艺。 2. 低铜合金安全工具铸锻工艺研究 由于合金中镍元素含量高，合金熔炼过程中容易氧化和吸气，铸件容易产生夹杂和气孔；锌元素的熔点低（419.5℃），容易氧化，导致合金黏度增加，合金充型能力差，铸件合格率较低；合金收缩率比较大，铸造过程中产生的内应力较大，铸件易产生裂纹。因此，需要研究浇注温度、型壳温度、浇注速度等对铸件毛坯质量的影响。 将铸造得到的毛坯再进入锻压区域进行精密热锻模变型处理，因此，需要进一步研究热锻工艺参数对产品性能的影响。 3. 低铜合金安全工具热处理工艺研究 研究热处理参数加热温度、保温时间、冷却速度及回火温度、保温时间等产品性能的影响。

三、进度安排和阶段目标

1、2025.03-2025.12 （1）进一步优化合金成分和熔炼工艺，研究不同种类覆盖剂对合金性能的影响、降低生产成本。 （2）优化设计防爆锤、扳手、氧气瓶阀、氧气乙炔焊枪、氧气焊割枪、镐类、斧类等毛坯模具的浇注系统和补缩系统，研究浇注温度、浇注速度、型壳温度对铸件质量的影响。优化型壳结构设计，减少铸件裂纹倾向，提高生产效率和铸件工艺出品率。 （3）低铜合金安全工具多级锻造工艺研究 （a）粗锻温度及变形量对产品性能的影响。 （b）中锻温度及变形量对产品性能的影响。 （c）精锻温度及变形量对产品性能的影响。 （4）低铜合金安全工具热处理工艺研究 （a）高压气淬真空炉固溶处理工艺参数对产品性能的影响。 （b）卧式加压真空回火炉回火工艺参数对产品性能的影响。 2、2026.01-2026.12 （1）进一步优化铸造、模锻工艺参数，提高生产效率和降低废品率。 （2）优化热处理工艺参数。 （3）为大批量生产做准备。 3、2027.01-2027.02 （1）进一步完善工艺。 （2）整理材料，准备验收。 中期目标： （1）转化科技成果数量2项以上。 （2）促进技术合同交易额110万元以上。 （3）促进科技投融资200万元以上。 （4）提供技术咨询/技术服务30人次以上。 （5）培训技术创新人员数量15名以上。

四、项目验收的考核指标（项目的科学、技术、产业预期指标及社会、经济效益）

该项目产品主要应用于乙炔环境，也可应用于非乙炔环境，为通用的安全工具。该产品在国内、外没有企业生产。 目前，常用的制造防爆工具的材料为铍青铜，铜含量都高于70%，均不适合在极易引爆的属于II类C级易燃易爆危险的乙炔环境中使用。本项目研发的低铜合金中，铜含量为43-44％，通过GB/T10686防爆性能检测、QB/T2613产品各项性能检测，均达到了防爆工具的各项技术要求标准，该材料制造成本低于铍青铜，熔化生产中避免了铍可能造成的污染，使制造防爆工具的工序得以简化，特别是该材料的含铜量远低于60%，填补了乙炔环境无铜合金防爆工具可用的空白，同时满足其他易燃易爆场所需求。项目产品具有良好的经济效益和社会效益。 产业化目标为具备年产3.6万件生产能力，实现销售收入1600万元，实现利税380万元。 项目可培养专业创新团队人员6名，为社会培养技术人才20名。 通过该项目的实施，将培养一批掌握低铜合金安全工具制造核心技术的关键人才。公司在该领域将走在世界的前列。

五、项目承担单位、合作单位任务分工、知识产权归属

无

六、参加人员及分工

| 序号 | 姓名 | 性 别 | 年 龄 | 证件号码 | 职称 | 学历 | 学位 | 现从事专业 | 单位名称 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨景华 | 男 | 56 | 13098119690511201x | 高级工程师 | 研究生 | 硕士 | 有色金属材料先进制备、加工和成形 | 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 | 项目负责人 |
| 2 | 谭建波 | 男 | 61 | 130105196404231512 | 教授 | 研究生 | 博士 | 有色金属材料先进制备、加工和成形 | 河北中泊防爆工具集团有限公司 | 技术负责人 |
| 3 | 杨欣泽 | 男 | 30 | 130981199502262033 | 工程师 | 研究生 | 硕士 | 有色金属材料先进制备、加工和成形 | 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 | 材料成型 |
| 4 | 韩亮 | 男 | 47 | 130981197808222019 | 工程师 | 本科 | 硕士 | 有色金属材料先进制备、加工和成形 | 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 | 材料成型加工 |
| 5 | 高颖 | 女 | 45 | 130902198004140025 | 助理工程师 | 大专 | 无 | 数控加工技术及其设备 | 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 | 材料合成与加工 |
| 6 | 杨景超 | 男 | 40 | 130981198507242010 | 助理工程师 | 本科 | 学士 | 有色金属材料先进制备、加工和成形 | 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 | 材料化验分析 |
| 7 | 李宁 | 男 | 38 | 130981198710125215 | 助理工程师 | 本科 | 学士 | 有色金属材料先进制备、加工和成形 | 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 | 材料成型与加工 |
| 8 | 姜彦泊 | 男 | 30 | 130981199511200010 | 无职称 | 本科 | 学士 | 数控加工技术及其设备 | 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 | 材料成型加工 |
| 9 | 孙福良 | 男 | 37 | 130981198811232052 | 无职称 | 本科 | 学士 | 机器人开发及应用 | 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 | 材料成型加工 |

七、项目实施的绩效目标

| 总体 目标 | 实施期目标 |  |  |  | 第一年度目标 | 第二年度目标 | 第三年度目标 | 第四年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 转化科技成果数量3项以上；促进技术合同交易额310万元；促进科技投融资410万元；提供技术咨询/技术服务52人次，培训技术创新人员数量22名。 |  |  |  | 新材料及新工艺各1项；转化科技成果数量2项以上；促进技术合同交易额160万元以上；促进科技投融资220万元以上；提供技术咨询/技术服务30人次以上，培训技术创新人员数量15名以上。 | 转化科技成果数量1项以上；促进技术合同交易额150万元以上；促进科技投融资190万元以上；提供技术咨询/技术服务22人次以上，培训技术创新人员数量7名以上。 |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 数量指标 | 培训技术创新人员数量（人） | 22 | 15 | 7 |  |  |
|  |  |  | 提供技术咨询/技术服务数量（人次） | 52 | 30 | 22 |  |  |
|  |  |  | 新材料（项） | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 新工艺（项） | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 经济效益 | 促进技术合同交易额（万元） | 310 | 160 | 150 |  |  |
|  |  |  | 促进科技投融资金（万元） | 410 | 220 | 190 |  |  |
|  |  |  | 转化科技成果数量 | 3 | 2 | 1 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度：优>=95% |  |  |  |  |  |  |  |

八、项目预算表

# 单位：万元

| # 序号 | # 预算科目名称 | # 金额 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 一、省级财政资金 | # 100.00 |
| # 2 | # （一）直接费用 | # 100.00 |
| # 3 | # 1.设备费 | # 0.00 |
| # 4 | # 其中：购置设备费 | # 0.00 |
| # 5 | # 2.业务费 | # 97.00 |
| # 6 | # 3.劳务费 | # 3.00 |
| # 7 | # 二、自筹资金 | # 220.00 |
| # 8 | # 合 计 | # 320.00 |

| 九、承担单位、合作单位经费预算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 任务分工 | 研究任务 负责人 | 合计 | 专项经费 | 自筹经费 |
| 1 | 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 | 承担单位 | 项目负责人 | 杨景华 | 320.00 | 100.00 | 220.00 |

十、承诺条款 签约各方在遵守省级科技计划管理有关规定前提下，承诺如下； 乙方: 1.按照项目任务书约定，足额匹配自筹的项目经费，及时拨付合作单位经费，确保项目科研人员有足够的时间投入研究工作，为项目实施提供所需的保障条件。 2.建立健全科研、财务等内部管理制度，按规定管理使用项目经费，监督合作单位经费使用，真实报告经费决算，按规定提交项目经费审计报告。 3.接受指导、检查并配合做好监督、评估等工作。 4.完整、真实地填报项目管理相关材料，按要求提交项目执行情况、绩效评价、科技报告等相关材料。 5.及时报告项目执行中出现的重大事项和问题，提出项目调整、终止申请，执行调整、终止、撤销工作。 6.建立健全诚信管理、科研伦理审查等制度，负责对科研失信行为调查和处理。 7.项目验收后形成的科技成果应进行登记，履行转化主体责任，推动科技成果转化应用。 8.负责项目的原始科研记录和档案管理，严格遵守科技保密制度和相关规定。 9.负责项目科研成果知识产权、项目形成的固定资产等保护与管理。 10.项目实行验收结项制度，项目承担单位应在任务书规定执行期结束后3个月内提出验收申请，在项目执行期结束后6个月内完成验收程序。项目验收后向甲方上报验收证书。 丙方： 1.督导项目承担单位按时启动和实施项目。 2.对项目执行和经费使用情况进行检查和监督，协调解决项目实施中的有关问题，根据项目执行情况提出项目调整、终止及撤销建议，督导承担单位执行调整、终止及撤销工作。 3.督促项目承担单位按期验收，受省科技厅委托主持项目验收； 4.协调推动项目成果的转移转化与应用示范。 甲方： 1.负责项目立项、调整、终止和撤销，协调解决执行过程中的重大问题。 2.组织项目验收、绩效评价、统计、档案管理及信息公开工作。 3.实施科技报告制度，建立项目成果库。 4.统筹科技计划全过程的科研诚信管理，监督检查项目执行和经费使用。

十一、任务书签订各方签章 甲方：省科技厅 （计划专用章） 主管业务处项目主管： 主管业务处处长： 日期： 乙方（承担单位）：河北中泊防爆工具集团股份有限公司 本单位同意承担省级科技计划项目，严格履行法人负责制，为项目实施提供保障条件，严格遵守科技计划项目管理、财务管理等相关规定，严格落实《河北省省级科技计划项目科研诚信管理办法》有关要求。 （公章） （项目负责人）：杨景华 本人根据省级科技计划项目申报指南的要求自愿提交项目任务书，在项目执行过程中，严格遵守科技计划项目管理、财务管理等相关规定，严格落实《河北省省级科技计划项目科研诚信管理办法》相关要求，按时报送过程管理和验收有关资料，及时报告变动情况。本人承诺违反相关要求，承担相应违约责任。 项目负责人： 日期： 所在单位负责人(签字)： 日期： 合作单位： （公章） 日期： 丙方（归口管理单位）：沧州市科技局 （科研计划专用章） 负 责 人： 日期： 经 办 人： 日期：

| 十二、附件目录： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 附件名称 | 附件说明 |
| 1 | 高新技术企业证书 | 高新技术企业 |
| 2 | 科技型中小企业证书 | 科技型中小企业证书 |

# 备注：1.有合作协议必须上传合作双方单位盖章后的合作协议扫描件。

2.有合作单位协议必须附后装订。