河北重大科技支撑计划项目申报书

专 项 名 称 ：生物医药产业创新专项

指 南 代 码 ：2060301-传统中成药的二次开发核心技术研究

项 目 名 称 ：中成药小儿风热清二次开发关键技术创新及产业智能化升级

申 报 单 位 ：邯郸制药股份有限公司

合 作 单 位 ：无

项目负责人 ：刘会云

归口管理部门：邯郸市科技局

主 责 单 位：省工信厅

分 管 处 室：食品医药工业处

申报预算年度 ：2024年

起 止 年 月 ：2024-10 至 2025-09

填 报 日 期 ：2024-09-04

河北省科学技术厅制

填 报 说 明

1.项目申报书分为“国内外现状及趋势分析”“研究内容”“申报单位及合作单位研究基础”“进度安排”“项目组织实施、保障措施及风险分析”“项目绩效评价考核目标及指标”“项目组主要成员”“项目预算表”和“附件”九个部分。申报书的内容将作为项目评审、以及签订任务书的重要依据，申报书的各项填报内容须实事求是、准确完整、层次清晰。

2.请申报单位认真阅读项目申报指南，所申报的项目研究内容须对应相应的指南代码,符合指南的申报要求。

3.申报单位可根据申报指南、申报项目的研究内容自行确定所申报项目的名称。项目名称应清晰、准确反映项目的研究内容。项目名称不宜宽泛。

4.通过河北省科技计划项目综合服务平台在线填写项目申报书，凡不填写的内容，请用“无”表示。

5.申报书中的单位名称，应为单位名称的全称，并与单位公章保持一致。申报书纸质版应与在线填写的版本一致，纸质版需要项目负责人签字，日期如实填写。

填写完成后，请申报单位对所申报信息的真实、完整、有效进行审核，并对申报材料的真实性、完整性负责。

| 项目基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 中成药小儿风热清二次开发关键技术创新及产业智能化升级 |  |  |  | 所属专项 | 生物医药产业创新专项 |  |
| 指南代码 |  |  | 2060301-传统中成药的二次开发核心技术研究 |  |  |  | 科技活动类型 | 研究与发展成果应用 |  |
| 应用行业 |  |  | 中成药制造 |  |  |  | 技术领域 | 中药创新药物 |  |
| 所属学科1 |  |  | 3604015-中药药理学 |  |  |  | 所属学科2 | 3604040-中药药剂学 |  |
| 关键词 |  |  | 中药二次开发,中药智能制造,儿童感冒药 |  |  |  |  |  |  |
| 申报 单 位 概 况 | 单位名称 |  | 邯郸制药股份有限公司 |  |  |  | 法定代表人 | 陈致慜 |  |
|  | 单位地址 |  | 河北邯郸工业园区廉颇南大街96号 |  |  |  | 注册（纳税）地区 | 河北省-邯郸市-邯山区 |  |
|  | 统一社会 信用代码 |  | 91130400713115924F |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  | 刘会云 |  |  |  | 手机 | 15533106176 |  |
|  | 办公电话 |  | 0310-8031588 |  |  |  | E-mail | liuhy@hanyao.com.cn |  |
|  | 项目联系人 |  | 刘会云 |  |  |  | 手机 | 15533106176 |  |
|  | 办公电话 |  | 0310-8031588 |  |  |  | E-mail | liuhy@hanyao.com.cn |  |
|  | 开户名称 |  | 邯郸制药股份有限公司 |  |  |  | 开户银行行号 | 104127000225 |  |
|  | 开户银行 |  | 中国银行邯郸市邯山支行 |  |  |  | 帐号 | 100151400586 |  |
|  | 职工总数 |  | 468人 | 技术人员数 |  | 314人 | 中高级技术 人员数 | 67人 |  |
|  | 是否为省级以上高新技术企业 |  | 是 | 是否为省级以上科技型中小企业 |  | 是 | 所属园区 | 邯郸市-邯郸工业园区 |  |
|  | 上年度单位研发投入 |  |  | 上年度单位销售收入 |  |  | 上年度单位研发投入 / 销售收入 |  |  |
|  | 6057.4万元 |  |  | 73431.65万元 |  |  | 8.25% |  |  |
|  | 注册资本 |  |  | 40000.0万元 | 注册时间 |  | 1998-12-04 | 拥有专利数量 | 31 |
|  | 单位性质 |  |  | 私营企业 | 单位规模 |  | 中型企业 |  |  |
|  | 其它特征 |  |  | 高新技术企业,省重点实验室（工程技术研究中心）,省级创新型（试点）企业,农业产业化龙头企业 |  |  |  |  |  |
| 合作单位概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  | 国别 |  | 所属地区 | 单位地址 |  | 单位性质 | 联系人 | 手机 |
| 项目立项背景及意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中医药是中华优秀文化的瑰宝，但多数中成药品种受原研时期条件所限，科技基础相对薄弱，导致其临床定位模糊、制药工艺粗放、质控技术落后、过程风险管控薄弱。当前，一些跨国医药企业借助资金和技术优势，逐步进军中药市场，形势愈发严峻。做大做强中成药产品，筑高技术壁垒，已成为我国中药行业紧迫的重要任务。近年来，国务院、国家工信部、中医药管理局等各部委相继出台促进中医药传承发展多项政策，要求对现有临床疗效较好的中药品种进行二次开发，加速培育中成药大品种，催生我国“重磅炸弹”级中成药。 为响应习近平总书记关于中医药传承创新发展的要求，本项目围绕做大做强中药产业科技这一目标，以精准中成药临床定位，提高产品科技内涵、安全性、质量可控水平和中药生产智能化水平为主要研究任务，项目以中成药小儿风热清合剂（口服液）（以下简称“小儿风热清”）为例，开展中成药二次开发关键技术创新及产业智能化升级研究，以期明确小儿风热清药物安全性及有效性，解析其作用机制，提高产品质量标准和智能化生产水平；同时形成一套中成药二次开发关键技术研究体系，培养高级专业技术人才，推动中药产业技术升级换代，助力中药产业高质量、绿色化发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目的研究对象小儿风热清，是以银翘散为基础方辩证加减而成的中药制剂，为申报单位独家专利产品，用于治疗小儿风热感冒，0岁婴儿亦可使用；1999年上市，多年来临床应用证实其具有良好临床效果，2022年12月由国家中医药管理局发布的《新冠病毒感染者居家中医药干预指引》将小儿风热清作为儿童新冠病毒感染治疗方案的推荐用药，其在疫情期间发挥了良好临床应用效果。但同时该药物因原研时期条件所限，存在临床定位宽泛、药效物质基础及其作用机制不清、制备工艺传统等多数中成药的共性问题。因此，本项目通过对小儿风热清开展系列二次开发研究，通过上市后临床再评价研究，进一步精准药物临床定位；基于网络药理学技术、生物化学与分子生物学技术等，借助细胞、动物模型，从分子或基因、细胞、动物等不同层面对其药效基础及作用机制进行解析，以期阐明小儿风热清药效物质基础及作用机制，赋予药物科技内涵；利用幼龄大鼠开展安全性研究，确证小儿风热清对婴幼儿的用药安全性；最后通过建立数智化液体口服制剂生产线，提高药品生产过程中质量控制水平，全面提升药品质量稳定性，进而培育成中药大品种；同时形成一套中成药二次开发关键技术及产业智能化研究体系。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第一部分  国内外现状及趋势分析

一、国外研究现状及趋势

中医药是中华民族的国粹，也是中华优秀文化的瑰宝，为中华民族的繁衍生息和健康做出了不可磨灭的贡献。随着全球对天然植物药的接受度提高，中医药不仅服务于华夏子孙，也惠及国外越来越多国家和地区的民众。Fortune Business Insights数据显示，2021年全球中草药(herbal medicine)市场已达到1519亿美元，预计2029年将增至3475亿美元。在当前全球COVID-19大流行的特殊背景下，与大流行前相比，全球所有区域的草药需求都高于预期，形成了中国、日本、韩国为代表的传统中药市场、北美市场、欧洲市场和非洲/阿拉伯市场全球四大主要中草药市场。世界各国的政府也日渐意识到中医药的重要性，积极推动着中医药在本国的发展。

在国际医药市场中，天然药物已经占据了超过30%的市场份额，然而日本却占据了目前全球80%的天然药物市场销售份额。日本汉方药能取得这一优异成绩的原因，主要是日本企业对技术创新的重视。日本汉方药大多采取颗粒剂、片剂、胶囊剂、口服液等剂型，摆脱了水煎火熬的传统中药服用方法，为最大限度保留药效，药物提取过程采取温浸提取、减压浓缩、喷雾干燥、真空冷冻干燥等技术和设备。除此之外，日本相关企业重视方法学研究，将液-质联用、气-质联用等现代先进方法和技术广泛引入中药化学的研究中。在研究中药药理过程中，除利用整体实验外，有关中药对膜电位、细胞因子、离子通道、基因表达、通路调控等生物活性物质影响的研究也早已开始。一系列的研究工作推进了汉方药产品的技术创新，通过创新为汉方药创造了新的价值。

随着中医药在世界范围内的发展，近年来，西方国家一些医药学术机构已开始重视中药的研究。俄罗斯在中药研究方面取得了不错的进展，如对人参、刺五加、甘草的有效成分、药理作用、临床应用等方面已取得一批高水平的科研成果。英国则对丹参等中药的药理研究及阴阳五行中医理论的研究方面取得了一些进展。法国、德国、加拿大、澳大利亚等国家都对中医药特别是中药开展了不同程度的临床科研工作。对于中药复方，也对其组方配伍、药理活性、作用机制、化学成分、药物代谢、方证模型等方面进行详细研究。近些年来，国外跨国公司已形成对中药研发、FDA等认证、注册、生产、销售产业链。他们把中药中的化学成分进行提取、富集、纯化，对有活性的物质抢先申请专利，在美国FDA等机构进行认证注册，继而进行标准化生产，有分工、又有合作，从而形成利益链掌控中药新药市场。近20年来，我国中药在国外申请专利只有千项，而外国在我国及国际申请的中药相关专利却高达万项。目前中医药研发已然受到各国的关注。

当前，一些跨国医药企业借助资金和技术优势，正在进军中药市场，形势严峻。做大做强中成药产品，筑高技术壁垒，已成为我国中药行业紧迫的重要任务。为促进中药产业向健康可持续发展，有必要对现有临床疗效较好、市场占有率较高的中药品种进行二次开发。中药具有药性温和、副作用小、更适合儿科使用的特点，尤其是在儿童用药领域更应该大力推进中成药产品再创新，加速培育名优中成药大品种，催生我国自己的“重磅炸弹”级中成药。中成药二次开发是一条投入相对少、见效快、创新驱动中药产业跨越发展的有效途径，不仅能推动调整产业结构、转变经济发展方式，同时服务医疗改革、惠及民生、综合效益突出，应当加大科研力度并进行整体层面的战略谋划。

二、国内研究现状及趋势

中医药是中华民族的瑰宝，历久弥新，必将行且致远。近年来，党中央、国务院高度重视中医药的创新发展，国家工业和信息化部、国家发展和改革委员会、国家中医药局等各部委相继出台了《国务院关于印发中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)的通知》、《“十四五”医药工业发展规划》、《“十四五”生物经济发展规划》、《“十四五”中医药科技创新专项规划》等多项振兴发展中医药的文件，均指出“鼓励运用新技术新工艺改进已上市中药品种”，充分体现国家战略对中医药二次开发的高度关切，反映了对中医药产业发展壮大的时代需求。

我国的中药品种批准文号将近6万个，很多中药品种因“没有指南推荐”、“临床证据不充分”、“适用于多种疾病”等原因，在临床使用受到诸多限制。天津中医药大学张伯礼院士依据我国中药产业发展的实际，结合国际医药产业发展的新趋势，针对影响中药品种做大做强的共性问题，率先提出了对名优中成药进行二次开发的理念和策略。中成药二次开发以临床需求为导向，以中医临床优势病种为目标病证，以临床疗效明确的中药品种为基础，针对制约品种做大做强的瓶颈问题，以提高中成药产品科技内涵、临床疗效及安全性、制药工艺品质、质量控制技术水平和药材资源利用率为主要研究任务。围绕临床定位制定个性化解决方案，并完善顶层设计后开展系统规范的研究工作，从而产出一批临床定位明确、安全性好、质量可靠、药效物质及其作用机理相对清楚、剂型先进、临床认可度高的现代中药，进而形成中药大品种群，做大做强中药产业。

中成药二次开发核心技术方法主要有：

①制药工艺品质优化为导向的中药二次开发策略通过辨析工艺与质量相关性，建立制药工艺品质调控指标体系，以量化模型替代药工经验，精准控制工艺参数，确保制药工艺精密度，提升中药制药工艺品质。

②定位明确的临床疗效是中药大品种二次开发的重要基础，而当前中药品种的临床定位模糊，极大的限制了产品的临床差异推广，加大了产品技术壁垒的构建，造成产品的同质化，临床定位明确的疗效评价是产品二次开发实际疗效检验的唯一标准。

③系统地开展药品安全性再评价，提高制药工艺品质及制药过程质量控制技术水平，使“企标高于国标”，形成企业科技核心竞争力。

④采用分离纯化技术、质谱分析、核磁共振等现代分析方法，对中药药效物质基础进行研究，并结合结合现有的生物医学数据，借助计算机人工智能和数学建模技术，通过设计新的算法挖掘药物-疾病-基因之间的关联性，揭示中药大品种的物质基础及具体作用机制。

综合来讲，中成药二次开发是以“做好做大做强、提高市场竞争力”的目标，进行临床优势分析、制药过程分析及药品风险分析，辨析品种存在的技术缺陷，制定关键技术突破点和产品质量优化方案。通过针对性的基础研究，明确临床定位、明确药效物质、明确毒性物质、明确药效机制、明确主要成分体内过程。进而通过技术协同创新和制药技术升级改造，提升中药制药工艺品质、制药过程质量控制水平、药品质量标准、药品生产管理效力、临床美誉度、药品质量风险管控能力以及药品可持续发展潜力，最终大幅度提升该品种科技含量和药品质量，增强市场竞争力。

本项目产品小儿风热清属于纯中药天然制剂，其是在银翘散的基础上结合小柴胡汤和麻杏石甘汤等经典名方，药方组配由：金银花、黄芩、连翘、板蓝根、柴胡、淡竹叶等20味天然中药材组成，综合考虑小儿风热外感后会出现的夹痰、夹惊、夹滞的兼夹症，卫气同治、表里双解；以解温热、祛炎症、抗病毒、辩证施治的组方，按照君臣佐使进行的配伍，标本兼治，用于小儿风热感冒，发热，咳嗽，咳痰，鼻塞流涕，咽喉红肿疼痛。现代药理学研究显示：“小儿风热清药品具有抗病毒、抗菌的双重疗效”。经中国中医研究院中药研究所的现代药理药效试验结果显示：对肺内流感病毒具有明显的抑制作用。药性安全无毒副作用，0岁幼儿亦可服用；先后荣获国家级新药证书、国家高新技术产品和科技成果证书、河北省科技进步二等奖、河北省科技攻关重点项目。

本项目聚焦于国际医药界技术竞争格局，围绕做大做强中药产业科技目标运用现代医学、生物学、信息学等多种新学科方法，以项目实施单位独家儿童用中药产品“小儿风热清”为例，开展中药二次开发关键技术创新及产业智能化升级改造研究，进一步明确其有效性和安全性，精确临床定位，提高产品临床应用优势，提升制药工艺品质及制药过程质量控制技术水平，提高产品质量稳定性，推动传统中成药二次开发核心技术研究与突破。

第二部分  研究内容

一、项目研究内容、研究方法及技术路线

（一）项目的主要研究内容

（1）基于临床循证评价的中药二次开发技术研究，精确产品临床定位；

通过高规格RCT临床试验对小儿风热清治疗儿童流行性感冒有效性、安全性进行再评价研究。本项目拟采用随机、双盲双模拟、阳性药平行对照、多中心临床试验方法，预计纳入约386例受试者，试验组给予小儿风热清及磷酸奥司他韦颗粒模拟剂，对照组给予磷酸奥司他韦颗粒（可威）及小儿风热清模拟剂，疗程均为5天。统计用药前、用药后3天时、用药后5天流感症状/体征包括病毒消失率、发热、头痛、全身酸痛、咽痛、咳嗽、鼻塞、流涕等各项症状/体征的临床痊愈时间，并进行安全性评价。

（2）以网络药理学为导向的中药二次开发技术研究，阐明药物作用机制；

基于网络药理学，借助生信分析技术建立药物-靶点-疾病之间的相互作用网络，寻找小儿风热清治疗疾病的潜在作用机制。利用小儿风热清药效物质基础成分及潜在作用靶点。使用GeneCards数据库获得相关疾病靶点，取交集筛选药物成分潜在作用靶点。通过功能富集揭示潜在靶点涉及的功能和信号转导通路，基于STRING数据库构建潜在靶点的蛋白质相互作用网络，然后利用Cytoscape软件建立药物-靶点-疾病之间的相互作用网络，最后使用分子对接技术对药物有效成分和疾病靶点的相互作用进行拟合，筛选小儿风热清潜在活性成分。

（3）以药效物质基础及作用机制为导向的中药二次开发技术研究，科学阐释药物有效性；

利用UPLC-Q-TOF-MS对小儿风热清化学成分进行分析鉴定，研究其药效物质基础，构建小儿风热清基本成分数据库。另外，通过建立上呼吸道感染常见病毒等细胞及动物模型，分析小儿风热清对病毒感染细胞及动物的抑制效率，测试细胞及动物血清炎症因子表达量，推测其抗病毒作用机制；通过建立戊四氮溶液致热性惊厥小鼠模型、浓氨水致咳动物模型等，并使用小儿风热清对模型动物进行干预，评价小儿风热清抗热性惊厥和止咳、化痰、平喘药效及作用机制。

（4）以药品安全性为导向的中药二次开发技术，确证药物安全性；

作为一个儿童药物，目前小儿风热清缺乏幼鼠的安全性研究证据，项目利用幼年大鼠开展急性毒性和长期毒性研究，确证小儿风热清用药安全性。小儿风热清使用人群范围为0-14岁儿童，根据药物安全性评价指导原则开展急性和长期毒性试验。用最大给药剂量方法对3周龄大鼠（相当于幼儿三岁）进行急性毒性试验，观察动物外观、行为、饮食、对刺激的反应、分泌物、排泄物等，记录动物毒性反应情况。对10日龄大鼠（相当于幼儿6个月）以临床用药剂量25倍、50倍、100倍进行为期30日给药，对血液学、生化学、电解质、凝血、尿液、顶臀长度、大体解剖、脏器重量及系数、组织病理学等指标进行检查，同时进行生长发育观察和神经行为测试。

（5）以制药工艺品质优化为导向的中药二次开发工艺及质量标准提升研究，提高产品质量稳定性；

本项目新建一条小儿风热清智能化、数字化生产线。项目通过从厂房建设、装备设计、自动化控制、在线质量检测、制造执行与信息化管理等方面全方位设计，通过引入高效节能装备与工艺，明确环境工艺参数的控制范围，为自动化控制提供指导；构建集成式中药生产过程自动化控制系统，实现生产过程工艺参数的自动采集与调控，提高工艺参数控制精度与稳定性，进而提高中间体与成品的质量稳定性；采用在线质量监控和分析技术，构建过程质量控制系统，实现原药材、中间体和成品质量的快速检测，实现关键工艺环节在线质量检测；建成小儿风热清在线质量控制数字化生产线，实现小儿风热清产品的产业智能化，从本质上提高产品的质量及其稳定性，提升药品疗效，确保用药安全。另外，为优化产品包装形式，满足市场需求，拟在现包装形式的基础上增加药用复合膜包装形式，提升产品工艺质量标准。

（二）项目拟采取的研究方法

1、项目拟采用的方法、原理、机理、算法、模型等

（1）本项目拟采用随机、双盲双模拟、阳性药平行对照、多中心临床试验方法，预计纳入约386例受试者，试验组给予小儿风热清及磷酸奥司他韦颗粒模拟剂，对照组给予磷酸奥司他韦颗粒（可威）及小儿风热清模拟剂，疗程均为5天。统计用药前、用药后3天时、用药后5天流感症状/体征包括病毒消失率、发热、头痛、全身酸痛、咽痛、咳嗽、鼻塞、流涕等各项症状/体征的临床痊愈时间，并进行安全性评价。

（2）本项目利用UPLC-Q-TOF-MS检测小儿风热清口服液制剂成型前浓缩液，得到小儿风热清口服液正、负离子模式下总离子色谱图（TIC），基于UNIFI在线软件进行化学成分鉴定与匹配，通过人工校验与核实各化合物的精确质荷比，二级碎片离子信息，结合文献数据辨识、鉴定供试品溶液中所含有的化学成分；此外利用ICP-MS、GCP-MS辨识小儿风热清口服液中挥发性成分和无机元素分布情况，确定小儿风热清口服液的成分数据库。。

（3）中药复方治疗疾病具有多靶点、多途径协同作用的特点，其作用途径、作用靶点及相互之间的协同关系相当复杂。项目拟基于血清药物化学，网络药理学，现代生物学理论，结合基因组学、蛋白质组学、代谢组学技术及体内外实验，揭示小儿风热清对疾病治疗的作用靶点及机制。

（4）本项目拟通过建立上呼吸道感染常见病毒模型、戊四氮溶液致热性惊厥小鼠模型、浓氨水致咳动物模型等，并使用小儿风热清对模型动物进行干预，评价小儿风热清抗病毒、抗热性惊厥和止咳、化痰、平喘药效及作用机制。

（5）本项目采用用最大给药剂量方法对3周龄大鼠（相当于幼儿三岁）进行急性毒性试验，观察动物外观、行为、饮食、对刺激的反应、分泌物、排泄物等，记录动物毒性反应情况。长期毒性试验以临床用药剂量25倍、50倍、100倍进行为期30日给药，对血液学、生化学、电解质、凝血、尿液、顶臀长度、大体解剖、脏器重量及系数、组织病理学等指标进行检查，同时进行生长发育观察和神经行为测试，以此观察小儿风热清药物的安全性。

技术路线图

2、项目研究方法（技术路线）的可行性、先进性分析

（1）项目可行性分析：本项目采用科学的理论和先进的研究方法，各研究方法有依有据，研究结果互相印证。目前，小儿风热清二次开发研究已在进行，已完成改善口感研究、提升澄清度研究及去除防腐剂等工艺研究，均取得阶段性成果。另外项目单位新建液体车间已完成建筑主体建设，预计2025年初投入使用，将实现小儿风热清年产4000万盒的产业化能力。

（2）项目研究先进性分析：小儿风热清上市近30年，疗效确切，但药效物质基础及作用机制尚不明确。本项目针对小儿风热清开展系统二次开发研究，通过开展临床试验进一步明确药物安全性、有效性；同时利用现代先进的分析技术，分析鉴定小儿风热清全化学成分，建立特征图谱；借助血网络药理学理论等，通过细胞培养，动物模型等，从分子或基因、细胞、动物等不同层面对其活性成分、药物代谢、作用机制和抗细菌、病毒性肺炎作用及活性成分进行研究。另外借助幼年大鼠最大给药剂量方法确证小儿风热清对0岁患儿用药安全性，填补治疗0-6个月婴幼儿病毒性上呼吸道感染疾病中成药的空白。多方法、多途径、多角度来研究中药复方作用的药效物质基础和作用机制，不同于现有文献报道中片面、单角度的中药复方研究，达到国内先进水平。

二、项目预期的主要创新点

（围绕基础前沿、共性关键技术或应用试验等层面，简述项目预期的主要创新点。具体内容应包括该项创新的基本形态及其前沿性、时效性等，并说明是否具备方法、理论和知识产权特征。每项创新点的描述限300字以内）

（1）更科学的临床循证研究精确小儿风热清临床定位

本项目采用国际上最前瞻的随机、双盲双模拟、阳性药平行对照、多中心临床试验研究方法，首次大规模的对小儿风热清治疗小儿流行性感冒进行上市后临床再评价研究，并以临床上流感病毒感染常用西药磷酸奥司他韦做阳性对照，更全面、更完善地评价小儿风热清临床安全性和有效性，为小儿风热清的临床应用提供更科学循证医学证据，增加小儿风热清的市场竞争力。

（2）详细解析中药复方药效物质基础并阐明作用机制

小儿风热清治疗风热感冒，临床应用潜力巨大。但其的药效物质基础及作用机制研究目前尚为空白。正因为药效物质基础研究滞后，作用机制不明，临床医生大多根据自身经验使用，同时随着儿童用药安全问题日益突出，国家对儿童药品的临床应用也越来越严格，在很大程度上影响到了小儿风热清的临床应用。因此，对小儿风热清药效物质基础及作用机制进行深入研究，充分融合交叉利用前沿发展的血清药物化学、代谢组学、网络药理学、中药化学等学科，能够为药物广泛的临床应用提供最前沿循证医学研究资料，赋能于中医药现代化研究，揭示中药古方奥妙，助力中医药走向国际。

（3）实现中药液体口服制剂生产全过程的数字智能化的产业升级

该项目通过开展二次开发及智能制造共性关键技术和跨行业融合性技术研发，突破药品制造产业发展的共性技术供给瓶颈。通过药物临床循证医学研究、创新药物安全性评价研究，采用相关设施设备工艺，确保小儿用药的安全性、有效性和质量稳定性，实现中药液体口服制剂制造全过程的各过程质量数字智能化控制，促进中药产业向高端化、智能化、绿色化发展。

（4）培育治疗儿童呼吸道病毒感染、肺部疾病的安全性高、疗效显著的中药大品种

儿童健康是祖国未来，是国家发展强大的后劲，儿童用药紧缺和用药安全是目前亟待解决的社会问题。该项目通过对“小儿风热清”开展系列循证医学等二次研发，解析药物临床有效性的科学内涵，减少儿童用药副作用，提高儿童用药安全性，培育具有临床价值高的治疗呼吸道疾病、肺部疾病的高质量儿童用药。

（5）填补治疗0-6个月婴幼儿病毒性上呼吸道感染疾病中成药的空白

治疗儿童上呼吸道感染疾病的中成药制剂，患儿服用年龄均在6个月以上，尚未有针对治疗0-6个月婴儿上呼吸道感染疾病的中成药，且缺乏抗病毒性感染的作用。并且“小儿风热清”属于纯中药天然制剂，不含西药成分，不含任何防腐剂，有效成分含量高，疗效明显，无毒副作用，通过对该品种持续的二次开发研究，确证其安全性及有效性，填补治疗0-6个月婴幼儿病毒性上呼吸道感染疾病中成药的空白。

三、申报项目与所属指南或申报通知方向的关联关系

（包括项目与所属指南或申报通知方向的匹配性，对指南或申报通知方向目标的支撑作用。限500字以内。）

本项目符合《国务院关于印发中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)的通知》、《“十四五”医药工业发展规划》、《“十四五”生物经济发展规划》、《“十四五”中医药科技创新专项规划》等重点战略性文件精神要求，顺应中医药产业发展壮大的时代需求。

本项目符合《2024年度河北省重大科技支撑计划生物医药产业创新专项项目申报指南》各项要求，围绕该指南中“现代中药开发”方向，运用现代医学、生物学、信息学等多种新学科方法，以本单位儿童用中药产品“小儿风热清”为例，从精确临床定位、解析药效物质基础及作用机制、确证药物安全性及药物优势、以智能化制造方向改进传统制药工艺等方面开展中药二次开发关键技术创新及产业智能化升级改造研究，进一步明确其有效性和安全性，精确临床定位，提高产品临床应用优势。通过对该品种的二次开发研究，一方面明确临床定位，加强药效物质基础及其作用机制研究，科学地阐释中成药的有效性和安全性；另一方面通过提升中药制药工艺品质及制药过程质量控制技术水平，大幅度提高中成药质量标准，建立科学、严格和完整的中成药质量保障体系，实现“优胜劣汰”，扩大优质品种的市场占有率，推动中药产业健康发展。

第三部分  申报单位及合作单位研究基础

一、申报单位的已有工作基础、研究成果、研究队伍等

（一）申报单位在该研究方向的前期任务承担情况、相关研究成果

（应说明前期任务取得的主要成果、指标及效果，限800字以内）

申报单位近三年来承担了4项省级研发项目，包括中成药大品种摩罗丹二次开发及循证医学研究、摩罗丹-间充质干细胞联合应用治疗小鼠慢性萎缩性胃炎的研究等项目；承担市级研发项目3项，同时公司开展27项自选研发项目，为企业可持续发展奠定了基础。

申报单位已完成中成胃药产品“摩罗丹”二次开发及工艺改进等技术研究，在中成药二次开发核心技术研究方面取得了一定成绩，发表相关科技论文7篇，申请发明专利3项，修订、完善了公司的原料、辅料标准及3项内控质量标准，形成2项新技术、2项新工艺。项目实施后，摩罗丹产值及销售额连年上涨，年销售额已突破6亿元；各项成果获得2021年度河北省质量协会质量技术三等奖、2023年度河北省医药行业协会科学技术进步二等奖、2024年度河北省医药行业协会科学技术进步一等奖。

同时，申报单位针对儿童感冒中成药“小儿风热清”持续进行二次开发技术研究，目前已完成的工作有：①采用随机、双盲、双模拟、阳性药物平行对照、多中心、非劣设计临床试验方法完成一项上市后临床再评价研究，发表《小儿风热清合剂治疗小儿急性上呼吸道感染（风热感冒证）的多中心临床研究》科技论文；②借助网络药理学完成了小儿风热清有效成分及药效作用机制探索，发表《小儿风热清抗新型冠状病毒肺炎网络药理学研究》、《基于网络药理学和分子对接探讨小儿风热清合剂（口服液）治疗甲型流感的潜在作用机制研究》2篇科技论文；③完成小儿风热清多症状缓解及抗菌等药效学研究，发表《小儿风热清合剂抗炎解热镇痛药理作用研究》、《小儿风热清口服液抗菌药理作用研究》2篇科技论文。④小儿风热清产品生产工艺进行改进技术研究，目前已完成提升口感、提高澄清度、去除防腐剂等研究，并已应用于大生产中；使其在新冠疫情期间得到了很好的临床推广应用。

申报单位为进一步提高小儿风热清产品市场竞争力，持续开展系列二次开发研究，为将其培育成为中药大品种奠定扎实基础。

（二）负责人及项目主要骨干人员的科研水平及主要成果

（包括工作简历、主要学术业绩、近五年主持的与申报项目相关的各类省级以上科技计划项目情况，奖励、论文、专利等重点成果取得情况，限1200字以内）

项目负责人：刘会云，女，1987年5月出生，河北邯郸人，硕士研究生学历，于2014年毕业于四川大学应用化学专业，现于邯郸制药股份有限公司负责公司产品研发及技术创新工作，河北省药学会中药分析专业委员会常务委员，《中国药科大学学报》常务理事。近五年主持和参与省市级科研项目6项，发表学术论文6篇，申请发明专利5项；因业绩突出，多次被公司评为先进工作个人。

参与的主要项目：

1.主持并完成河北省重点研发计划项目“中成药大品种摩罗丹二次开发及循证医学研究”（项目编号：21372507D）

2.主持并完成邯郸市科技创新平台建设计划“邯郸市天然药物工程技术研究中心后补助经费”（项目编号：20312904057）

3.主持并完成邯郸市重点研发计划“小儿风热清抗呼吸道病毒循证医学及二次开发组分研究”（项目编号：21112093033）

发表文章：

1.刘会云，田颖瑞, 睢建亮，王梦蕾, 殷苗苗, 王珍*. UHPLC-QTOF-MS 技术在摩罗丹浓缩丸的质量稳定性评价中的应用[J]. 中国现代中药, 2020, 22(9): 1539-1544；

2.贾瑞康, 刘会云, 睢建亮, 王梦蕾, 王珍*. 小儿风热清抗新型冠状病毒肺炎网络药理学研究[J]. 现代中医药, 2021,41(6):22-33;

3.殷苗苗，刘会云，睢建亮，乔亚君，田颖瑞，王梦蕾，王珍*.慢性萎缩性胃炎模型建立方法和病理检测指标研究[J]. 中华消化杂志, 2021,41:54-60。

项目主要骨干人员：刘妍，女，1996年2月出生，硕士研究生学历，现在邯郸制药股份有限公司负责现有药物的研发工作。刘妍于2021年毕业于上海科技大学生物学专业，期间在中国科学院大学分子细胞科学卓越创新中心完成硕士阶段学术研究工作，发表学术论文3篇。2021年6月到公司后，主要多次以项目负责人主持公司中药产品技术研发项目，近三年主持或参与省和市级科技计划项目3项，申请发明专利1项，发表学术论文2篇。

参与项目及编号：

1.主持邯郸市科学技术研究与发展计划项目——河北省（邯郸）中药产业技术研究院后补助经费项目（项目编号：23313014008）

2.参与省级科技计划项目——中成药小儿风热清二次开发及循证医学研究（项目编号：22372501D）

发表文章：

1.王梦蕾,贾瑞康,赵飞跃,刘齐超，刘妍，殷苗苗，范志彬，刘会云.基于网络药理学和分子对接探讨小儿风热清合剂（口服液）治疗甲型流感的潜在作用机制[J].现代药物与临床,2023,38(12):2971-2979.

项目主要骨干人员：赵飞跃，男，1995 年2月出生，硕士研究生学历，2020年毕业于中国医学科学院基础医学研究所遗传学专业，现在邯郸制药股份有限公司负责药物研发及作用机制研究工作，目前已参与发表研究论文10余篇。到公司后，一直从事公司产品及技术开发工作，多次以项目负责人主持药物研发项目。

参与的主要科研项目：

1.河北省卫生健康委医学科学研究课题：间充质干细胞通过调控CyclinG2/c-Myc通路治疗慢性萎缩性胃炎的研究（项目编号：20240877）

（三）申报单位相关科研条件状况

（包括实验平台、大型仪器设备、省级以上（重点）实验室、技术创新中心（工程技术研究中心）、产业技术研究院、新型研发机构等创新平台情况，限500字以内）

项目申报单位是一家现代化中成药企业，国家高新技术企业，河北省科技领军企业。项目单位研发中心拥有试验场地约10580平方米，建设有药理实验室、工艺研究室、质量检测室、无菌细胞房、无菌微生物室、中试车间、智能制造研究室等，能够完成从新药开发、注册到工艺和质量标准到中药智能生产的全产业链的研究。根据研发需要可以及时购入所需仪器设备，对设备的使用、保养、维修均有专人负责，确保项目顺利进行。研发中心拥有先进的仪器设备及中试生产线，其中包括LC-MS、GC-MS、倒置荧光显微镜、高效液相色谱仪，超灵敏全自动成像、原子吸收光谱仪、中试生产线等，具有承担项目实施的硬件条件。公司研发中心拥有专业技术人员50余人，硕士以上学历达80%以上，技术人员专业齐全，综合研发能力强，可完成中药学、化学、细胞与分子生物学等各学科基础及应用研究工作。

同时，建设有河北省中成胃药创新研究重点实验室、河北省（邯郸）中药产业技术研究院、河北省中药大品种培育技术创新中心、河北省工业企业A级技术中心、河北省企业技术中心、河北省科技专家企业工作站、邯郸市企业工程技术研发部、邯郸市天然药物技术创新中心等研发平台，为公司产品和技术的创新奠定了坚实的基础。

（四）项目申报单位、合作单位任务分工、知识产权归属

本项目由申报单位邯郸制药股份有限公司全面负责本项目的进展与协调工作，知识产权全部归属邯郸制药股份有限公司。

二、合作单位的选择原因及其优势

（包括合作单位名称（如外方合作单位需写明合作国别）、单位简介、专业背景、科研实力、本研究领域在国内外所处的专业地位等情况 限800字以内）

无

三、相关的国际合作与交流

（包括与外方的合作基础，限300字以内）

无

第四部分  进度安排

（包括项目主要研究任务的研发进度、年度及重要节点安排、中期目标等。限1000字以内。）

2024年10月-2025年2月重点任务：

①完成小儿风热清急性毒性和长期毒性研究：评价幼年大鼠服药后一般指标、病理指标及生长发育指标，确证小儿风热清儿童用药安全性。用最大给药剂量方法对3周龄大鼠（相当于幼儿三岁）进行急性毒性试验，观察动物外观、行为、饮食、对刺激的反应、分泌物、排泄物等，记录动物毒性反应情况。长期毒性试验以临床用药剂量25倍、50倍、100倍进行为期30日给药，对血液学、生化学、电解质、凝血、尿液、顶臀长度、大体解剖、脏器重量及系数、组织病理学等指标进行检查，同时进行生长发育观察和神经行为测试。对其实验结果进行总结，形成研究报告1篇。

②完成小儿风热清上市后临床再评价研究：预计纳入386例儿童流感患者，采用随机、双盲双模拟、阳性药平行对照、多中心临床实验方法，开展小儿风热清治疗流感的临床研究。再次明确其临床安全性和有效性，获得临床研究总结报告，形成科学的循证医学证据。

③完成小儿风热清网络药理学研究：建立药物-靶点-疾病之间的相互作用网络，寻找小儿风热清潜在作用机制。

2025年3月-2025年9月重点任务：

①小儿风热清药效物质基础及药效学研究：本项目利用UHPLC-QTOF-MS对小儿风热清化学成分进行分析鉴定，研究其药效物质基础。另外通过建立戊四氮溶液致热性惊厥小鼠模型、浓氨水致咳动物模型，并使用小儿风热清对模型动物进行干预，评价小儿风热清抗热性惊厥和止咳药效及作用机制。总结分析研究数据，申请发明专利1项，发表科技论文1篇。

②形成一条小儿风热清数字化、智能化生产线，实现小儿风热清生产全过程质量控制提升，提高药物质量稳定性；完成设备试运行及GMP认证，实现投产。改进小儿风热清生产工艺、优化产品包装形式，提升质量标准。

第五部分  项目组织实施、保障措施及风险分析

一、项目组织实施机制

（包括项目的内部组织管理方式、协调机制等，限800字以内）

1、组织管理方式

申报单位按照现代企业机制运行，实行董事会领导下的经理负责制，总经理对企业全面工作及经营效益负责。项目建立项目负责人、项目专家组和课题负责人联席会议制度，并实行过程动态管理模式及项目负责人、课题负责人和专题负责人三级负责制。成立项目专家组，由外聘专家组成，专家组对项目研究提供技术指导和咨询，为项目和课题负责人做出决策提供建议。项目负责人负责把握项目的整体方向，根据项目进展情况调整课题研究方向与内容，确保项目研究计划的完成；定期检查本项目各课题的工作，对课题执行过程中的问题及时做出决策。成立项目组织实施小组，主要负责组织项目的立项、科研论证、遴选优势单位，包括科研院所、高校等承担项目和课题，把握项目好课题的总体目标及研发方向；组织项目和课题的实施、监督、检查项目的执行情况，组织项目和课题验收，对项目和课题进行绩效考评等。

2、产学研用结合

申报单位先后与中国中医科学院中药研究所、清华大学、中国药科大学、浙江大学、北京中医药大学等创建科研合作平台，使公司的核心竞争力和创新药物的研究开发能力得到了很大提高。该项目中研究项目如小儿风热清的临床循证研究、抗呼吸道感染病毒研究等分别与天津中医药大学附属第一医院、辽宁省中医药研究院、山东中医药大学等该领域优势科研院所合作开展项目研究。

3、项目协调机制

项目负责人明确项目组成员的各自职责和权限，确保每位成员都清楚自己的工作任务和目标，通过制定详细的项目计划和任务分配表，明确各阶段的工作内容和时间节点。利用企业微信建立项目信息共享平台，方便项目组成员随时查看项目文档、进度报告和最新动态。定期组织项目会议，讨论项目进展、存在的问题和解决方案；鼓励项目组成员之间的日常沟通和信息交流，确保信息的及时传递和共享。

二、保障措施

（项目实施的政策、组织和资源支撑条件，限500字以内）

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把中医药工作摆在突出位置，多次作出重要指示批示，从中医药立法到《关于促进中药传承创新发展的实施意见》，进一步将中医药的位置提升，并对中医药种植保护、科学研究与传承创新等做出了一系列规定。习书记强调，要做好中药的守正创新、传承发展工作，积极推进中医药科研和创新，注重用现代科学解读中医药学原理，推动传统中医药和现代科学相结合、相促进，这为项目的实施提供了一定的政策支持。

项目申报单位流动资金充足，2022年和2023年营收分别为6.83亿元和7.34亿元，研发费用分别为3938万元和6057万元。申报单位连年递增的研发投入可为该项目实施提供充足的资金支持，目前拟为该项目提供1:7配套支持。

项目申报单位先后与中国中医科学院中药研究所、清华大学、中国药科大学等创建科研合作平台，具有顶级中成药研发技术支持等资源保障。同时项目单位研发中心拥有试验场地约10580平方米，建设有药理实验室、工艺研究室、质量检测室、无菌细胞房、无菌微生物室、中试车间、智能制造研究室等，能够完成从新药开发、注册到工艺和质量标准到中药智能生产的全产业链的研究。

三、风险分析及对策

（包括潜在的技术风险、市场风险、政策风险，实施过程中的制约因素等，以及相应对策措施，限500字以内）

中药行业的发展已经逐渐朝着行业化、规模化、细分化和品牌化的方向发展，随着中药行业的发展，市场竞争变得越来越激烈。项目单位股份有限公司是集科研、生产、营销为一体的绿色中药生产认证企业。项目产品摩罗丹、丹杞颗粒、小儿风热清均在细分亚类市场中跻身前十之列，近几年复合增长率在8%以上，具有良好的市场前景，本项目市场风险较小。

本项目实施建设过程中涉及到诸多高新技术，项目单位持续加大研发投入，不断加强技术改造和技术引进，提高技术管理，建立起完善的风险管控机制；积极加强产学研的合作，持续突破技术难题，吸引药学、生物学、自动化等多领域学科专业顶尖人才，降低技术风险。

本项目的实施符合《国务院关于印发中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)的通知》、《“十四五”医药工业发展规划》、《“十四五”生物经济发展规划》、《“十四五”中医药科技创新专项规划》等重点战略性文件精神要求，在推进科技成果转化和产业化、促进中药产业转型升级等方面具有重要的社会、经济价值，本项目的政策风险很小。

项目单位加强对该项目实施过程中的监管力度，并在资金配套、科技资源配置、人才引进以及研发条件保障等方面给予重点支持，使各项风险降至最低。

第六部分  项目绩效评价考核目标及指标

| 总体 目标 | 实施期目标 |  | 第一年度目标 （当前年度） | 第二年度目标 （当前年度） | 第三年度目标 （当前年度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 运用现代医学、生物学、信息学等多种新学科方法，以申报单位独家儿童用中药产品“小儿风热清”为例，从精确临床定位、解析药效物质基础及作用机制、确证药物安全性及药物优势、以智能化制造方向改进传统制药工艺、提升产品质量标准等方面开展中药二次开发关键技术创新及产业智能化升级改造研究，进一步明确其有效性和安全性，精确临床定位，提高产品临床应用优势。 |  | 1.完成药物治疗流感临床试验结果分析并形成研究报告； 2.完成药物药效物质成分辨析研究，构建小儿风热清物质“源成分-基本成分”数据库； 3.基于网络药理学完成药效成分作用机制研究； 4.完成安全性研究，确证药物安全性； 5.建设一条数智化中药口服液体制剂数智化生产线，改进生产工艺、优化包装形式、提升质量标准。 |  |  |
| 绩效 指标 | 指标名称 | 指标值 |  |  |  |
|  | 申请发明专利（件） | 1 | 1 |  |  |
|  | 制定企业标准（项） | 1 | 1 |  |  |
|  | 发表科技论文（篇） | 1 | 1 |  |  |
|  | 撰写科技报告、研究报告（篇） | 2 | 2 |  |  |
|  | 新装置（项） | 1 | 1 |  |  |
|  | 新增销售（万元） | 3000 | 3000 |  |  |
|  | 主办或承办学术与技术交流活动（场次） | 2 | 2 |  |  |
|  | 引进专业技术人员（人） | 4 | 4 |  |  |

第七部分  项目组主要成员

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 证件号码 | 职称 | 学历 | 学位 | 研究领域 | 所学专业 | 单位名称 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘会云 | 女 | 37 | 130435198705160088 | 工程师 | 研究生 | 硕士 | 中药创新药物 | 应用化学 | 邯郸制药股份有限公司 | 全面负责本项目的开展与实施 |
| 2 | 刘妍 | 女 | 28 | 130421199602213921 | 助理工程师 | 研究生 | 硕士 | 中药创新药物 | 分子生物学 | 邯郸制药股份有限公司 | 负责药物作用机制研究 |
| 3 | 赵飞跃 | 男 | 29 | 130402199502212412 | 助理工程师 | 研究生 | 硕士 | 中药创新药物 | 细胞遗传学 | 邯郸制药股份有限公司 | 负责药物物质基础解析 |
| 4 | 殷苗苗 | 女 | 33 | 130421199105123925 | 助理工程师 | 研究生 | 硕士 | 中药创新药物 | 应用化学 | 邯郸制药股份有限公司 | 负责网络药理学研究 |
| 5 | 刘齐超 | 男 | 26 | 652722199801031510 | 无职称 | 本科 | 学士 | 中药创新药物 | 生物传感技术 | 邯郸制药股份有限公司 | 负责药物安全性研究 |
| 6 | 李波 | 女 | 34 | 130481199010011062 | 工程师 | 研究生 | 硕士 | 中药新品种的开发 | 药剂学 | 邯郸制药股份有限公司 | 负责制剂工艺优化研究 |
| 7 | 朱颖奇 | 女 | 30 | 130427199408130020 | 助理工程师 | 研究生 | 硕士 | 中药新品种的开发 | 细胞病理学 | 邯郸制药股份有限公司 | 负责制剂工艺优化研究 |
| 8 | 姜雪 | 女 | 29 | 130582199510220428 | 助理工程师 | 研究生 | 硕士 | 中药创新药物 | 应用化学 | 邯郸制药股份有限公司 | 负责制剂工艺优化研究 |
| 9 | 孙仪玮 | 女 | 27 | 210304199707151024 | 助理工程师 | 研究生 | 硕士 | 中药创新药物 | 植物细胞学 | 邯郸制药股份有限公司 | 负责制剂工艺优化研究 |
| 10 | 尚银霞 | 女 | 32 | 130427199202070042 | 会计师 | 研究生 | 硕士 | 其它 | 商业会计学 | 邯郸制药股份有限公司 | 负责项目财务工作 |

预算填写说明

一、省级财政资金 预算的编制要坚持任务相关性、政策相符性和经济合理性，实事求是编制提出项目预算。填报时，直接费用应按设备费、业务费、劳务费三个类别填报。直接费用中除50万元以上的设备费外，其他费用只提供基本测算说明，不需要提供明细。 （一）直接费用 指在项目实施过程中发生的与之直接相关的费用，具体包括： 1.设备费：指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。计算类仪器设备和软件工具可在设备费科目列支。应当严格控制设备购置，鼓励开放共享、自主研制、租赁专用仪器设备以及对现有仪器设备进行升级改造，避免重复购置。填报时，50万元以上的设备详细说明。 2.业务费：指在项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用，发生的测试化验加工、燃料动力、出版／文献／信息传播／知识产权事务、会议／差旅／国际合作交流等费用，以及其他相关支出。填报时，对单笔大额支出、对外委托支出重点说明。 3.劳务费：指在项目实施过程中支付给参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目科研辅助人员等的劳务性费用，以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。 项目聘用人员的劳务费开支标准，参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平，根据其在项目研究中承担的工作任务确定，其由单位缴纳的社会保险补助、住房公积金等“五险一金”纳入劳务费科目开支。 专家咨询费不得支付给参与项目及其项目管理相关的工作人员。专家咨询费标准参照《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128号）规定，由项目申报单位结合实际自行确定。 （二）间接费用 指项目申报单位和项目合作单位在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用。主要包括：项目申报单位为项目研究提供的房屋占用，日常水、电、气、暖消耗，有关管理费用的补助支出，以及激励科研人员的绩效支出等。 间接费用实行总额控制，项目申报单位申请的间接费用总额按照不超过直接费用扣除设备购置费的一定比例核定，其中：100万元以下的部分为30%，100万元至300万元的部分为25%；300万元以上的部分为20%；数学等纯理论基础研究项目间接费用比例可提高到不超过60%。 间接费用由项目承担单位统筹安排使用，可全部用于绩效支出，并向创新绩效突出的团队、个人和青年人才倾斜。 二、自筹资金 对自筹资金主要用途、支出预算做简要说明。

第八部分  项目预算表

# 单位：万元

| # 序号 | # 预算科目名称 | # 金额 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 一、省级财政资金 | # 100.00 |
| # 2 | # （一）直接费用 | # 100.00 |
| # 3 | # 1.设备费 | # 0.00 |
| # 4 | # 其中：购置设备费 | # 0.00 |
| # 5 | # 2.业务费 | # 100.00 |
| # 6 | # 3.劳务费 | # 0.00 |
| # 7 | # （二）间接费用 | # 0.00 |
| # 8 | # 其中：绩效支出 | # 0.00 |
| # 9 | # 二、自筹资金 | # 700.00 |
| # 10 | # 合 计 | # 800.00 |

注：1.间接费用无需编制预算说明；2.绩效支出在间接费用中无比例限制。

项目预算基本测算说明（不包含单价50万以上的设备详细说明）

一、省级财政资金 100万元，支出明细如下： （一）直接费用，共计100.00万元。 1．设备费：共计0.00万元。 2．业务费：共计100.00万元。 2.1 材料费：共计79.60万元。 2.1.1中药材：中药材为小儿风热清20味中药，药材用于药效学研究实验、安全性评价实验、临床实验等，本项计12.00万元。另外用于小儿风热清制备工艺优化及产品质控研究，预期需进行30个小试、8个中试实验，原材料费用约9.60万元。 2.1.2试剂、耗材：本类别主要用于体内外药效学研究及作用机制研究，动物实验用药、抗体、细胞细菌培养（培养基、胎牛血清等）、细胞因子检测试剂盒、其它一次性实验耗材，共计37.04万元。 2.1.3实验动物购买及饲养：本项目预计需600只小鼠，200只大鼠，大小鼠购买及饲养费用预计20.96万元。 2.2测试化验加工费:共计14.40万元。 实验小鼠、大鼠组织病理检测分析服务：按照每个样本48元计算，预计需要检测约3000个样本，约需要14.40万元。 2.3出版／文献／信息传播／知识产权事务费：共计1.40万元。 SCI期刊论文版面费平均约为0.5万元/篇，预计发表1篇，计0.50万元；预计申请发明专利1项，计0.90万元。 2.4会议／差旅／国际合作交流费：共计4.60万元。 预计需要参加相关领域学术会议3次，预计总费用4.60万元。 3．劳务费：共计0.00万元。 （二）间接费用，共计0.00万元。 二、自筹资金700万元，支出概括如下： 小儿风热清治疗小儿流感的临床研究约花费380万元；项目实施过程中所需材料费、测试化验加工费等约110万元；小儿风热清关键技术产业化应用自动化设备升级、中药制剂车间建设、质量标准提升等项目约花费80万元；项目周期1年，支付给参与项目研究的研究人员劳务费用预计90万元；项目申报单位为项目研究提供的房屋占用，日常水、电、气、暖消耗，有关管理费用的补助支出，以及激励科研人员的绩效支出等预计40万元。

单价50万元以上的设备详细说明（无相关情况，本栏填“无”）

无

| 申报单位、合作单位经费预算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 任务分工 | 研究任务 负责人 | 合计 | 专项经费 |  | 自筹经费 |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 其中：间接费用 |  |
| 1 | 邯郸制药股份有限公司 | 申报单位 | 全面负责协调本项目的研究工作 | 刘会云 | 800.00 | 100.00 | 0.00 | 700.00 |

是否涉及人类遗传资源   是   R否

人类遗传资源情况表

| 序号 | 活动种类 | 涉及内容 | 具体项目名称 | 申请单位 | 批准/备案时间 （取得批件或已备案，请上传附件，并填写时间） | 人类遗传资源来源机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集 | 重要遗传家系 特定地区人类遗传资源 科技部规定数量的人类遗传资源（累积500人以上） 罕见病 具有显著性差异的特殊体质或生理特征的人群 拟采集种类 拟采集数量 |  |  |  |  |  |
| 2 | 保藏 | 材料保藏地点 材料保藏设施（设备） 信息保藏平台 拟保藏种类 拟保藏数量 |  |  |  |  |  |
| 3 | 利用 | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 4 | 国际合作(行政许可) | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 5 | 国际合作(备案) | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 6 | 出境 | 境外合作方 出境用途 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 7 | 信息对外提供或开放使用 | 外方单位名称 合作研究目的 来源 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |

注：1.本表格所涉及人类遗传资源包括人类遗传资源材料和人类遗传资源信息。

2.如涉及审批或备案，请将审批（备案）通知书扫描上传。

3.项目实施过程中如涉及采集、保藏、国际合作、出境、数据对外提供或开放使用，须按照《人类遗传资源管理条例》报中国人类遗传资源管理办公室审批或备案。

归口管理部门意见

（盖章） 年 月 日

第九部分  附件

| 附件目录： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 附件类型 | 附件名称 |
| 1 | 营业执照（统一社会信用代码证） | 营业执照 |
| 2 | 技术路线图 | 技术路线图 |
| 3 | 其他 | 发明专利小儿风热清合剂的检测方法 |
| 4 | 其他 | 发明专利一种治疗小儿感冒的药物组合物及其制备工艺 |
| 5 | 其他 | 小儿风热清合剂变更浓缩型批件 |
| 6 | 其他 | 小儿风热清合剂去除防腐剂变更批件 |
| 7 | 其他 | 小儿风热清合剂治疗小儿急性上呼吸道感染（风热感冒证）的多中心临床研究 |
| 8 | 其他 | 小儿风热清抗新型冠状病毒肺炎网络药理学研究 |
| 9 | 其他 | 基于网络药理学和分子对接探讨小儿风热清治疗甲型流感的潜在作用机制 |
| 10 | 其他 | 小儿风热清合剂抗炎解热镇痛药理作用研究 |
| 11 | 其他 | 小儿风热清口服液抗菌药理作用研究 |