河北省省级科技计划项目任务书

专   项   名   称：创新联合体专项

项   目   名   称：巡检作业智能飞行机器人开发与应用

项   目   编   号：25331801D

签   订   年   度：2025年

项 目 起 止 年 月：2025-09至2027-08

承 担 单位（乙方）：唐山百川智能机器股份有限公司

合   作   单   位：无

项  目  负  责 人：金强                    负责人手机：13582528352

项  目  联  系 人：王泽坤                    联系人手机：15176610222

开   户   名   称：唐山百川智能机器股份有限公司

开   户   银   行：交通银行唐山分行朝阳道支行

开 户 银 行 行 号：301124001032

账             号：132060100010141026380

归口管理单位（丙方）：唐山高新技术产业开发区

主   责   单   位：省科技厅

分   管   处   室：省科技厅科技企业服务处

河北省科学技术厅制

填 写 说 明 一、项目任务书是省科技厅对河北省科技计划项目全程管理的基本文件之一。要求承担单位严格按规定格式客观、准确、全面填写，并对所填写内容的真实性负责。承担单位登录河北省科技计划项目综合服务平台在线填写、提交，逐级审核并经科技厅审核同意后在线打印书面任务书一式五份，报归口管理部门审查盖章，并将书面文件报省科技厅分管业务处室审查确认。 二、任务书甲方为项目任务下达单位，即省科技厅；乙方为项目承担单位；丙方为项目归口管理部门，指各市和雄安新区科技主管部门、省直有关部门和单位。 三、“项目名称”、“项目编号”、 “项目起止年月” 、“项目承担单位”等必须与省科技计划下达的内容完全一致。 四、开户名称与承担单位一致（采用集中支付方式的单位除外）。 五、项目如涉及多家（包含两家）单位参加，有关单位应在签订本任务书前，就项目任务分工、专项经费分配、项目经费筹集与使用、知识产权归属等问题签订有关合同或协议，作为本任务书的附件。 六、省财政给予的专项经费，必须按照财政科技专项经费使用管理的规定，在财务独立建账并按照明确的支出范围和该任务书确定的经费预算支出。 执行期间需要调整经费的，按有关规定执行。 七、本任务书一式五份，分存甲方三份，乙方一份，丙方一份。本项目任务书打印书面文件要求盖章，其中乙方盖所在单位公章，丙方盖科技计划管理章（省直厅局盖科研管理章）。

一、承担单位和合作单位情况

1.承担单位基本情况

| 单位名称 | 唐山百川智能机器股份有限公司 |  |  |  | 法定代表人 | 刘建英 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 唐山市高新技术开发区火炬路169号 |  |  |  | 所属地区 | 河北省-唐山市-唐山高新技术产业开发区 |  |
| 社会统一信用代码（营业执照注册号或组织机构代码） |  |  |  |  | 911302937008514555 |  |  |
| 项目负责人 |  | 金强 |  | 手机 | 13582528352 |  |  |
| 办公电话 |  |  |  | E-mail | tgrobot@163.com |  |  |
| 项目联系人 |  | 王泽坤 |  | 手机 | 15176610222 |  |  |
| 办公电话 |  | 0315-3476251 |  | E-mail | wangzekun1019@163.com |  |  |
| 开户名称 |  | 唐山百川智能机器股份有限公司 |  | 开户银行行号 | 301124001032 |  |  |
| 开户银行 |  | 交通银行唐山分行朝阳道支行 |  | 账号 | 132060100010141026380 |  |  |
| 职工总数 |  | 638人 | 技术人员数 | 203人 | 中高级技术人员数 |  | 105人 |
| 是否为省级以上高新技术企业 |  | 是 | 是否为省级以上科技型中小企业 | 是 | 所属园区 |  | 唐山市-唐山高新区 |
| 上年度单位研发投入 |  |  | 上年度单位销售收入 |  | 上年度单位研发投入 / 销售收入 |  |  |
| 4387.46万元 |  |  | 73604.53万元 |  | 5.96% |  |  |
| 注册资本 |  | 10000.0万元 | 注册时间 | 1998-08-18 | 单位拥有专利数量 |  | 137 |
| 单位性质 |  | 私营企业 |  | 单位规模 | 中型企业 |  |  |
| 其它特征 |  | 高新技术企业,省重点实验室（工程技术研究中心） |  |  |  |  |  |

2.合作单位情况

| 单位名称 | 国别 | 所属地区 | 单位地址 | 单位性质 | 联系人 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、项目实施的主要任务

（一）项目的主要研究内容 1.研发多设备协同作业功能 多设备协同作业功能开发，研发飞行具身智能体机舱、工作站、网络系统等产品级设备，实现多设备协同作业。采用无线自组织网络技术，使机器人在复杂环境中灵活组网、信息共享和协同作业。 开发多机协同作业算法，根据任务需求和环境条件，合理分配每台机器人的任务区域和检测任务。例如，在大面积桥梁巡检中，多台机器人可以按照预设队形和路径协同飞行，同时进行检测，显著提高作业效率。 2.智能检测算法开发 开发数据预处理算法，对采集到的大量原始数据进行去噪、滤波、格式转换等处理，提高数据质量和可用性。 针对桥梁裂缝、隧道渗水等常见问题，开发基于深度学习的图像识别算法。通过对大量标注图像数据的训练，使算法能够准确识别和定位缺陷，提高检测正确率。 融合高清摄像头图像、红外热成像数据、激光雷达点云数据等多模态信息，开发综合检测算法。例如，将红外热成像数据与高清图像结合，不仅能够检测表面缺陷，还能发现内部潜在的热故障，提升检测的全面性和准确性。 3.复杂环境下的安全运行技术 研究机器人在复杂环境下的安全运行策略，如抗风、抗雨、抗电磁干扰等技术。 开发故障诊断与应急处理系统，当机器人出现故障时能够及时报警并采取安全措施，如自动返航或悬停等待救援，保障机器人和周边环境的安全。 4..产品化与行业应用研究 根据行业实际需求，研究合适的软硬件搭配方案，优化系统的性能和成本。例如，针对不同的巡检场景，选择合适的传感器组合和飞行控制系统，并进行定制化开发，确保产品在实际应用中的高效性和可靠性。 研究数据采集接口和协议，实现智能飞行机器人采集数据与行业现有数据的无缝对接。 基于大数据分析技术，构建行业数据分析模型，融合历史数据和实时采集数据，挖掘数据中的潜在规律和趋势。通过分析长期检测数据，预测设备的健康状态和潜在风险，为行业用户提供科学的决策支持。 5.行业示范与推广 选择典型场景，如大型桥梁、高层建筑消防救援、边防哨所等开展行业示范应用。 通过实际应用验证产品的性能和效果，收集用户反馈，不断完善产品功能和性能，推动智能飞行机器人在相关行业的广泛应用。 （二）项目拟采取的研究方法 1、项目拟采用的方法、原理、机理、算法、模型等 一、多设备协同作业功能开发 无线自组织网络技术：利用无线通信技术构建自组织网络，使飞行机器人、机舱、工作站等设备能够动态组网。通过分布式控制算法，实现设备之间的自主发现、连接和信息共享，确保在复杂环境下网络的稳定性和灵活性。 多机协同作业算法：基于协同控制理论，开发任务分配算法。根据任务需求和环境条件，通过优化算法为每台机器人分配任务区域和检测任务。采用多智能体系统理论，通过通信和协调机制，优化多台机器人之间的协作效率，确保任务高效完成。 二、智能检测算法开发 深度学习图像识别算法：利用神经网络对大量标注图像数据进行训练，使算法能够准确识别和定位缺陷。通过数据增强和迁移学习技术，提高模型的泛化能力和检测正确率。 多模态数据融合算法：采用特征级或决策级融合方法，开发综合检测算法，提升检测的全面性和准确性。通过多模态数据的互补性，增强对复杂环境和隐蔽缺陷的检测能力。 三、复杂环境下的安全运行技术 安全运行策略：研究机器人在复杂环境下的抗风、抗雨、抗电磁干扰等技术。通过传感器数据实时监测环境参数，结合控制算法调整机器人的飞行姿态和参数，确保其在恶劣环境下的稳定运行。 故障诊断与应急处理系统：基于故障诊断技术，通过传感器数据实时监测机器人的运行状态。当机器人出现故障时能够及时报警并采取安全措施，如自动返航、悬停等，保障机器人和周边环境的安全。 四、产品化与行业应用研究 软硬件搭配方案：根据行业实际需求，研究合适的软硬件搭配方案。降低系统成本，同时提升系统的性能和可靠性。 定制化开发：针对不同的巡检场景，选择合适的传感器组合和飞行控制系统。采用模块化设计和定制化开发方法，确保产品在实际应用中的高效性和可靠性。 2、项目研究方法（技术路线）的可行性、先进性分析 （一）可行性分析 本项目在硬件方面依托成熟的智能传感器、飞行控制系统和通信技术，为开发自主作业智能飞行机器人奠定了坚实基础。深度学习、多传感器数据融合和无线自组织网络等技术已在相关领域广泛应用，可直接应用于本项目。 项目计划通过仿真和实验验证硬件及算法性能，确保技术可靠性，并在桥梁巡检、消防救援等典型场景开展示范应用，进一步验证实际效果。当前，桥梁隧道检修、消防救援、边防巡检等行业对自主作业机器人需求迫切，项目目标与实际需求高度契合。通过与行业用户合作，可及时调整技术方案，确保项目成果的实用性。 （二）先进性分析 项目采用深度学习算法实现自主导航和缺陷检测，精度和适应性显著优于传统方法。结合无线自组织网络，实现多机协同作业，大幅提升作业效率和覆盖范围。同时，利用高清摄像头、红外热成像仪、激光雷达等多模态数据融合技术，实现对复杂环境和隐蔽缺陷的全面检测。 此外，通过行业数据分析处理系统，为用户提供精准决策支持，提升行业智能化水平。项目成果将填补行业内自主作业智能飞行机器人的空白，推动技术升级，并通过示范应用为类似场景提供参考，具有广泛的推广应用价值。 技术路线图

三、进度安排和阶段目标

2025年9月-2026年1月:项目启动与方案制定 主要任务: 1.召开项目启动会，组建项目团队并明确各成员职责； 2.分析现有状态及作业流程，收集实际需求； 3.根据需求分析，指定项目的整体技术方案和系统架构； 4.细化技术指标，完成初步硬件选型与软件框架设计。 阶段性目标: 1.完成项目启动报告。 2.形成初步调研报告及详细需求清单； 3.确定项目整体技术方案和系统架构； 4.形成初步的硬件选型方案和软件框架设计文档。 二、2026年2月-2026年6月:算法开发与初步训练 主要任务: 1.开展自主导航与路径规划技术研究，开发算法原型； 2.研究智能检测算法，搭建基于深度学习的图像识别框架，利用模拟数据集完成初步训练与验证； 3.启动硬件系统开发，联合中上游企业完成机体设计及传感器集成，完成部分组装与初步功能测试； 4.开展多机协同仿真研究，验证协同控制策略有效性。 阶段性目标: 1.在仿真环境中测试并优化自主导航与路径规划算法； 2.利用模拟数据集完成智能检测算法初步训练，冻结系统架构与接口规范； 3.完成硬件系统部分组装与功能测试； 4.完成多机协同仿真验证，确认协同控制策略有效。 2026年7月-2027年1月:系统集成与工程样机测试 1.与中上游公司合作，形成完整的工程整机； 2.开展系统功能测试与性能验证； 3.基于真实场景数据进一步优化智能检测算法；同步开展飞行稳定性、检测准确率与多机协同效率的性能优化，并进行可靠性测试，确保全工况稳定运行； 4.完成系统用户手册与操作指南编制。 阶段性目标: 1.完成工程整机在试验线连续运行； 2.实现与既有系统数据对接； 3.提升智能检测算法与系统的整体性能，满足技术指标要求； 4.形成系统的用户手册和操作指南。 四、2027年1月-2027年9月:实际场景测试与项目验收推广 1.在实际场景中开展系统的测试工作； 2.收集并分析上中下游公司各自系统在实际应用中的表现，发现存在的问题； 3.根据测试结果，与中上游企业合作分析，对系统进行统一优化和改进，确保系统在实际应用中的性能达到最佳状态； 4.完成系统的最终测试报告，总结系统的性能指标和测试结果； 5.开展项目的推广应用工作。 阶段性目标: 1.完成项目验收材料的准备，顺利通过项目验收； 2.首套设备在实际场景下部署； 3.建立高效运维保障体系； 4.形成可复制的商业交付模板，产品正式投入市场。

四、项目承担单位、合作单位任务分工、知识产权归属

申报单位负责全部项目实施及项目管理工作，且全部知识产权归申报单位所有

五、项目绩效评价考核目标及指标

| 总体 目标 | 实施期目标 |  | 第一年度目标 （当前年度） | 第二年度目标 （当前年度） | 第三年度目标 （当前年度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开发能够自主完成巡检作业的智能飞行机器人系统，解决桥梁隧道检修、消防救援以及边防巡检过程中人工难以到达现场、远程操作困难、作业效率低下和检测准确率低等问题。通过集成智能传感器、先进控制技术和智能检测算法，实现全流程自主作业，显著提升检测效率和准确性，推动相关领域的智能化升级。 |  | 1.完成项目启动报告。形成初步调研报告，梳理出详细的需求清单。 2.确定项目整体技术方案和系统架构。形成初步的硬件选型方案和软件框架设计文档。 | 1.对智能检测算法进行初步训练 2.完成硬件系统的部分组装，进行初步的功能测试。 3.完成飞行机器人的系统集成。 4.在实验室环境中完成系统的功能测试。 5.提升智能检测算法的准确性和可靠性。 6.提升系统的整体性能，满足技术指标要求，形成系统的用户手册和操作指南。 | 1.完成系统的实际场景测试。 2.形成系统的最终测试报告。 3.完成项目的成果总结和汇报。 4.完成项目验收材料的准备。 5.顺利通过项目验收。 6.推动智能飞行机器人在实际场景中的应用形成可复制、可推广的技术方案和应用模式，明确后续研究方向。 |
| 绩效 指标 | 指标名称 | 指标值 |  |  |  |
|  | 申请发明专利（件） | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 申请实用新型专利（件） | 2 | 0 | 2 | 0 |
|  | 软件著作权（项） | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 制定企业标准（项） | 2 | 0 | 0 | 2 |
|  | 发表科技论文（篇） | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 培养专业技术人员（人） | 5 | 2 | 2 | 1 |
|  | 新产品（项） | 3 | 0 | 2 | 1 |

六、参加人员及分工

| 序号 | 姓名 | 性 别 | 年 龄 | 证件号码 | 职称 | 学历 | 学位 | 现从事专业 | 单位名称 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金强 | 男 | 55 | 130203197006153632 | 无职称 | 大专 | 无 | 先进制造系统 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 项目总负责人 |
| 2 | 沈宗仁 | 男 | 31 | 130221199412290079 | 工程师 | 本科 | 学士 | 新型控制技术和产品的前端研究 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 飞行机器人协同作业研究 |
| 3 | 张雪玮 | 男 | 52 | 130203197303061873 | 正高级工程师 | 研究生 | 硕士 | 系统软件 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 系统软件设计 |
| 4 | 王东 | 男 | 32 | 130225199311075914 | 工程师 | 本科 | 学士 | 先进制造系统 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 智能飞行机器人相关配套硬件产品设计 |
| 5 | 于远航 | 男 | 40 | 130528198503180816 | 工程师 | 研究生 | 硕士 | 面向行业的工业生产过程综合自动化控制系统 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 后处理算法研究 |
| 6 | 张天浩 | 男 | 34 | 130221199110011433 | 工程师 | 研究生 | 硕士 | 新型控制技术和产品的前端研究 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 产品测试与实际应用测试 |
| 7 | 柳永飞 | 男 | 37 | 142232198806077498 | 无职称 | 本科 | 学士 | 集成电路产品设计开发 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 集成电路设计与开发 |
| 8 | 李小龙 | 男 | 37 | 130281198802014151 | 工程师 | 本科 | 学士 | 面向行业配套的传感器 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 数据采集模块与整机协调测试 |
| 9 | 窦伟 | 男 | 32 | 130281199306023133 | 工程师 | 本科 | 学士 | 集成电路测试 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 集成电路板设计与测试 |
| 10 | 罗林伟 | 男 | 34 | 350825199101300718 | 无职称 | 本科 | 学士 | 系统软件 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 系统软件开发 |
| 11 | 何冰 | 男 | 36 | 130322198905073539 | 无职称 | 本科 | 学士 | 专用控制装置 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 系统电气设计与测试 |
| 12 | 孙磊 | 男 | 48 | 130203197710021836 | 工程师 | 研究生 | 硕士 | 先进制造系统 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 设备电气系统开发与测试 |
| 13 | 郑玉群 | 男 | 32 | 130224199304285511 | 工程师 | 本科 | 学士 | 系统软件 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 系统分项控制软件设计 |
| 14 | 杨磊 | 男 | 27 | 13022919981129721x | 工程师 | 本科 | 学士 | 系统软件 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 软件设计 |
| 15 | 金蔚 | 女 | 24 | 130203200107030927 | 无职称 | 研究生 | 硕士 | 系统软件 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 数据处理算法开发 |
| 16 | 李宇航 | 男 | 23 | 13020320020512541x | 无职称 | 本科 | 学士 | 支撑软件 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 控制软件开发与测试 |
| 17 | 顾伟 | 男 | 34 | 130705199111080913 | 无职称 | 研究生 | 学士 | 支撑软件 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 数据分析处理算法开发 |
| 18 | 敖翔 | 男 | 26 | 130281199902040714 | 助理工程师 | 本科 | 学士 | 先进制造系统 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 实际产品应用于测试 |
| 19 | 刘晓峥 | 男 | 27 | 130203199810083611 | 无职称 | 本科 | 学士 | 网络运营综合管理系统 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 系统网络通讯与信息安全保障 |

七、项目预算表

# 单位：万元

| # 序号 | # 预算科目名称 | # 金额 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 一、省级财政资金 | # 80.00 |
| # 2 | # （一）直接费用 | # 72.00 |
| # 3 | # 1.设备费 | # 25.00 |
| # 4 | # 其中：购置设备费 | # 18.00 |
| # 5 | # 2.业务费 | # 42.00 |
| # 6 | # 3.劳务费 | # 5.00 |
| # 7 | # （二）间接费用 | # 8.00 |
| # 8 | # 其中：绩效支出 | # 8.00 |
| # 9 | # 二、自筹资金 | # 640.00 |
| # 10 | # 合 计 | # 720.00 |

注：1.间接费用无需编制预算说明；2.绩效支出在间接费用中无比例限制。

项目预算基本测算说明（不包含单价50万以上的设备详细说明）

一、财政资金80万元 （一）直接费用72万元 1、设备费25万元 用于支付项目所需深度学习模型训练用高性能服务器等设备以及大型设备产品采购费用18万元； 用于生产机器人所需金属3D打印机以及测试用激光追踪仪等租赁费用7万元。 2、业务费42万元 1）材料费37万元 用于支付飞行机器人产品所需零部件以及加工所需材料等采购费用。 2）出版/文献/信息传播/知识产权事务费用1万元 用于支付知识产权申请、论文发表等费用。 3）会议、差旅费4万元 用于支付项目组人员会议、技术沟通、调试等差旅费用。 3、劳务费5万元 （二）间接费用8万元 二、自筹资金640万元 （一）直接费用560万元 1、设备费150万元 2、业务费390万元 1）材料费354万元 2）测试化验加工费4万元 3）出版/文献/信息传播/知识产权事务费2万元 4）会议、差旅费30万元 3、劳务费20万元 （二）间接费用80万元

单价50万元以上的设备详细说明（无相关情况，本栏填“无”）

无

| 八、承担单位、合作单位经费预算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 任务分工 | 研究任务 负责人 | 合计 | 专项经费 |  | 自筹经费 |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 其中： 间接费用 |  |
| 1 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 承担单位 | 项目的总体实施 | 金强 | 720.00 | 80.00 | 8.00 | 640.00 |

九、承诺条款 签约各方在遵守省级科技计划管理有关规定前提下，承诺如下； 乙方: 1.按照《河北省省级科技计划项目管理办法》（冀科规〔2020〕1号）、《创新能力提升专项资金管理办法》（冀财教〔2022〕66号）等管理规定以及项目任务书约定等，足额匹配自筹的项目经费，及时拨付合作单位经费，确保项目科研人员有足够的时间投入研究工作，为项目实施提供所需的保障条件。 2.建立健全科研、财务等内部管理制度，按规定管理使用项目经费，监督合作单位经费使用，真实报告经费决算，按规定提交项目经费审计报告。 3.接受指导、检查并配合做好监督、评估等工作。 4.完整、真实地填报项目管理相关材料，按要求提交项目执行情况、绩效评价、科技报告等相关材料。 5.及时报告项目执行中出现的重大事项和问题，提出项目调整、终止申请，执行调整、终止、撤销工作。 6.建立健全诚信管理、科研伦理审查等制度，负责对科研失信行为调查和处理。 7.项目验收后形成的科技成果应进行登记，履行转化主体责任，推动科技成果转化应用。 8.负责项目的原始科研记录和档案管理，严格遵守科技保密制度和相关规定。 9.负责项目科研成果知识产权、项目形成的固定资产等保护与管理。 10.项目实行验收结项制度，项目承担单位应在任务书规定执行期结束后3个月内提出验收申请，在项目执行期结束后6个月内完成验收程序。项目验收后向甲方上报验收证书。 丙方： 1.督导项目承担单位按时启动和实施项目。 2.对项目执行和经费使用情况进行检查和监督，协调解决项目实施中的有关问题，根据项目执行情况提出项目调整、终止及撤销建议，督导承担单位执行调整、终止及撤销工作。 3.督促项目承担单位按期验收，受省科技厅委托主持项目验收； 4.协调推动项目成果的转移转化与应用示范。 甲方： 1.负责项目立项、调整、终止和撤销，协调解决执行过程中的重大问题。 2.组织项目验收、绩效评价、统计、档案管理及信息公开工作。 3.实施科技报告制度，建立项目成果库。 4.统筹科技计划全过程的科研诚信管理，监督检查项目执行和经费使用。

十、任务书签订各方签章 甲方：省科技厅 （计划专用章） 主管业务处项目主管： 主管业务处处长： 日期： 乙方（承担单位）：唐山百川智能机器股份有限公司 本单位同意承担省级科技计划项目，严格履行法人负责制，为项目实施提供保障条件，严格遵守科技计划项目管理、财务管理等相关规定，严格落实《河北省省级科技计划项目科研诚信管理办法》有关要求。 （公章） （项目负责人）：金强 本人根据省级科技计划项目申报指南的要求自愿提交项目任务书，在项目执行过程中，严格遵守科技计划项目管理、财务管理等相关规定，严格落实《河北省省级科技计划项目科研诚信管理办法》相关要求，按时报送过程管理和验收有关资料，及时报告变动情况。本人承诺违反相关要求，承担相应违约责任。 项目负责人（签字）： 日期： 所在单位负责人(签字)： 日期： 合作单位： （公章） 日期： 丙方（归口管理单位）：唐山高新技术产业开发区 （科研计划专用章） 负 责 人： 日期： 经 办 人： 日期：

| 十一、附件目录： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 附件名称 | 附件说明 |

# 备注：1.有合作协议必须上传合作双方单位盖章后的合作协议扫描件。

2.有合作单位协议必须附后装订。