河北省省级科技计划项目申报书

专 项 名 称 ：绿色化工产业创新专项

指 南 代 码 ：2050201-POM纤维合成关键技术研发

项 目 名 称 ：POM纤维合成关键技术开发及应用场景研究

申 报 单 位 ：唐山开滦化工科技有限公司

合 作 单 位 ：北京化工大学,巨力索具股份有限公司,河北工业大学

项目负责人 ：金旺

归口管理部门：唐山市科技局

主 责 单 位：省工信厅

分 管 部 门 ：省工信厅原材料工业处

申报预算年度 ：2025年

起 止 年 月 ：2025-06 至 2027-05

填 报 日 期 ：2025-05-15

河北省科学技术厅制

填 报 说 明

1.项目申报书分为“国内外现状及趋势分析”“研究内容”“申报单位及合作单位研究基础”“进度安排”“项目组织实施、保障措施及风险分析”“项目绩效评价考核目标及指标”“项目组主要成员”“项目预算表”和“附件”九个部分。申报书的内容将作为项目评审、以及签订任务书的重要依据，申报书的各项填报内容须实事求是、准确完整、层次清晰。

2.请申报单位认真阅读项目申报指南，所申报的项目研究内容须对应相应的指南代码,符合指南的申报要求。

3.申报单位可根据申报指南、申报项目的研究内容自行确定所申报项目的名称。项目名称应清晰、准确反映项目的研究内容。项目名称不宜宽泛。

4.通过河北省科技计划项目综合服务平台在线填写项目申报书，凡不填写的内容，请用“无”表示。

5.申报书中的单位名称，应为单位名称的全称，并与单位公章保持一致。申报书纸质版应与在线填写的版本一致，纸质版需要项目负责人签字，日期如实填写。

填写完成后，请申报单位对所申报信息的真实、完整、有效进行审核，并对申报材料的真实性、完整性负责。

| 项目基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | POM纤维合成关键技术开发及应用场景研究 |  |  |  | 所属专项 | 绿色化工产业创新专项 |  |
| 指南代码 |  |  | 2050201-POM纤维合成关键技术研发 |  |  |  | 科技活动类型 | 研究与发展成果应用 |  |
| 应用行业 |  |  | 合成纤维制造 |  |  |  | 技术领域 | 新型纤维材料 |  |
| 所属学科1 |  |  | 54030-纤维制造技术 |  |  |  | 所属学科2 | 4305010-塑料、橡胶和纤维 |  |
| 关键词 |  |  | 聚甲醛纤维,高强丝,海工缆绳,海洋牧场 |  |  |  |  |  |  |
| 申报 单 位 概 况 | 单位名称 |  | 唐山开滦化工科技有限公司 |  |  |  | 法定代表人 | 李建华 |  |
|  | 单位地址 |  | 唐山海港经济开发区文化大街以南、中浩大路以东 |  |  |  | 注册（纳税）地区 | 河北省-唐山市-河北唐山海港经济开发区 |  |
|  | 统一社会 信用代码 |  | 91130293MA07LHKJ7N |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  | 金旺 |  |  |  | 手机 | 15075591358 |  |
|  | 办公电话 |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |
|  | 项目联系人 |  | 金旺 |  |  |  | 手机 | 15075591358 |  |
|  | 办公电话 |  | 0315-3037813 |  |  |  | E-mail |  |  |
|  | 开户名称 |  | 唐山开滦化工科技有限公司 |  |  |  | 开户银行行号 | 301124001065 |  |
|  | 开户银行 |  | 交通银行股份有限公司唐山北新道支行 |  |  |  | 帐号 | 132300000012015005773 |  |
|  | 职工总数 |  | 30人 | 技术人员数 |  | 21人 | 中高级技术 人员数 | 10人 |  |
|  | 是否为省级以上高新技术企业 |  | 是 | 是否为省级以上科技型中小企业 |  | 是 | 所属园区 | 唐山市-唐山海港经济开发区 |  |
|  | 上年度单位研发投入 |  |  | 上年度单位销售收入 |  |  | 上年度单位研发投入 / 销售收入 |  |  |
|  | 8.46万元 |  |  | 37.43万元 |  |  | 22.6% |  |  |
|  | 注册资本 |  |  | 34508.59万元 | 注册时间 |  | 2015-12-04 | 拥有专利数量 | 33 |
|  | 单位性质 |  |  | 国有企业 | 单位规模 |  | 小型企业 |  |  |
|  | 其它特征 |  |  | 高新技术企业 |  |  |  |  |  |
| 合作单位概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  | 国别 |  | 所属地区 | 单位地址 |  | 单位性质 | 联系人 | 手机 |
| 北京化工大学 |  | 中国 |  | 北京市-朝阳区 |  |  | 高等学校 | 汪晓东 | 13691398104 |
| 巨力索具股份有限公司 |  | 中国 |  | 保定市-徐水区 |  |  | 私营企业 | 崔建英 | 15732219872 |
| 河北工业大学 |  | 中国 |  | 河北省-其他市 |  |  | 高等学校 | 王志英 | 13820994258 |
| 项目立项背景及意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合成纤维是高分子材料科学技术发展史上一个重要里程碑式的产品类型，深刻影响着人民生产、生活的各个方面，改变了人类历史长期依赖土地自然生产和加工利用植物纤维、动物纤维的历史。聚甲醛纤维（POM纤维）是一种新型合成纤维，原料选用被称作“赛钢”的煤基聚甲醛高分子材料，具有刚度大、耐磨损、抗疲劳、抗蠕变等优异性能。长期以来，国内外与聚甲醛生产和研究相关的创新型企业和科研院所，围绕“微米级、高强度”的目标做了大量技术攻关探索工作，但迟迟难于突破关键技术瓶颈，未能实现微米级聚甲醛纤维稳定化、规模化量产，极大限制了聚甲醛纤维的生产和应用场景开发进程。开展聚甲醛高强丝产业化示范关键技术及应用场景研究工作，符合2022年工业和信息化部、国家发展改革委联合印发的《关于化纤工业高质量发展的指导意见》中提出的“高性能纤维企业应努力攻克核心技术难关，实现高效低成本生产”“推动煤制化纤原料工艺路线研究和技术储备，增强产业链安全稳定性”等具体要求。该项目的成功实施将显著促进聚甲醛纤维产业的技术进步和产品应用升级，对延伸聚甲醛产业链，提高聚甲醛价值链，增强河北省在聚甲醛产品技术领域的综合影响力有重要的促进作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高性能合成纤维是化工新材料产业的重要组成部分，是支撑中国式现代化建设和国家经济社会发展的重要基础材料，习近平总书记指出：“新材料产业是战略性、基础性产业，也是高技术竞争的关键领域，我们要奋起直追、迎头赶上”。聚甲醛纤维作为一种新型合成纤维，继承并发扬了具有“赛钢”之称的聚甲醛材料典型特征，具有刚度大、自润滑、耐磨损、抗疲劳、抗蠕变等综合特性，在海工绳缆、海洋网箱、土工建材、纺织品、粉末喷涂等领域具有较大应用潜力，是国外跨国公司在聚甲醛产业链研究领域的重要热点方向。 本项目是唐山开滦化工科技有限公司在取得聚甲醛高强丝中试制备技术，建成50吨/年产业化示范研究装置的基础上，进一步探索优化聚甲醛高强丝低成本制备工艺技术路线，从单一牌号开发出不同强度和线密度规格的产品牌号体系，同时按照国家“科技创新和产业创新深度融合”的指导意见，联合相关科研院校、上下游企业共同推进聚甲醛高强丝制备工艺优化及应用场景开发研究，开展聚甲醛高强丝在绳缆、网箱、吊装带等应用场景中的制品开发及性能测评工作，建立产品质量标准，为全球首发新产品从“书架”走向“货架”再走向“应用实践场”的市场化推广奠定基础。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第一部分  国内外现状及趋势分析

一、国外研究现状及趋势

1、国外的总体研究水平

由于聚甲醛材料高结晶、难溶解、热加工温度窗口窄等特性，聚甲醛纤维的制备技术一直是行业难点，虽然国外对聚甲醛纤维的制备技术有60余年的研究历史，截至目前未见公开报道国外拥有成熟的聚甲醛高强丝生产技术、成套装置、标准体系和应用场景 。

2、国外从事该方面研究的主要机构及其研究方法、成果

聚甲醛纤维的主要制备工艺是1960年由美国科学家Albert G. Williams等率先提出，该方法主要是将聚甲醛颗粒在螺杆挤出机中加热熔融成熔体，并挤出拉伸制得聚甲醛纤维，但是制得的纤维内部存在孔隙，导致纤维强度不高且易断裂。1974年，美国田纳西大学的Clark在热空气氛围中，通过拉力试验机装置采用两步慢拉伸聚甲醛样条20倍的方法，试制出了聚甲醛纤维样品。20世纪80年代，德国科学家Cherdrion等提出了聚甲醛短纤维的制备方法。20世纪90年代初，日本旭化成公司技术研究所进行了加热高压条件下拉伸聚甲醛的实验，之后经过工艺技术改进，采用微波辐照热拉伸法制备出了纤维直径毫米级的聚甲醛单丝样品。2002年，日本鞠谷雄士等申请了聚甲醛纤维及其制造方法的专利，提出通过适当控制聚甲醛共聚物的结晶速度以及改善纤维的制造方法来制备聚甲醛纤维。2004年，日本大川俊秀申请了关于聚甲醛树脂制复合纤维的专利，分别将含有特定含量的特定甲醛单元和不同结晶熔融温度的两种共聚聚甲醛作为芯和鞘制成复合纤维。2007年，大川俊秀从控制聚甲结晶的理论出发，将氧化乙烯重复单元按一定的比例引入到聚甲醛材料结构中，调控聚甲醛树脂的半结晶化时间，开发出了一种用于熔融纺丝的聚甲醛树脂。截至目前，国外对聚甲醛纤维的制备技术研究以熔融纺丝法路线为主，包括从纺丝级的原料合成到改性加工等方面进行研究探索。

3、国外的知产产权、标准及应用情况

未见公开报道的国外标准，有国外申请的专利及应用研究报道。

国外申请的代表性专利有：

(1)德克·西雷尔; 雷纳·伯恩斯坦,等;泰科纳有限公司.聚甲醛纤维其生产方法和其用途:200680002247.0[P].2013-01-02.

(2)大川秀俊.宝理塑料株式会社.聚甲醛树脂纤维的制造方法:200710126318.4[P].2011-11-23.

(3)大川秀俊.宝理塑料株式会社.聚甲醛树脂制复合纤维:200510081358.2[P].2009-08-19.

(4)鞠谷雄士; 大川秀俊.宝理塑料株式会社.聚甲醛纤维及其制造方法:02818234.0[P].2007-08-29.

(5)COMPANY C G M ,INC. ANTIMICROBIAL FIBERS: US201916567779[P].2023-09-26.

(6)COMPANY C G M ,INC. FIBER FOR COOL CONTACT SENSATION AND FIBER PRODUCT IN WHICH SAME IS USED: EP16846331[P].2018-07-25.

(7)UNITIKA LTD. METHOD FOR PRODUCING POLYOXYMETHYLENE FIBER: JP2000336098[P].2002-5-22.

国外发表的代表性应用研究报道有：

(1)Osman H ,Fam A .Pull-out strength of cast-in versus post-installed connectors in thin ultra-high performance concrete panels with polyoxymethylene fibers[J].Journal of Building Engineering,2025,103112078-112078.

(2)Tamon Ueda. Material Mechanical Properties Necessary for the Structural Intervention of Concrete Structures  [J]. Engineering, 2019, 5(6):1131-1138.

(3)T. K. Effects of surface treatments of superdrawn polyoxymethylene fibers on adhesion to epoxy resins[J].Journal of Applied Polymer Science,1996,59(7):1137-1143.

4、国外最新研究进展和发展预期

从专利布局可看出，国外对单丝直径微米级的聚甲醛纤维制备和应用研究热度较高，近年来相关企业正在密切关注中国对微米级聚甲醛纤维的研究进展。根据国外申请的专利和关注度来看，国外可能在未来5-10年内取得微米级聚甲醛纤维的制备技术突破，从而可能在国外实现微米级、高强度的聚甲醛纤维量产，并进一步推动产品应用市场开发与落地。

5、全球海洋工程与工业吊装领域对高性能纤维材料的需求持续增长。传统材料如钢丝绳、聚酯（PET）和聚酰胺（PA）纤维虽广泛应用，但存在以下痛点：

钢丝绳：重量大（密度7.85g/cm³）、易腐蚀（年均损耗率5%~10%）、操作噪音高；

聚酯纤维：抗蠕变性差（长期负载下形变率＞2%）、耐磨性不足（循环寿命≤3万次）；

聚酰胺纤维：吸湿率高（4.5%）、耐水解性差（海水环境下强度衰减率＞15%/年）。

聚甲醛（POM）纤维的突破性性能（密度1.41g/cm³、吸湿率0.2%、断裂强度0.88N/tex）使其成为理想替代材料，但需解决以下核心问题：

1. 纤维界面性能：高结晶度导致纱线间摩擦系数高（干态0.18，湿态0.25），易引发磨损；

2. 环境适应性：深海高压（15MPa）、极端温度（-40℃~80℃）下的长期稳定性；

3. 结构工艺匹配：复杂编织结构与动态载荷的协同设计。

二、国内研究现状及趋势

1、国内研究现状

国内从事聚甲醛纤维的研究可追溯到1971年报道的《聚甲醛纤维研究工作报告（几个月工作的阶段性总结）》。2000年以来，清华大学、北京化工大学、四川大学、东华大学、武汉纺织大学、天津工业大学、四川省纺织科学研究院、云天化集团公司、开滦集团公司等单位陆续报道了聚甲醛纤维制备与应用研究相关的学术论文、专利。2008年，清华大学开展了溶液法静电纺丝制备聚甲醛纤维的课题研究，利用六氟异丙醇溶剂配成纺丝溶液制备出了聚甲醛纳米纤维；2010年，东华大学研究了聚甲醛的纺丝工艺参数，在实验室采用熔融纺丝法制备出了聚甲醛纤维实验样品；2016年，四川省纺织科学研究院报道了熔融纺丝法的聚甲醛纤维制备技术研究成果。云天化集团公司报道建成了单丝直径0.2mm为主的毫米级聚甲醛纤维生产装置。但至今未见有聚甲醛高强丝产业化的报道。开滦集团自2013年起进行相关研究，历时12年攻关，通过产学研的方式持续攻关单丝直径微米级的聚甲醛纤维创新课题，突破了工艺与装备核心技术，完成了微米级、高强度的聚甲醛纤维研究开发工作，制备出了单丝直径低至30μm、拉伸强度达到9.0g/D的微米级聚甲醛纤维，建成了500吨/年微米级聚甲醛纤维工业丝产业化装置、50吨/年聚甲醛高强丝产业化示范研究装置等4套小试、中试及产业化示范研究装置，且运行稳定，产品强度指标达到10.0克/旦，填补了全球产业化空白，在聚甲醛纤维制备及应用方面获得了国家授权发明专利9项，发表高水平论文20余篇，注册了Tunglon（谐音“唐纶”）商标2项，已形成工业丝、粗旦丝、细旦丝、异形丝、彩色丝、高强丝等系列化微米级聚甲醛纤维产品体系。其中，工业丝、细旦丝已在建筑自流平、服装面料等领域得到下游应用开发。较系统地构建了微米级、高强度聚甲醛纤维的制备技术和生产体系，整体技术成果达到了国际领先水平，正在开展产品生产成本控制、牌号升级及应用场景开发工作。

发展趋势

2、发展趋势

一是通过纳米复合、纤维表面改性等技术，进一步提高聚甲醛纤维的耐磨性、抗疲劳性等综合性能，开发出耐高温（长期使用温度>120℃）、抗紫外老化等具有特殊功能的纤维，满足极端环境需求，拓展至智能纺织品、可穿戴设备等领域。

二是充分挖掘性能优势，解决纤维界面性能和长期稳定性，持续开发应用场景，推动聚甲醛纤维在航空航天、汽车制造、工业过滤、深远海系泊缆、海洋牧场网具等高端制造和新兴产业领域的应用。

三是优化连续化生产工艺，突破纺丝设备精密控温、高速牵伸等技术瓶颈，尤其是一步纺高强丝工艺，降低生产成本。

四是探索生物基聚甲醛纤维的合成，以生物可降解材料替代传统原料，实现聚甲醛纤维产业的可持续发展。

第二部分  研究内容

一、项目研究内容、研究方法及技术路线

（一）项目的主要研究内容

1、开展聚甲醛高强丝的制备技术路线优化改进研究，降低单位产品生产成本。以已经建成的50吨/年聚甲醛高强丝产业化示范装置为基础，通过路线路线优化、工艺运行参数调整等，提高产能产能和产品质量，稳定产品性能，降低单位产品生产成本。

2、丰富聚甲醛高强丝产品牌号，在拉伸强度达到9.0g/D、线密度区间300-2000D的前提下，形成5个新产品牌号。通过提高原丝质量，优化牵伸温度、速度等，进行纤维强度提升改造，并应用多股并丝技术，制备出不同拉伸强度和线密度的至少5个新产品牌号。

3、开展聚甲醛高强丝在海工绳缆、海洋牧场养殖、吊装带等领域的样品试制及应用评价研究。研究突破聚甲醛高强丝界面改性、结构设计、环境耐久性等关键技术，推动聚甲醛纤维在吊装与系泊领域的示范应用。

4、建立聚甲醛高强丝的产品技术标准，规范产品的生产、检验、标识等。

（二）项目拟采取的研究方法

1、项目拟采用的方法、原理、机理、算法、模型等

重点结合高分子物理、高分子成型加工原理等学科专业理论知识，实现高结晶聚合物纤维的制备和超倍拉伸，制备出聚甲醛高强丝。

纤维取向：指纤维中的分子链、晶区或其他结构单元在一定外力作用下，沿特定方向排列的现象。结晶聚合物由大量分子链组成，在未牵伸时，分子链排列较为杂乱。牵伸过程中，外力使分子链沿牵伸方向取向，原本无规分布的分子链逐渐变得有序，趋于平行排列，拉伸强度得到提升。

纤维解取向：是指取向的纤维在某些条件下，分子链或结构单元逐渐偏离原来的取向方向，恢复到无规排列状态的过程。解取向会使纤维的取向度降低，进而导致其力学性能下降，如强度、模量减小。同时，纤维的尺寸稳定性也可能受到影响，出现收缩等现象。

牵伸过程中的应力与应变影响：牵伸初期，纤维内部产生的内应力随应变增加而迅速上升，当达到一定程度后，内应力会在一定范围内波动。此时，纤维处于一种平衡状态，分子链的取向速度与解取向速度达到动态平衡，从而实现高倍牵伸。

牵伸过程中的结晶结构变化：牵伸会使结晶聚合物的结晶结构发生改变。在牵伸力作用下，原有晶粒可能会被拉伸变形，部分晶粒甚至会被破坏，同时新的晶粒会在牵伸方向上重新形成和生长，使结晶度和晶粒尺寸分布发生变化，有助于提高纤维的性能。

牵伸过程中的链段运动：结晶聚合物中存在结晶区和非晶区。牵伸时，因为非晶区分子链的活动性较高，非晶区的链段首先发生运动。随着牵伸的进行，链段运动逐渐传递到结晶区，使结晶区的分子链也参与到取向过程中。

技术路线图

2、项目研究方法（技术路线）的可行性、先进性分析

（1）采用高分子物理、高分子成型加工原理等学科有关大分子链的取向、结晶、定型等方式方法，解决聚甲醛材料存在的初始结晶度高、热加工温度窗口窄等固有问题现象，提高聚甲醛高强丝的制备稳定性。该方法已经经过500吨/年聚甲醛纤维制备、50吨/年聚甲醛高强丝制备等相关装置的验证，技术具有可行性。

（2）采用视觉AI辅助的智能化“哨兵”式手段，实现聚甲醛高强丝连续生产过程中的在线监测和数据处理，及时发现生产异常工况，捕捉提醒产品缺陷，提升装置的生产管控效能。该方法基于视觉AI系统，有相关的应用报道，技术先进，但还未在纺织行业得到实际应用。本项目与设备厂家联合开发，首套装置已经应用于50吨/年聚甲醛高强丝制备，效果良好。

（3）选择行业代表性的应用企业，合作开展相关应用场景的样品试制、应用性能评估研究工作，保障分析评价结果的可靠性和可复制性。巨力索具是国内一家大型、专业化、高端索具生产、制造、销售的企业，深耕于系泊索、空间结构密闭索等中高端产品的研发制造，建有深海系泊系统河北省工程研究中心，与之合作有利于更快打开聚甲醛高强丝应用市场。

二、项目预期的主要创新点

（围绕基础前沿、共性关键技术或应用试验等层面，简述项目预期的主要创新点。具体内容应包括该项创新的基本形态及其前沿性、时效性等，并说明是否具备方法、理论和知识产权特征。每项创新点的描述限300字以内）

1、开发出分布式多丝束的实时张力控制技术，确保大分子链牵伸取向过程中的张力稳定性。纤维的牵伸过程存在着应力与应变的相互作用，不同的应力应变量会产生明显的纤维性能差异，制备出性能高度一致的聚甲醛高强丝前提条件，是必须将不同状态的待处理原丝丝束调节到同一状态，涉及到动态的实时恒张力控制技术。本项目针对聚甲醛高强丝规模化生产的需要，采用了分布式的实时张力控制技术，通过预设张力数值的实时偏差来控制原丝丝束的运行速度，达到张力和速度实时匹配的效果。

2、开发出加工温度场的精准调控和多点监测技术方案，改善不同区域丝束的热历史性能。纤维的牵伸需要根据熔融温度和结晶温度创造出适宜的分子链段运动条件，使得“冻结”的分子链段能够按照规定的方向取向运动，不同的牵伸温度“解冻”出的分子链段运动状态不同，温度过低造成牵伸应力大易断裂，温度过高造成分子链段的解取向效应突出而纤维强度不高。本项目采用内循环电加热风的牵伸温度环境提供方式，减少外界环境“冷风”的干扰，营造出不小于3㎡的面状温度均匀性高的加工温度场，使得每根丝束均达到预设的牵伸状态，同时减弱解取向效应，提高热定型效果。

3、开发出装置专用的视觉AI辅助智能化处理技术装备，实现生产的全流程工况质量监测。微米级聚甲醛高强丝的生产过程十分精细，任何的缺陷异常均有可能破坏生产的稳定性和产品质量的可靠性，本项目采用视觉AI的手段及配套算法，实现对生产过程中的产品质量实时监测及异常情况提醒，存储异常情况图像数据备查溯源。

4、开发出5种新牌号聚甲醛高强丝产品。目前只有线密度1000D的聚甲醛高强丝产品，种类单一，难以满足不同应用场景的使用要求。本项目的实施将开发出线密度在300-2000D区间、不同拉伸强度的产品，丰富产品牌号体系。

5、建立聚甲醛高强丝产品技术标准。聚甲醛高强丝属于国内外均没有成熟先例的产品，没有产品技术标准可供借鉴参考。通过产学研用的方式，本项目将率先制定出有关聚甲醛高强丝的产品和应用场景的技术标准，为聚甲醛高强丝的生产和市场化加工应用提供指导文件，推进包括聚甲醛高强丝在内的微米级聚甲醛纤维产业规范发发展。

三、申报项目与所属指南或申报通知方向的关联关系

（包括项目与所属指南或申报通知方向的匹配性，对指南或申报通知方向目标的支撑作用。限500字以内。）

本申报项目已经完成POM纤维制备技术开发，拥有9项发明专利，并已经建成500吨/年聚甲醛纤维制备、50吨/年聚甲醛高强丝制备等相关装置，正在开发海工领域应用场景，完全满足《2025年度“现代化钢铁产业”等6个省级重大科技专项》中“绿色化工产业创新专项”所支持的“POM纤维合成关键技术研发”各项任务要求，能够保质保量的完成既定任务。

第三部分  申报单位及合作单位研究基础

一、申报单位的已有工作基础、研究成果、研究队伍等

（一）申报单位在该研究方向的前期任务承担情况、相关研究成果

（应说明前期任务取得的主要成果、指标及效果，限800字以内）

唐山开滦化工科技有限公司，是开滦股份公司的子公司、开滦集团公司的三级子公司，曾承担过《高性能聚甲醛纤维制备关键技术开发及产业化示范项目》（唐山市科技计划项目编号16110213A），拥有《一种聚甲醛初生纤维的制备方法》（发明专利授权号ZL201510706062.9）、《一种聚甲醛微米纤维的制备方法》（发明专利授权号ZL201510705831.3）、《一种高强高模聚甲醛纤维及其制备方法》（发明专利授权号ZL201710960091.7）等多项聚甲醛纤维领域的发明专利技术，2023年建成了10吨/年聚甲醛高强丝制备中试装置、2024年建成了50吨/年产业化示范研究装置，具备开展本项目所涉各项任务的技术积累和主要设备基础条件。

（二）负责人及项目主要骨干人员的科研水平及主要成果

（包括工作简历、主要学术业绩、近五年主持的与申报项目相关的各类省级以上科技计划项目情况，奖励、论文、专利等重点成果取得情况，限1200字以内）

1、项目负责人金旺，1987年9月生，工程硕士，化工专业高级工程师，曾获全国青年岗位能手、河北省劳动模范、河北省五四青年奖章、河北省最美青年科技工作者等、河北省“三三三人才工程”第三层次人选等荣誉称号。持续12年潜心开展聚甲醛合成、改性及纤维制备技术攻关和成果转化研究工作，作为主要完成人参与承担了河北省、唐山市及集团公司级等10余项科研项目，在聚甲醛方面获得河北省科技进步奖2项，参编《聚甲醛合成、加工及应用》专著1部，申请了“Tunglon”（谐音唐纶）商标，发表核心期刊论文20余篇，参与创建了全国石油和化工行业聚甲醛制备及加工应用工程实验室。具体负责建成了500吨/年微米级聚甲醛纤维中试装置、50吨/年聚甲醛高强丝产业化示范研究装置等，是《一种低取向高拉伸聚甲醛初生纤维的制备方法》（发明专利授权号ZL201910191830.X）、《一种高强高模聚甲醛纤维及其制备方法》（发明专利授权号Z201710960091.7）、《一种聚甲醛微米纤维的制备方法》（发明专利授权号ZL201510705831.3）等多项主要发明专利核心发明人。

2、项目主要骨干人员李建华，1982年2月生，北京化工大学材料科学与工程专业工学博士，美国阿克伦大学高分子系访问学者，正高级工程师，河北省“三三三人才工程”第二层次人选。承担或参与了国家、河北省、唐山市科技计划项目9项，重点突破了焦化废水分级处理与分质回用、聚甲醛合成、聚甲醛纤维制备、聚甲醛改性、热膨胀微球可控制备、高端聚酯PEN合成等核心关键技术，获河北省科技进步二等奖2次、三等奖3次，拥有授权发明专利30余项，在国内外发表论文50多篇，出版《聚甲醛合成、加工及应用》专著1部。是聚甲醛纤维制备技术攻关和成果转化研究工作的核心成员，多项聚甲醛纤维发明专利的发明人，主持建成了500吨/年微米级聚甲醛纤维中试装置、50吨/年聚甲醛高强丝产业化示范研究装置。

3、项目主要骨干人员汪晓东，1967年8月生，博士研究生，北京化工大学教授、博士生导师，主要从事塑料改性、先进复合材料加工、功能高分子设计及合成、相变储能材料设计制备等领域的研究工作，相关研究成果分别获得国家科技进步三等奖、国防科工委科技进步二等奖和（原）化工部科技进步二等奖各一项。作为第一发明人取得授权国家发明专利20余项，作为第一作者或通讯作者，在国内外学术刊物上发表学术论文300余篇，其中在SCI收录的国外英文期刊上发表论文200余篇，是中国石化联合会所属“全国石油和化工行业聚甲醛制备及加工应用工程实验室”副主任、深圳市化工学会副理事长、《中国塑料》期刊编委，是开滦微米级聚甲醛纤维制备技术专利的主要贡献者。

（三）申报单位相关科研条件状况

（包括实验平台、大型仪器设备、省级以上（重点）实验室、技术创新中心（工程技术研究中心）、产业技术研究院、新型研发机构等创新平台情况，限500字以内）

唐山开滦化工科技有限公司，注册资本金3.45亿元（100%实缴），是国家高新技术企业，入选河北省化工新材料科技成果转化中试示范平台、唐山市十大标杆应用场景，建有聚甲醛高强丝中试及产业化示范研究装置，具备聚甲醛高强丝的拉伸强度、断裂伸长率、拉伸模量、线密度等主要性能检测能力。

（四）项目申报单位、合作单位任务分工、知识产权归属

唐山开滦化工科技有限公司作为项目承担单位，负责聚甲醛高强丝的制备开发生产、牌号丰富定型，组织完成产品标准建立、应用探索等工作。

北京化工大学作为项目合作单位，承担多牌号聚甲醛高强丝的制备技术指导开发与性能提升研究工作。

巨力索具股份有限公司作为项目合作单位，承担聚甲醛高强丝用于绳网、吊装带、网箱等产品的制作加工与应用性能评价等工作。

河北工业大学作为项目合作单位，承担纤维性能研究工作。

项目承担单位、合作单位在项目之前拥有的知识产权归各自所有。因本项目合作产生的知识产权归有贡献的署名各方共同所有，唐山开滦化工科技有限公司及其关联企业享有无偿实施专利的权利。对于共有的技术成果知识产权，任何一方未经对方书面同意，均不能将共有技术成果知识产权擅自转让、授权、许可给第三方使用（唐山开滦化工科技有限公司的关联企业除外），唐山开滦化工科技有限公司享有每个共有知识产权转让、授权、许可给第三方使用的80%收入比例收益。

二、合作单位的选择原因及其优势

（包括合作单位名称（如外方合作单位需写明合作国别）、单位简介、专业背景、科研实力、本研究领域在国内外所处的专业地位等情况 限800字以内）

北京化工大学是教育部直属的全国重点大学，国家“211工程”和“‘985’优势学科创新平台”重点建设院校，国家“双一流”建设高校，北京化工大学肩负着高层 次创新人才培养和基础性、前瞻性科学研究以及原创性高新技术开发的使命。高分子材料科学与工程是北京化工大学传统强项，以高分子为特色的“材料学”是国家重点学科以及 “高分子化学与物理”是国家重点培育学科和北京市重点学科，是开滦聚甲醛纤维制备技术研究的长期重要支持合作高校，能够为本项目的研究提供充足保障。

巨力索具股份有限公司始建于1985年，注册资金96000万元，拥有生产设备4321台（套），2010年1月26日在深圳交易所上市。建有国家企业技术中心、国家工业设计中心、国家CNAS实验室、深海系泊系统河北省工程研究中心、博士后科研工作站、河北省吊索具技术创新中心、河北省吊索具产业技术研究院、吊索具产业技术创新战略联盟（省级），被认定为国家级制造业单项冠军企业、高新技术企业、河北省战略新兴产业创新百强企业、河北省企业标准“领跑者”，可为项目研究提供必备的保障。

河北工业大学是国家首批“211工程”重点建设高校，2017年入选国家“双一流”建设高校，2022年入选新一轮国家“双一流”建设高校，形成了“工学并举”的办学特色，材料科学、化学、工程学、环境与生态学、计算机科学5个学科领域在ESI全球排名前1%排名中稳步提升，已建成化工节能集成与利用国家地方联合工程实验室、河北省绿色化学工业产业技术研究院、绿色化工与高效节能河北省重点实验室、河北省功能高分子重点实验室，具备优异的研发设备设施条件，拥有百余人的人才梯队，包括省级突出贡献专家、省级青年拔尖人才等等，同时建有大型仪器分析测试中心，可为项目研究提供必备的保障。

三、相关的国际合作与交流

（包括与外方的合作基础，限300字以内）

无。

第四部分  进度安排

（包括项目主要研究任务的研发进度、年度及重要节点安排、中期目标等。限1000字以内。）

本项目任务期2年，自2025年6月至2027年5月。2026年9月实现项目中期阶段目标，形成成本更低的聚甲醛高强丝生产方案，开发出3个牌号产品，取得1个应用场景研究数据，建立产品技术标准1项。

2025.06-2025.12：开展聚甲醛高强丝制备技术改进研究，对已有产业化示范研究装置进行升级改造，探索降低生产成本措施方案，同步开展聚甲醛高强丝性能测试及应用场景开发前期工作。

2026.01-2026.09：进一步验证、优化聚甲醛高强丝制备技术方案，形成关键生产工艺技术参数，开发出5个聚甲醛高强丝产品牌号，推进应用场景开发工作。

2026.10-2027.04：推进聚甲醛高强丝在海工绳缆、海洋牧场养殖等领域的样品试制及应用评价研究工作，建立聚甲醛高强丝的产品技术标准。

2027.05：系统总结项目取得的成果，结题验收。

第五部分  项目组织实施、保障措施及风险分析

一、项目组织实施机制

（包括项目的内部组织管理方式、协调机制等，限800字以内）

设立以项目负责人、项目技术顾问、科研财务助理、科技管理专员组成的项目管理领导小组，负责编制、审查项目实施方案，协调跨部门、跨单位合作资源，落实全流程风险监督管理，确保项目组成员、合作单位分工明确，各司其职、紧密配合，及时解决项目推进过程中遇到的各项问题，高效完成既定任务。

二、保障措施

（项目实施的政策、组织和资源支撑条件，限500字以内）

本项目符合国家层面《化工新材料产业“十四五”发展指南》指导意见，特别是符合2021年中国纺织工业联合会发布的《纺织行业“十四五”发展纲要》提出：构建高性能纤维行业创新体系，加强高性能纤维高效低成本化生产技术研发；2022 年工业和信息化部、国家发展改革委联合印发的《关于化纤工业高质量发展的指导意见》指出：高性能纤维企业应努力攻克核心技术难关，实现高效低成本生产，推动煤制化纤原料工艺路线研究和技术储备，增强产业链安全稳定性；2023 年中国纺织工业联合会发布的《建设纺织现代化产业体系行动纲要（2022-2035）》指出：加强基础创新，推进前沿引领技术攻关，面向世界科技前沿与融合创新趋向，主动布局纺织行业重要科学问题与前沿技术试验开发，加强应用创新，推进关键共性技术攻关，持续推动纤维材料技术突破，稳步提升高性能纤维质量稳定一致性与多领域应用水平。该项目已入驻河北省化工新材料科技成果转化中试示范平台进行实施和培育，各项配套设施齐全，能够保障项目各项任务的顺利实施。

三、风险分析及对策

（包括潜在的技术风险、市场风险、政策风险，实施过程中的制约因素等，以及相应对策措施，限500字以内）

本项目拥有自主知识产权的技术工艺路线和发明专利，符合国家相关政策导向。聚甲醛高强丝作为一种全球首发的新型纤维材料，没有国外成熟的产品和应用案例可以借鉴，最大的难点在于从零开始的应用场景开发培育、标准制定等工作。本项目申报单位在2019年已经开发成功了普强级的500吨/年聚甲醛纤维装置，并实现了对外技术授权运营，拥有第一手的案例经验，同时引入的合作单位能够提供相应的技术和场景开发等方面支持，项目顺利实施的风险可控。

第六部分  项目绩效评价考核目标及指标

| 总体 目标 | 实施期目标 |  | 第一年度目标 （当前年度） | 第二年度目标 （当前年度） | 第三年度目标 （当前年度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开发出5个牌号聚甲醛高强丝产品，取得2个应用场景研究数据，建立产品技术标准2项。 |  | 开发出1个牌号聚甲醛高强丝产品，建立产品技术标准1项。 | 开发出2个牌号聚甲醛高强丝产品，取得1个应用场景研究数据。 | 开发出2个牌号聚甲醛高强丝产品，取得1个应用场景研究数据，建立产品技术标准1项。 |
| 绩效 指标 | 指标名称 | 指标值 |  |  |  |
|  | 制定企业标准（项） | 2 | 1 | 0 | 1 |
|  | 发表科技论文（篇） | 2 | 0 | 1 | 1 |
|  | 申请发明专利（件） | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 培养专业技术人员（人） | 5 | 1 | 2 | 2 |
|  | 新产品（项） | 5 | 1 | 2 | 2 |
|  | 研究成果示范应用数量（个） | 2 | 0 | 1 | 1 |

第七部分  项目组主要成员

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 证件号码 | 职称 | 学历 | 学位 | 研究领域 | 所学专业 | 单位名称 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金旺 | 男 | 38 | 342422198709013332 | 高级工程师 | 本科 | 硕士 | 新型纤维材料 | 高分子材料学 | 唐山开滦化工科技有限公司 | 项目负责人 |
| 2 | 汪晓东 | 男 | 58 | 11010519670817543x | 教授 | 研究生 | 博士 | 新型高分子功能材料 | 高性能高分子材料 | 北京化工大学 | 纤维制备技术指导 |
| 3 | 杨超 | 男 | 32 | 130625199308190016 | 高级工程师 | 研究生 | 硕士 | 其它 | 经营管理 | 巨力索具股份有限公司 | 协调纤维绳网制品开发与应用研究 |
| 4 | 王志英 | 女 | 48 | 13212119770108042x | 副教授 | 研究生 | 博士 | 精细及功能化学品 | 石油化学工程 | 河北工业大学 | 纤维性能研究 |
| 5 | 李建华 | 男 | 43 | 430421198202103834 | 正高级工程师 | 研究生 | 博士 | 新型高分子功能材料 | 高性能高分子材料 | 唐山开滦化工科技有限公司 | 项目总协调 |
| 6 | 李金朋 | 男 | 45 | 132324198011040812 | 高级工程师 | 本科 | 硕士 | 精细及功能化学品 | 石油化学工程 | 唐山开滦化工科技有限公司 | 技术实施管理 |
| 7 | 蔡新国 | 男 | 57 | 13010219681207035x | 高级工程师 | 本科 | 硕士 | 精细及功能化学品 | 石油化学工程 | 唐山开滦化工科技有限公司 | 项目运营管理 |
| 8 | 严霜 | 男 | 30 | 130225199510220053 | 助理工程师 | 研究生 | 硕士 | 新型纤维材料 | 材料合成与加工工艺 | 唐山开滦化工科技有限公司 | 纤维制备研究 |
| 9 | 王权 | 男 | 31 | 620421199409182357 | 助理工程师 | 研究生 | 硕士 | 新型纤维材料 | 材料合成与加工工艺 | 唐山开滦化工科技有限公司 | 参与纤维制品研究 |
| 10 | 费莉婷 | 女 | 26 | 130281199912035126 | 助理工程师 | 研究生 | 硕士 | 新材料产品技术的集成创新服务 | 材料合成与加工工艺 | 唐山开滦化工科技有限公司 | 项目科技管理 |
| 11 | 武铭洋 | 男 | 25 | 130206200011170019 | 无职称 | 本科 | 学士 | 面向行业的工业生产过程综合自动化控制系统 | 自动化技术应用 | 唐山开滦化工科技有限公司 | 装置自动化优化 |
| 12 | 唐少军 | 男 | 37 | 230183198802070816 | 高级工程师 | 研究生 | 硕士 | 新型自动化仪器仪表 | 控制仪表 | 唐山开滦化工科技有限公司 | 仪表自动化 |
| 13 | 杜宜宸 | 男 | 36 | 130204198903020937 | 会计师 | 本科 | 学士 | 其它 | 财务管理 | 唐山开滦化工科技有限公司 | 财务管理 |
| 14 | 田国峰 | 男 | 41 | 230702198404040018 | 教授 | 博士后 | 博士 | 高分子材料的加工应用技术 | 高性能高分子材料 | 北京化工大学 | 参与纤维制备与应用研究 |
| 15 | 牛鸿庆 | 男 | 41 | 372523198403060010 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 新型纤维材料 | 材料合成与加工工艺 | 北京化工大学 | 参与纤维制备与性能分析 |
| 16 | 刘欢 | 男 | 37 | 430524198809051852 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 新型高分子功能材料 | 高性能高分子材料 | 北京化工大学 | 参与纤维制备与应用研究 |
| 17 | 崔建英 | 男 | 56 | 130604196901160971 | 高级工程师 | 本科 | 学士 | 其它 | 机械设计原理与方法 | 巨力索具股份有限公司 | 纤维绳网方案编制 |
| 18 | 贺键 | 男 | 49 | 130625197608182895 | 工程师 | 本科 | 无 | 其它 | 机械设计原理与方法 | 巨力索具股份有限公司 | 纤维绳网制作技术与应用研究 |
| 19 | 王威 | 男 | 48 | 132423197709190411 | 工程师 | 本科 | 无 | 其它 | 计算机系统设计 | 巨力索具股份有限公司 | 纤维绳网制作技术与应用研究 |
| 20 | 徐渤洋 | 男 | 28 | 130802199704050214 | 无职称 | 本科 | 学士 | 高分子材料的加工应用技术 | 石油化学工程 | 河北工业大学 | 参与纤维性能研究 |

预算填写说明

一、省级财政资金 预算的编制要坚持任务相关性、政策相符性和经济合理性，实事求是编制提出项目预算。填报时，直接费用应按设备费、业务费、劳务费三个类别填报。直接费用中除50万元以上的设备费外，其他费用只提供基本测算说明，不需要提供明细。 （一）直接费用 指在项目实施过程中发生的与之直接相关的费用，具体包括： 1.设备费：指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。计算类仪器设备和软件工具可在设备费科目列支。应当严格控制设备购置，鼓励开放共享、自主研制、租赁专用仪器设备以及对现有仪器设备进行升级改造，避免重复购置。填报时，50万元以上的设备详细说明。 2.业务费：指在项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用，发生的测试化验加工、燃料动力、出版／文献／信息传播／知识产权事务、会议／差旅／国际合作交流等费用，以及其他相关支出。填报时，对单笔大额支出、对外委托支出重点说明。 3.劳务费：指在项目实施过程中支付给参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目科研辅助人员等的劳务性费用，以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。 项目聘用人员的劳务费开支标准，参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平，根据其在项目研究中承担的工作任务确定，其由单位缴纳的社会保险补助、住房公积金等“五险一金”纳入劳务费科目开支。 专家咨询费不得支付给参与项目及其项目管理相关的工作人员。专家咨询费标准参照《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128号）规定，由项目申报单位结合实际自行确定。 （二）间接费用 指项目申报单位和项目合作单位在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用。主要包括：项目申报单位为项目研究提供的房屋占用，日常水、电、气、暖消耗，有关管理费用的补助支出，以及激励科研人员的绩效支出等。 间接费用实行总额控制，项目申报单位申请的间接费用总额按照不超过直接费用扣除设备购置费的一定比例核定，其中：100万元以下的部分为30%，100万元至300万元的部分为25%；300万元以上的部分为20%；数学等纯理论基础研究项目间接费用比例可提高到不超过60%。 间接费用由项目承担单位统筹安排使用，可全部用于绩效支出，并向创新绩效突出的团队、个人和青年人才倾斜。 二、自筹资金 对自筹资金主要用途、支出预算做简要说明。

第八部分  项目预算表

# 单位：万元

| # 序号 | # 预算科目名称 | # 金额 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 一、省级财政资金 | # 200.00 |
| # 2 | # （一）直接费用 | # 160.00 |
| # 3 | # 1.设备费 | # 10.00 |
| # 4 | # 其中：购置设备费 | # 0.00 |
| # 5 | # 2.业务费 | # 100.00 |
| # 6 | # 3.劳务费 | # 50.00 |
| # 7 | # （二）间接费用 | # 40.00 |
| # 8 | # 其中：绩效支出 | # 20.00 |
| # 9 | # 二、自筹资金 | # 600.00 |
| # 10 | # 合 计 | # 800.00 |

注：1.间接费用无需编制预算说明；2.绩效支出在间接费用中无比例限制。

项目预算基本测算说明（不包含单价50万以上的设备详细说明）

1、直接费用160万元，其中设备费10万元，含设备升级改造、软件工具等费用10万元，购置设备费0元。业务费100万元，主要用于项目实施过程中消耗的各种原材料、辅助材料，以及测试费、知识产权费用、会议/差旅费用、设备安装调试费等。劳务费50万元，主要用于项目实施过程中参与项目研究的研究生、博士后、项目聘用的研究人员、科研辅助人员等的劳务费用，以及支付给临时聘请的专家的费用等。 2、间接费用40万元，主要用于项目研究的房屋租赁，水电气暖消耗，以及激励科研人员的绩效支出等。 3、自筹经费600万元，用于专用设备厂房的折旧、定制化设备采购与安装支出等。

单价50万元以上的设备详细说明（无相关情况，本栏填“无”）

无。

| 申报单位、合作单位经费预算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 任务分工 | 研究任务 负责人 | 合计 | 专项经费 |  | 自筹经费 |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 其中：间接费用 |  |
| 1 | 唐山开滦化工科技有限公司 | 申报单位 | 纤维制备技术研究 | 金旺 | 700.00 | 100.00 | 40.00 | 600.00 |
| 2 | 北京化工大学 | 合作单位 | 纤维制备与开发 | 汪晓东 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 巨力索具股份有限公司 | 合作单位 | 纤维制品研究 | 杨超 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 河北工业大学 | 合作单位 | 纤维性能研究 | 王志英 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |

是否涉及人类遗传资源   是   R否

人类遗传资源情况表

| 序号 | 活动种类 | 涉及内容 | 具体项目名称 | 申请单位 | 批准/备案时间 （取得批件或已备案，请上传附件，并填写时间） | 人类遗传资源来源机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集 | 重要遗传家系 特定地区人类遗传资源 科技部规定数量的人类遗传资源（累积500人以上） 罕见病 具有显著性差异的特殊体质或生理特征的人群 拟采集种类 拟采集数量 |  |  |  |  |  |
| 2 | 保藏 | 材料保藏地点 材料保藏设施（设备） 信息保藏平台 拟保藏种类 拟保藏数量 |  |  |  |  |  |
| 3 | 利用 | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 4 | 国际合作(行政许可) | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 5 | 国际合作(备案) | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 6 | 出境 | 境外合作方 出境用途 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 7 | 信息对外提供或开放使用 | 外方单位名称 合作研究目的 来源 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |

注：1.本表格所涉及人类遗传资源包括人类遗传资源材料和人类遗传资源信息。

2.如涉及审批或备案，请将审批（备案）通知书扫描上传。

3.项目实施过程中如涉及采集、保藏、国际合作、出境、数据对外提供或开放使用，须按照《人类遗传资源管理条例》报中国人类遗传资源管理办公室审批或备案。

归口管理部门意见

（盖章） 年 月 日

第九部分  附件

| 附件目录： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 附件类型 | 附件名称 |
| 1 | 技术路线图 | 技术路线图 |