河北省创新能力提升计划项目申报书

专 项 名 称 ：创新联合体专项

指 南 代 码 ：3050101-创新联合体专项

项 目 名 称 ：巡检作业智能飞行机器人开发与应用

申 报 单 位 ：唐山百川智能机器股份有限公司

合 作 单 位 ：无

项目负责人 ：金强

归口管理部门：唐山高新技术产业开发区

主 责 单 位：省科技厅

分 管 部 门 ：省科技厅科技企业服务处

申报预算年度 ：2025年

起 止 年 月 ：2025-07 至 2027-07

填 报 日 期 ：2025-07-04

河北省科学技术厅制

填 报 说 明

1.项目申报书分为“国内外现状及趋势分析”“研究内容”“申报单位及合作单位研究基础”“进度安排”“项目组织实施、保障措施及风险分析”“项目绩效评价考核目标及指标”“项目组主要成员”“项目预算表”和“附件”九个部分。申报书的内容将作为项目评审、以及签订任务书的重要依据，申报书的各项填报内容须实事求是、准确完整、层次清晰。

2.请申报单位认真阅读项目申报指南，所申报的项目研究内容须对应相应的指南代码,符合指南的申报要求。

3.申报单位可根据申报指南、申报项目的研究内容自行确定所申报项目的名称。项目名称应清晰、准确反映项目的研究内容。项目名称不宜宽泛。

4.通过河北省科技计划项目综合服务平台在线填写项目申报书，凡不填写的内容，请用“无”表示。

5.申报书中的单位名称，应为单位名称的全称，并与单位公章保持一致。申报书纸质版应与在线填写的版本一致，纸质版需要项目负责人签字，日期如实填写。

填写完成后，请申报单位对所申报信息的真实、完整、有效进行审核，并对申报材料的真实性、完整性负责。

| 项目基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 巡检作业智能飞行机器人开发与应用 |  |  |  | 所属专项 | 创新联合体专项 |  |
| 指南代码 |  |  | 3050101-创新联合体专项 |  |  |  | 科技活动类型 | 研究与发展成果应用 |  |
| 应用行业 |  |  | 工程和技术研究与试验发展 |  |  |  | 技术领域 | 机器人开发及应用 |  |
| 所属学科1 |  |  | 5108050-机器人控制 |  |  |  | 所属学科2 | 5905510-飞行技术 |  |
| 关键词 |  |  | 飞行机器人,自主巡检,多源环境感知技术及智能检测算法,多机协同,高效通信与组网技术 |  |  |  |  |  |  |
| 申报 单 位 概 况 | 单位名称 |  | 唐山百川智能机器股份有限公司 |  |  |  | 法定代表人 | 刘建英 |  |
|  | 单位地址 |  | 唐山市高新技术开发区火炬路169号 |  |  |  | 注册（纳税）地区 | 河北省-唐山市-唐山高新技术产业开发区 |  |
|  | 统一社会 信用代码 |  | 911302937008514555 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  | 金强 |  |  |  | 手机 | 13582528352 |  |
|  | 办公电话 |  |  |  |  |  | E-mail | tgrobot@163.com |  |
|  | 项目联系人 |  | 王泽坤 |  |  |  | 手机 | 15176610222 |  |
|  | 办公电话 |  | 0315-3476251 |  |  |  | E-mail | wangzekun1019@163.com |  |
|  | 开户名称 |  | 唐山百川智能机器股份有限公司 |  |  |  | 开户银行行号 | 301124001032 |  |
|  | 开户银行 |  | 交通银行唐山分行朝阳道支行 |  |  |  | 帐号 | 132060100010141026380 |  |
|  | 职工总数 |  | 638人 | 技术人员数 |  | 203人 | 中高级技术 人员数 | 105人 |  |
|  | 是否为省级以上高新技术企业 |  | 是 | 是否为省级以上科技型中小企业 |  | 是 | 所属园区 | 唐山市-唐山高新区 |  |
|  | 上年度单位研发投入 |  |  | 上年度单位销售收入 |  |  | 上年度单位研发投入 / 销售收入 |  |  |
|  | 4387.46万元 |  |  | 73604.53万元 |  |  | 5.96% |  |  |
|  | 注册资本 |  |  | 10000.0万元 | 注册时间 |  | 1998-08-18 | 拥有专利数量 | 137 |
|  | 单位性质 |  |  | 私营企业 | 单位规模 |  | 中型企业 |  |  |
|  | 其它特征 |  |  | 高新技术企业,省重点实验室（工程技术研究中心） |  |  |  |  |  |
| 合作单位概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  | 国别 |  | 所属地区 | 单位地址 |  | 单位性质 | 联系人 | 手机 |
| 项目立项背景及意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、立项背景 随着基础设施建设的快速发展，桥梁、隧道、高层建筑等大型结构的巡检与维护需求不断增加。然而，传统人工巡检存在诸多问题：高处、大跨度等危险区域难以到达，检测效率低且准确率不足，消防救援与边防巡检也面临类似困境。为突破这些瓶颈，开发自主作业的智能飞行机器人成为必然选择。 二、项目意义 （一）技术突破与创新 项目将集成智能传感器，实现对大型结构的高精度检测；应用先进控制技术，保障飞行机器人在复杂环境中的稳定飞行；研发多机协同算法，提升巡检效率和覆盖范围。 （二）社会意义 智能飞行机器人能够自主完成巡检任务，减少人工无法到达的检测项点，保障基础设施安全运行，降低事故发生风险。在应急场景中，飞行机器人可快速提供环境信息，提高消防救援和边防巡检效率，同时减少人员在危险环境中的暴露，保护一线工作人员安全。 （三）经济意义 智能飞行机器人可降低巡检成本，减少人力投入和设备租赁费用，缩短巡检周期。其高效应用能够避免因事故导致的交通中断、能源供应中断等问题，减少经济损失，同时推动智能传感器制造、控制技术研发等相关产业发展，创造就业机会，促进经济高质量发展方案，应用前景广阔。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目旨在开发一款高性能的巡检作业智能飞行机器人，以突破传统人工巡检的局限性。该机器人将集成先进的智能传感器、高性能机体和关键零部件，并通过智能控制技术实现全流程自主作业。 项目的核心研究内容包括自主运行作业技术、智能检测算法和多机协同技术。自主运行作业技术将使机器人能够自动规划路径、避开障碍物并高效完成巡检任务；智能检测算法将显著提升检测的准确率，降低漏检率；多机协同技术则进一步优化作业效率，确保大规模巡检任务的高效完成。 项目预期目标包括：原人工无法到达的检测项点减少30%，检测正确率提升≥25%，漏检率减少30%，作业效率较人工提升不低于40%。该机器人将广泛应用于桥梁隧道巡检、消防救援以及边防巡检等领域，为保障公共安全与基础设施稳定运行提供有力支持，具有重要的社会和经济价值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第一部分  国内外现状及趋势分析

一、国外研究现状及趋势

国外在巡检作业智能飞行机器人领域处于领先地位，研究水平较高，涵盖了从基础理论到实际应用的多个方面。欧美等发达国家的研究机构和企业投入大量资源，推动了智能飞行机器人在复杂环境中的巡检应用。

在基础理论方面，国外研究机构深入探索了飞行机器人的自主导航、路径规划、感知与控制等关键技术。例如，欧洲的一些研究团队在飞行机器人的动力学建模、飞行控制算法以及多传感器融合技术方面取得了显著成果，为智能飞行机器人的自主飞行和精准巡检提供了理论支持。美国的高校和科研机构则在机器学习、深度学习等领域开展了前沿研究，将这些技术应用于飞行机器人的目标识别、故障诊断和决策制定，提升了飞行机器人的智能化水平。

在实际应用方面，国外企业与研究机构紧密合作，将智能飞行机器人技术应用于多个领域。在电力行业，智能飞行机器人被用于电力线路的巡检，能够自动检测线路的损坏、老化和缺陷，提高了巡检效率和准确性。在建筑领域，飞行机器人用于高层建筑的外墙检查，能够快速发现裂缝、渗漏等问题，降低了人工检查的风险和成本。此外，智能飞行机器人还在石油管道、风力发电场等基础设施的巡检中发挥了重要作用，为保障基础设施的安全运行提供了有力支持。例如，AERIAL-CORE项目展示了在没有电力线路基础设施先验信息的情况下，通过感知模型预测控制自主跟踪电力线路的技术。FAST Lab的Fei Gao团队在多机协同路径规划方面取得了突破，开发了去中心化的时空轨迹规划方法，显著提升了多机协同作业效率。美国克莱蒙特大学的研究团队开发了基于深度学习的缺陷检测算法，能够自动识别电力线路中的潜在问题。

国外在智能飞行机器人领域的研究具有广泛的学术影响。相关研究不仅推动了机器人技术的发展，还促进了多学科的交叉融合。例如，苏黎世联邦理工学院的研究成果多次发表在《IEEE Transactions on Robotics and Automation》等顶级期刊上。在知识产权方面，国外企业和研究机构申请了大量专利，涵盖了传感器技术、自主导航、多传感器融合等多个领域。

未来，智能飞行机器人在巡检作业中的应用将更加广泛和深入。自主导航和路径规划技术将更加智能化，多机协同和集群控制将成为主流，智能检测算法将更加精准，硬件和传感器技术将更加先进。同时，产业化应用将进一步加速，智能飞行机器人将在更多领域发挥重要作用，除了现有的电力、建筑等基础设施巡检领域，智能飞行机器人还将在农业、物流、应急救援等领域发挥重要作用。例如，在农业领域，飞行机器人可用于农田监测和病虫害防治；在物流领域，飞行机器人可用于货物运输和仓储管理；在应急救援领域，飞行机器人可用于灾情监测和救援物资投放。产业化应用的加速将推动智能飞行机器人技术的不断创新和发展，为社会经济发展和人民生活提供更多的便利和保障。

最后国外在巡检作业智能飞行机器人领域已经取得了显著的成就，并且在基础理论研究、实际应用开发以及技术创新等方面处于领先地位。随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展，智能飞行机器人将在未来的巡检作业中发挥更加重要的作用。

二、国内研究现状及趋势

（一）国内研究现状

目前，国内高校、科研院所在巡检作业飞行器领域已经取得了显著进展，这些机构在自主导航、多机协同、智能检测算法等方面开展了大量研究工作，并取得了一系列成果。例如：中国科学院沈阳自动化研究所在旋翼飞行机器人领域处于国内领先水平，其研究方法包括总体气动设计、飞行自动导航与控制系统的开发，以及在复杂环境中的应用验证，其旋翼飞行机器人完成了高压输电线路的冰冻受损巡检。浙江大学在智能飞行器领域取得了多项突破，通过优化规划算法，使四旋翼空中机器人在不依赖外部定位的情况下实现自主特技飞行。北京航空航天大学在固定翼无人机和无人直升机领域成果显著，其研究方法包括系统设计、飞行控制与导航技术的开发，以及在实际场景中的应用测试。

（二）国内外研究方法与进展对比

1.研究方法

国外研究机构在硬件和传感器技术方面投入较大，例如苏黎世大学开发的基于事件相机的低延迟动态视觉传感器等，同时在自主导航和路径规划方面已经实现了复杂环境下的自主飞行，如AERIAL-CORE项目展示了在没有电力线路基础设施先验信息的情况下自主跟踪电力线路的技术。

国内研究则更注重算法优化和系统集成，如浙江大学通过优化规划算法提升飞行机器人的性能。同时国内研究机构在多机协同和智能检测算法方面也取得了显著进展，例如浙江大学的多机协同路径规划方法。

2.研究进展

国外的飞行机器人广泛应用于军事、航天和工业领域，而国内的研究更多集中在民用领域，如电力巡检、消防救援和农业应用。

国外在智能飞行机器人领域起步较早，特别是在军事和航天领域取得了显著成果。例如，美国在军用固定翼无人机和无人直升机领域成果显著，如“全球鹰”“捕食者”等无人机完成了搜索、侦察和攻击任务。此外，欧洲联合研制的无人战斗机NEURON也展示了先进的技术水平。国外在飞行机器人的硬件性能和系统集成方面仍处于领先地位，特别是在高超声速飞行器和微型飞行器领域。

国内在智能算法和多机协同技术方面取得了快速进步，部分成果已接近国际先进水平。国内在智能飞行机器人领域的研究也在不断推进，与国际水平的差距逐渐缩小，未来有望在自主导航、多机协同和智能检测算法等方面取得更多突破。通过进一步优化研究方法和技术手段，国内研究机构有望在国际上占据更重要的地位，并推动该技术在更多领域的产业化应用。

第二部分  研究内容

一、项目研究内容、研究方法及技术路线

（一）项目的主要研究内容

1.研发多设备协同作业功能

多设备协同作业功能开发，研发飞行具身智能体机舱、工作站、网络系统等产品级设备，实现多设备协同作业。采用无线自组织网络技术，使机器人在复杂环境中灵活组网、信息共享和协同作业。

开发多机协同作业算法，根据任务需求和环境条件，合理分配每台机器人的任务区域和检测任务。例如，在大面积桥梁巡检中，多台机器人可以按照预设队形和路径协同飞行，同时进行检测，显著提高作业效率。

2.智能检测算法开发

开发数据预处理算法，对采集到的大量原始数据进行去噪、滤波、格式转换等处理，提高数据质量和可用性。

针对桥梁裂缝、隧道渗水等常见问题，开发基于深度学习的图像识别算法。通过对大量标注图像数据的训练，使算法能够准确识别和定位缺陷，提高检测正确率。

融合高清摄像头图像、红外热成像数据、激光雷达点云数据等多模态信息，开发综合检测算法。例如，将红外热成像数据与高清图像结合，不仅能够检测表面缺陷，还能发现内部潜在的热故障，提升检测的全面性和准确性。

3.复杂环境下的安全运行技术

研究机器人在复杂环境下的安全运行策略，如抗风、抗雨、抗电磁干扰等技术。

开发故障诊断与应急处理系统，当机器人出现故障时能够及时报警并采取安全措施，如自动返航或悬停等待救援，保障机器人和周边环境的安全。

4..产品化与行业应用研究

根据行业实际需求，研究合适的软硬件搭配方案，优化系统的性能和成本。例如，针对不同的巡检场景，选择合适的传感器组合和飞行控制系统，并进行定制化开发，确保产品在实际应用中的高效性和可靠性。

研究数据采集接口和协议，实现智能飞行机器人采集数据与行业现有数据的无缝对接。

基于大数据分析技术，构建行业数据分析模型，融合历史数据和实时采集数据，挖掘数据中的潜在规律和趋势。通过分析长期检测数据，预测设备的健康状态和潜在风险，为行业用户提供科学的决策支持。

5.行业示范与推广

选择典型场景，如大型桥梁、高层建筑消防救援、边防哨所等开展行业示范应用。

通过实际应用验证产品的性能和效果，收集用户反馈，不断完善产品功能和性能，推动智能飞行机器人在相关行业的广泛应用。

（二）项目拟采取的研究方法

1、项目拟采用的方法、原理、机理、算法、模型等

一、多设备协同作业功能开发

无线自组织网络技术：利用无线通信技术构建自组织网络，使飞行机器人、机舱、工作站等设备能够动态组网。通过分布式控制算法，实现设备之间的自主发现、连接和信息共享，确保在复杂环境下网络的稳定性和灵活性。

多机协同作业算法：基于协同控制理论，开发任务分配算法。根据任务需求和环境条件，通过优化算法为每台机器人分配任务区域和检测任务。采用多智能体系统理论，通过通信和协调机制，优化多台机器人之间的协作效率，确保任务高效完成。

二、智能检测算法开发

深度学习图像识别算法：利用神经网络对大量标注图像数据进行训练，使算法能够准确识别和定位缺陷。通过数据增强和迁移学习技术，提高模型的泛化能力和检测正确率。

多模态数据融合算法：采用特征级或决策级融合方法，开发综合检测算法，提升检测的全面性和准确性。通过多模态数据的互补性，增强对复杂环境和隐蔽缺陷的检测能力。

三、复杂环境下的安全运行技术

安全运行策略：研究机器人在复杂环境下的抗风、抗雨、抗电磁干扰等技术。通过传感器数据实时监测环境参数，结合控制算法调整机器人的飞行姿态和参数，确保其在恶劣环境下的稳定运行。

故障诊断与应急处理系统：基于故障诊断技术，通过传感器数据实时监测机器人的运行状态。当机器人出现故障时能够及时报警并采取安全措施，如自动返航、悬停等，保障机器人和周边环境的安全。

四、产品化与行业应用研究

软硬件搭配方案：根据行业实际需求，研究合适的软硬件搭配方案。降低系统成本，同时提升系统的性能和可靠性。

定制化开发：针对不同的巡检场景，选择合适的传感器组合和飞行控制系统。采用模块化设计和定制化开发方法，确保产品在实际应用中的高效性和可靠性。

技术路线图

2、项目研究方法（技术路线）的可行性、先进性分析

（一）可行性分析

本项目在硬件方面依托成熟的智能传感器、飞行控制系统和通信技术，为开发自主作业智能飞行机器人奠定了坚实基础。深度学习、多传感器数据融合和无线自组织网络等技术已在相关领域广泛应用，可直接应用于本项目。

项目计划通过仿真和实验验证硬件及算法性能，确保技术可靠性，并在桥梁巡检、消防救援等典型场景开展示范应用，进一步验证实际效果。当前，桥梁隧道检修、消防救援、边防巡检等行业对自主作业机器人需求迫切，项目目标与实际需求高度契合。通过与行业用户合作，可及时调整技术方案，确保项目成果的实用性。

（二）先进性分析

项目采用深度学习算法实现自主导航和缺陷检测，精度和适应性显著优于传统方法。结合无线自组织网络，实现多机协同作业，大幅提升作业效率和覆盖范围。同时，利用高清摄像头、红外热成像仪、激光雷达等多模态数据融合技术，实现对复杂环境和隐蔽缺陷的全面检测。

此外，通过行业数据分析处理系统，为用户提供精准决策支持，提升行业智能化水平。项目成果将填补行业内自主作业智能飞行机器人的空白，推动技术升级，并通过示范应用为类似场景提供参考，具有广泛的推广应用价值。

二、项目预期的主要创新点

（围绕基础前沿、共性关键技术或应用试验等层面，简述项目预期的主要创新点。具体内容应包括该项创新的基本形态及其前沿性、时效性等，并说明是否具备方法、理论和知识产权特征。每项创新点的描述限300字以内）

本项目围绕智能飞行机器人的多设备协同作业功能、智能检测算法、复杂环境下的安全运行技术、产品化与行业应用研究，项目预期的主要创新点如下：

（一）多设备协同作业功能

开发基于无线自组织网络技术的多设备协同作业功能，实现飞行具身智能体多设备的灵活组网、信息共享和协同作业，上述功能是智能机器人领域的目前研究热点方向。本项目采用的无线自组织网络技术能够使机器人在复杂环境中快速组网并协同作业，具有较高的灵活性和适应性。这种技术如果在大面积巡检任务中应用，将显著提升作业效率，具有重要的前沿性和时效性。同时基于协同控制理论，通过优化多台机器人之间的协作效率的新型算法，预期将形成相关技术软件著作权，具备自主知识产权。

（二）智能检测算法

开发基于深度学习的图像识别算法，通过对大量标注图像数据的训练，使算法能够准确识别和定位缺陷功能。该技术应用属于当前人工智能领域的前沿方向。本项目通过多模态数据融合技术，不仅能够检测表面缺陷，还能发现内部潜在的热故障，显著提升了检测的准确性和全面性，具有重要的前沿性和时效性。预期算法技术将形成相关技术的软件著作权，具备自主知识产权。

（三）复杂环境下的安全运行技术

研究机器人在复杂环境下的安全运行策略，开发故障诊断与应急处理系统，当机器人出现故障时能够及时报警并采取安全措施，保障机器人和周边环境的安全。该技术是当前机器人技术的重要研究方向。

（四）产品化与行业应用研究

产品化与行业应用是推动智能飞行机器人技术落地的关键环节。本项目通过优化软硬件搭配方案，开发数据采集接口和协议，并构建行业数据分析模型，能够显著提升产品的实用性和行业用户的决策效率，具有重要的前沿性和时效性。

三、申报项目与所属指南或申报通知方向的关联关系

（包括项目与所属指南或申报通知方向的匹配性，对指南或申报通知方向目标的支撑作用。限500字以内。）

1.项目针对桥梁、高层建筑、船体外舷等人工难以到达的场景，开发智能飞行机器人，与指南中提出的解决人工无法到达现场的问题高度一致。

2.指南要求提升检测准确率、降低漏检率、提高作业效率，本项目通过智能检测算法和多机协同技术，预期将检测正确率提升≥25%，漏检率减少30%，作业效率较人工提升不低于40%，完全契合指南的技术指标要求。

3.指南强调利用智能传感器、机体等硬件设备以及智能控制技术实现自主运行作业。本项目正是基于这些设备和技术研发协同作业、智能检测以及安全运行功能。

支撑作用

1.项目开发的多机协同作业和智能检测算法，能够显著提升自主作业效率和检测准确率，为指南中提出的自主作业目标提供了有力的技术支撑。

2. 通过典型场景开展行业示范应用，项目将验证智能飞行机器人的性能和效果，为指南中提出的行业应用推广提供了实践基础。

3. 项目在多设备协同、智能检测、安全运行等关键技术上的创新，将推动智能飞行机器人技术的发展，为指南中提出的行业需求提供更高效、更可靠的解决方案。

第三部分  申报单位及合作单位研究基础

一、申报单位的已有工作基础、研究成果、研究队伍等

（一）申报单位在该研究方向的前期任务承担情况、相关研究成果

（应说明前期任务取得的主要成果、指标及效果，限800字以内）

公司成功开发多款智能飞行机器人产品，完成多台套智能飞行列检工作站的研发及试制工作，并在多家地铁车辆段进行现场试用。产品在地铁车辆的车底检测、轨道巡检等方面表现出色，检测效率和精度显著提升。此外，公司还开启了多机协同作业研究以及深度学习算法研究，逐步实现算法独立测试，并深入调研地铁、公路隧道、城轨桥梁、高层消防救援、港口码头边防等场景，为后续项目开展奠定坚实基础。

在知识产权保护方面，公司已取得多项重要成果。发明专利方面，包括“一种基于阵列立柱的激光雷达二维定位方法”，利用阵列立柱和激光雷达实现飞行机器人精确定位；“一种基于无人机载单目相机的闸瓦厚度检测方法”，通过图像处理和深度学习算法实现毫米级精度的闸瓦厚度测量，广泛应用于轨道交通领域。实用新型专利方面，包括“一种基于飞行器的轨道车辆车底检测系统”，搭载多种传感器实现车底全方位检测；“一种无人机机库”，具备自动充电、数据传输等功能；“一种列车检测用飞行器的机体结构”，采用轻量化、高强度材料，优化传感器布局；“一种无人机机巢”，实现飞行机器人的全自动起降和维护。

凭借其创新成果，项目团队荣获第十二届中国创新创业大赛机器人产业技术创新专业赛企业组二等奖，展示了技术实力和创新能力。未来，将继续加大研发投入，深化技术创新，推动智能飞行机器人在更多领域的广泛应用，为保障公共安全和基础设施稳定运行提供有力支持。

（二）负责人及项目主要骨干人员的科研水平及主要成果

（包括工作简历、主要学术业绩、近五年主持的与申报项目相关的各类省级以上科技计划项目情况，奖励、论文、专利等重点成果取得情况，限1200字以内）

1.项目负责人金强

公司首席设计师，曾荣获河北省科技进步三等奖、中铁建科学技术一等奖、轨交协科技进步二等奖等奖励；荣获发明专利4项，实用新型专利13项，均为第一发明人，先后主持气缸盖数字化装配线，智能飞行列检工作站等机器人相关项目的研发设计工作。

2.沈宗仁

工程师，主要从事铁路机车车辆检修领域的新产品开发工作，主持完成了干式负载机车负荷试验台、全向扫查系统的研发，并在气缸盖数字化装配线、受电弓在线检测系统、智能飞行列检工作站等项目中负责核心技术研发设计工作。

（三）申报单位相关科研条件状况

（包括实验平台、大型仪器设备、省级以上（重点）实验室、技术创新中心（工程技术研究中心）、产业技术研究院、新型研发机构等创新平台情况，限500字以内）

公司高度重视技术创新，不断完善研发体系建设，现牵头成立“河北省机器人产业技术研究院”、“京津冀智能机器人创新联合体”、“河北省机器人科技成果转化中试示范平台”、“河北省概念验证中心机器人分中心”等多个创新载体，并拥有“河北省机器人产业技术研究院”、“河北省轨道交通机车车辆检修试验设备技术创新中心”、“轨道交通检修装备工程实验室”等5个省级研发机构，合计拥有超过10000平方米的研发办公和试验场地，有效地支撑了公司的研究与开发活动。

为进一步提升研发效率和产品质量，公司投入大量资金配备先进的研发设施。其中包括金属3D打印机、激光切割机、数控加工中心、数控机床以及机器人焊接线等，已拥有200余台套高端研发仪器设备。这些设备的引进不仅提升了研发部门的作业能力，也极大地缩短了产品开发周期，提高了制造过程的精确度和产品质量。

（四）项目申报单位、合作单位任务分工、知识产权归属

申报单位负责全部项目实施及项目管理工作，且全部知识产权归申报单位所有

二、合作单位的选择原因及其优势

（包括合作单位名称（如外方合作单位需写明合作国别）、单位简介、专业背景、科研实力、本研究领域在国内外所处的专业地位等情况 限800字以内）

该项目无合作单位

三、相关的国际合作与交流

（包括与外方的合作基础，限300字以内）

无

第四部分  进度安排

（包括项目主要研究任务的研发进度、年度及重要节点安排、中期目标等。限1000字以内。）

一、2025年7月-2026年1月：项目启动与方案制定

主要任务：

1.项目启动会议，组建项目团队，明确各成员职责。

2.与桥梁隧道、消防救援、边防巡检等行业部门沟通，分析现有状态及作业流程，收集实际需求。

3.根据需求分析，确定项目的整体技术方案和系统架构。

4.完成项目的技术指标细化，开展初步的硬件选型和软件框架设计。

阶段性目标：

1.完成项目启动报告。

2.形成初步调研报告，梳理出详细的需求清单。

3.确定项目整体技术方案和系统架构。

4.形成初步的硬件选型方案和软件框架设计文档。

二、2026年2月-2026年6月：算法开发与初步训练

主要任务：

1.开展自主导航与路径规划技术的研究，开发初步的算法模型。在仿真环境中对自主导航与路径规划算法进行测试和优化。

2.研究智能检测算法，搭建基于深度学习的图像识别框架，对智能检测算法进行初步训练，使用模拟数据集进行验证。

3.启动硬件系统的开发，与中上游公司合作进行机体设计和传感器集成，完成硬件系统的部分组装，进行初步的功能测试。

4.开展多机协同技术的仿真研究，验证协同控制策略的有效性。

阶段性目标：

1.在仿真环境中对自主导航与路径规划算法进行测试和优化。

2.对智能检测算法进行初步训练，使用模拟数据集进行验证。

3.完成硬件系统的部分组装，进行初步的功能测试。

4.开展多机协同技术的仿真研究，验证协同控制策略的有效性。

三、2026年7月-2026年12月：系统集成与实验室测试

主要任务：

1.与中上游公司合作，将自主导航、智能检测和多机协同技术集成到硬件系统中，形成完整的飞行机器人行业产品原型设备。

2.在实验室环境中搭建测试平台，模拟行业实际巡检环境，开展系统的功能测试和性能验证。

3.对智能检测算法进行进一步优化，使用实际场景中的数据进行训练。开展系统的性能优化工作，包括飞行稳定性、检测准确率和多机协同效率。进行系统的可靠性测试，确保系统在各种工况下的稳定运行。

4.完成系统的用户手册和操作指南编制。

阶段性目标：

1.完成飞行机器人的产品原型机。

2.在实验室环境中完成系统产品的功能测试。

3.提升智能检测算法与系统的整体性能，满足技术指标要求。

4.形成系统的用户手册和操作指南。

四、2027年1月-2027年5月：实际场景测试与优化

主要任务：

1.在实际的桥梁隧道、高层建筑、边防巡检等场景中开展系统的测试工作。

2.收集测试数据，分析上中下游公司各自系统在实际应用中的表现，发现存在的问题。

3.根据测试结果，与中上游企业合作进行分析，并对系统进行统一优化和改进，确保系统在实际应用中的性能达到最佳状态。

4.完成系统的最终测试报告，总结系统的性能指标和测试结果。

5.开展项目成果的总结和汇报工作。

阶段性目标：

1.完成系统的实际场景测试。

2.收集到丰富的实际测试数据。

3.对系统进行优化，提升系统的实用性和可靠性。

4.形成系统的最终测试报告。

5.完成项目的成果总结和汇报。

五、2027年6月-2027年7月：项目验收与推广应用

主要任务：

1.准备项目验收材料，包括技术文档、测试报告、用户手册等。

2.组织项目验收会议，邀请专家对项目成果进行评审。

3.根据专家意见，对项目成果进行完善和改进。

4.开展项目的推广应用工作，与相关单位合作，推动智能飞行机器人在实际场景中的应用。

5.总结项目经验，形成可复制、可推广的技术方案和应用模式。

6.开展后续研究方向的规划和布局。

阶段性目标：

1.完成项目验收材料的准备。

2.顺利通过项目验收。

3.根据专家意见，进一步完善项目成果。

4.推动智能飞行机器人在实际场景中的应用。

5.形成可复制、可推广的技术方案和应用模式。

6.明确后续研究方向。

第五部分  项目组织实施、保障措施及风险分析

一、项目组织实施机制

（包括项目的内部组织管理方式、协调机制等，限800字以内）

项目立项后，公司立即成立项目组，任命金强总设计师为项目负责人，负责项目整体方案制定及项目全面管理工作。

项目组内安排2名机械工程师负责结构设计；2名电气工程师负责电气方案制定、器件选型、测试验证等工作；3名硬件工程师负责相应传感器、集成电路等零部件测试工作；11 名软件工程师负责项目控制策略制定、构架搭建、网络通讯、程序编制、算法优化等工作。

由项目负责人定期召开项目组会议，交流项目进度及关键技术，总结分享经验，讨论确定下一步实施方案。

二、保障措施

（项目实施的政策、组织和资源支撑条件，限500字以内）

1、设备方面：

公司既有精密的全自动加工中心、金属3D打印机、激光切割机、数控机床等机械加工设备，也有能满足欧洲标准的全套电子产品实验设备，完全满足项目的开发需求。

2、人员方面：

公司拥有近百名专业技术人员，包括机器视觉、深度学习、大数据、机器人技术、机械设计、电气设计、软件开发等各专业人才，项目组有技术需求时，可随时安排支援。

3、时效方面：

当项目组有采购及工装制作需求时，保障部会安排专人对接项目组和采购部及生产部，确保项目组第一时间拿到测试材料和试验工装，可有效缩短开发周期，保证项目顺利进行。

三、风险分析及对策

（包括潜在的技术风险、市场风险、政策风险，实施过程中的制约因素等，以及相应对策措施，限500字以内）

1、技术风险：公司虽然拥有大量专业技术人才，但面对智能化尖端技术的需求，仍然有一定技术缺口，存在少许失败风险；

应对策略：拓宽人才招聘渠道，招聘高端技术人才。

2、市场风险、政策风险：公司所立项目为目前市面上所急需产品，市场及政策风险极小。

应对策略：积极掌握行业政策及技术发展动态，及时调整产品开发方向。

第六部分  项目绩效评价考核目标及指标

| 总体 目标 | 实施期目标 |  | 第一年度目标 （当前年度） | 第二年度目标 （当前年度） | 第三年度目标 （当前年度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开发能够自主完成巡检作业的智能飞行机器人系统，解决桥梁隧道检修、消防救援以及边防巡检过程中人工难以到达现场、远程操作困难、作业效率低下和检测准确率低等问题。通过集成智能传感器、先进控制技术和智能检测算法，实现全流程自主作业，显著提升检测效率和准确性，推动相关领域的智能化升级。 |  | 1.完成项目启动报告。形成初步调研报告，梳理出详细的需求清单。 2.确定项目整体技术方案和系统架构。形成初步的硬件选型方案和软件框架设计文档。 | 1.对智能检测算法进行初步训练 2.完成硬件系统的部分组装，进行初步的功能测试。 3.完成飞行机器人的系统集成。 4.在实验室环境中完成系统的功能测试。 5.提升智能检测算法的准确性和可靠性。 6.提升系统的整体性能，满足技术指标要求，形成系统的用户手册和操作指南。 | 1.完成系统的实际场景测试。 2.形成系统的最终测试报告。 3.完成项目的成果总结和汇报。 4.完成项目验收材料的准备。 5.顺利通过项目验收。 6.推动智能飞行机器人在实际场景中的应用形成可复制、可推广的技术方案和应用模式，明确后续研究方向。 |
| 绩效 指标 | 指标名称 | 指标值 |  |  |  |
|  | 申请发明专利（件） | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 申请实用新型专利（件） | 2 | 0 | 2 | 0 |
|  | 软件著作权（项） | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 制定企业标准（项） | 2 | 0 | 0 | 2 |
|  | 发表科技论文（篇） | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 培养专业技术人员（人） | 5 | 2 | 2 | 1 |
|  | 新产品（项） | 3 | 0 | 2 | 1 |

第七部分  项目组主要成员

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 证件号码 | 职称 | 学历 | 学位 | 研究领域 | 所学专业 | 单位名称 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金强 | 男 | 55 | 130203197006153632 | 无职称 | 大专 | 无 | 先进制造系统 | 土木工程设计 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 项目总负责人 |
| 2 | 沈宗仁 | 男 | 31 | 130221199412290079 | 工程师 | 本科 | 学士 | 新型控制技术和产品的前端研究 | 电力电子技术 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 飞行机器人协同作业研究 |
| 3 | 张雪玮 | 男 | 52 | 130203197303061873 | 正高级工程师 | 研究生 | 硕士 | 系统软件 | 部门经济管理 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 系统软件设计 |
| 4 | 王东 | 男 | 32 | 130225199311075914 | 工程师 | 本科 | 学士 | 先进制造系统 | 流体传动与控制(包括气动液压控制技术等) | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 智能飞行机器人相关配套硬件产品设计 |
| 5 | 于远航 | 男 | 40 | 130528198503180816 | 工程师 | 研究生 | 硕士 | 面向行业的工业生产过程综合自动化控制系统 | 自动控制理论(包括线性、非线性、随机控制，最优控制、自适应控制系统、分布式控制系统、柔性控制 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 后处理算法研究 |
| 6 | 张天浩 | 男 | 34 | 130221199110011433 | 工程师 | 研究生 | 硕士 | 新型控制技术和产品的前端研究 | 计算机辅助制造 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 产品测试与实际应用测试 |
| 7 | 柳永飞 | 男 | 37 | 142232198806077498 | 无职称 | 本科 | 学士 | 集成电路产品设计开发 | 电子电路 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 集成电路设计与开发 |
| 8 | 李小龙 | 男 | 37 | 130281198802014151 | 工程师 | 本科 | 学士 | 面向行业配套的传感器 | 自动化技术应用 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 数据采集模块与整机协调测试 |
| 9 | 窦伟 | 男 | 32 | 130281199306023133 | 工程师 | 本科 | 学士 | 集成电路测试 | 自动化技术应用 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 集成电路板设计与测试 |
| 10 | 罗林伟 | 男 | 34 | 350825199101300718 | 无职称 | 本科 | 学士 | 系统软件 | 应用化学 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 系统软件开发 |
| 11 | 何冰 | 男 | 36 | 130322198905073539 | 无职称 | 本科 | 学士 | 专用控制装置 | 电力电子技术 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 系统电气设计与测试 |
| 12 | 孙磊 | 男 | 48 | 130203197710021836 | 工程师 | 研究生 | 硕士 | 先进制造系统 | 系统工程 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 设备电气系统开发与测试 |
| 13 | 郑玉群 | 男 | 32 | 130224199304285511 | 工程师 | 本科 | 学士 | 系统软件 | 自动化技术应用 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 系统分项控制软件设计 |
| 14 | 杨磊 | 男 | 27 | 13022919981129721x | 工程师 | 本科 | 学士 | 系统软件 | 计算机信息管理系统 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 软件设计 |
| 15 | 金蔚 | 女 | 24 | 130203200107030927 | 无职称 | 研究生 | 硕士 | 系统软件 | 信息论 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 数据处理算法开发 |
| 16 | 李宇航 | 男 | 23 | 13020320020512541x | 无职称 | 本科 | 学士 | 支撑软件 | 计算机外围设备 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 控制软件开发与测试 |
| 17 | 顾伟 | 男 | 34 | 130705199111080913 | 无职称 | 研究生 | 学士 | 支撑软件 | 自动控制理论(包括线性、非线性、随机控制，最优控制、自适应控制系统、分布式控制系统、柔性控制 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 数据分析处理算法开发 |
| 18 | 敖翔 | 男 | 26 | 130281199902040714 | 助理工程师 | 本科 | 学士 | 先进制造系统 | 自动化技术应用 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 实际产品应用于测试 |
| 19 | 刘晓峥 | 男 | 27 | 130203199810083611 | 无职称 | 本科 | 学士 | 网络运营综合管理系统 | 通信网络技术 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 系统网络通讯与信息安全保障 |

预算填写说明

一、省级财政资金 预算的编制要坚持任务相关性、政策相符性和经济合理性，实事求是编制提出项目预算。填报时，直接费用应按设备费、业务费、劳务费三个类别填报。直接费用中除50万元以上的设备费外，其他费用只提供基本测算说明，不需要提供明细。 （一）直接费用 指在项目实施过程中发生的与之直接相关的费用，具体包括： 1.设备费：指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。计算类仪器设备和软件工具可在设备费科目列支。应当严格控制设备购置，鼓励开放共享、自主研制、租赁专用仪器设备以及对现有仪器设备进行升级改造，避免重复购置。填报时，50万元以上的设备详细说明。 2.业务费：指在项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用，发生的测试化验加工、燃料动力、出版／文献／信息传播／知识产权事务、会议／差旅／国际合作交流等费用，以及其他相关支出。填报时，对单笔大额支出、对外委托支出重点说明。 3.劳务费：指在项目实施过程中支付给参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目科研辅助人员等的劳务性费用，以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。 项目聘用人员的劳务费开支标准，参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平，根据其在项目研究中承担的工作任务确定，其由单位缴纳的社会保险补助、住房公积金等“五险一金”纳入劳务费科目开支。 专家咨询费不得支付给参与项目及其项目管理相关的工作人员。专家咨询费标准参照《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128号）规定，由项目申报单位结合实际自行确定。 （二）间接费用 指项目申报单位和项目合作单位在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用。主要包括：项目申报单位为项目研究提供的房屋占用，日常水、电、气、暖消耗，有关管理费用的补助支出，以及激励科研人员的绩效支出等。 间接费用实行总额控制，项目申报单位申请的间接费用总额按照不超过直接费用扣除设备购置费的一定比例核定，其中：100万元以下的部分为30%，100万元至300万元的部分为25%；300万元以上的部分为20%；数学等纯理论基础研究项目间接费用比例可提高到不超过60%。 间接费用由项目承担单位统筹安排使用，可全部用于绩效支出，并向创新绩效突出的团队、个人和青年人才倾斜。 二、自筹资金 对自筹资金主要用途、支出预算做简要说明。

第八部分  项目预算表

# 单位：万元

| # 序号 | # 预算科目名称 | # 金额 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 一、省级财政资金 | # 320.00 |
| # 2 | # （一）直接费用 | # 285.00 |
| # 3 | # 1.设备费 | # 100.00 |
| # 4 | # 其中：购置设备费 | # 70.00 |
| # 5 | # 2.业务费 | # 165.00 |
| # 6 | # 3.劳务费 | # 20.00 |
| # 7 | # （二）间接费用 | # 35.00 |
| # 8 | # 其中：绩效支出 | # 25.00 |
| # 9 | # 二、自筹资金 | # 640.00 |
| # 10 | # 合 计 | # 960.00 |

注：1.间接费用无需编制预算说明；2.绩效支出在间接费用中无比例限制。

项目预算基本测算说明（不包含单价50万以上的设备详细说明）

一、财政资金320万元 （一）直接费用285万元 1、设备费100万元 用于支付项目所需深度学习模型训练用高性能服务器等设备以及大型设备产品采购费用70万元； 用于测试飞行机器人所需仪器仪表设备租赁费用30万元。 2、业务费165万元 1）材料费149万元 用于支付飞行机器人产品所需零部件以及加工所需材料等采购费用。 2）出版/文献/信息传播/知识产权事务费用1万元 用于支付知识产权申请、论文发表等费用。 3）会议、差旅费15万元 用于支付项目组人员会议、技术沟通、调试等差旅费用。 3、劳务费20万元 （二）间接费用35万元 二、自筹资金640万元 （一）直接费用560万元 1、设备费150万元 2、业务费390万元 1）材料费354万元 2）测试化验加工费4万元 3）出版/文献/信息传播/知识产权事务费2万元 4）会议、差旅费30万元 3、劳务费20万元 （二）间接费用80万元

单价50万元以上的设备详细说明（无相关情况，本栏填“无”）

无

| 申报单位、合作单位经费预算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 任务分工 | 研究任务 负责人 | 合计 | 专项经费 |  | 自筹经费 |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 其中：间接费用 |  |
| 1 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 申报单位 | 项目的总体实施 | 金强 | 960.00 | 320.00 | 35.00 | 640.00 |

是否涉及人类遗传资源   是   R否

人类遗传资源情况表

| 序号 | 活动种类 | 涉及内容 | 具体项目名称 | 申请单位 | 批准/备案时间 （取得批件或已备案，请上传附件，并填写时间） | 人类遗传资源来源机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集 | 重要遗传家系 特定地区人类遗传资源 科技部规定数量的人类遗传资源（累积500人以上） 罕见病 具有显著性差异的特殊体质或生理特征的人群 拟采集种类 拟采集数量 |  |  |  |  |  |
| 2 | 保藏 | 材料保藏地点 材料保藏设施（设备） 信息保藏平台 拟保藏种类 拟保藏数量 |  |  |  |  |  |
| 3 | 利用 | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 4 | 国际合作(行政许可) | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 5 | 国际合作(备案) | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 6 | 出境 | 境外合作方 出境用途 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 7 | 信息对外提供或开放使用 | 外方单位名称 合作研究目的 来源 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |

注：1.本表格所涉及人类遗传资源包括人类遗传资源材料和人类遗传资源信息。

2.如涉及审批或备案，请将审批（备案）通知书扫描上传。

3.项目实施过程中如涉及采集、保藏、国际合作、出境、数据对外提供或开放使用，须按照《人类遗传资源管理条例》报中国人类遗传资源管理办公室审批或备案。

归口管理部门意见

（盖章） 年 月 日

第九部分  附件

| 附件目录： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 附件类型 | 附件名称 |
| 1 | 知识产权证书（转让或授权应用证明） | 知识产权证书 |
| 2 | 营业执照（统一社会信用代码证） | 申报单位营业执照 |
| 3 | 技术路线图 | 技术路线图 |
| 4 | 其他 | 京津冀智能机器人创新联合体证明材料 |